出海企业 AI 全球获客与增长执行平台

总产品手册、完整产品蓝图与 PRD v1.1（全量详细开发基线版）

文档版本： v1.1

修订类型： 全量详细重构；替代此前 v1.1 正式重构版、完整蓝图版、全量详细开发基线版及其校正稿

基准日期： 2026-07-03

文档状态： Approved Product Baseline + Development Baseline；产品、体验、功能、数据、AI、架构、开源复用、商业、交付与验收的统一母本

产品代号： Global Growth Workspace

服务对象： 中国出海企业及其增长、市场、销售与服务团队

核心结果： 主动挖掘海外客户，形成可验证的商业机会，并持续提升获客效率与增长结果

明确排除： Monetize、创作者任务市场、CPS/CPE/CPM 结算及内容收益体系

内部产品、架构与研发基线文档

# 目录与阅读方式

第 0 部分：文档治理、版本规则与单一事实源

第 1 部分：执行摘要、产品宪章与已锁定决策

第 2 部分：市场、竞品、定位、商业模式与客户成功

第 3 部分：目标用户、核心场景、增长模式与能力包

第 4 部分：端到端增长经营闭环

第 5 部分：体验架构、信息架构与页面规范

第 6 部分：详细产品功能 PRD

第 7 部分：AI、知识、Agent、工作流与评估架构

第 8 部分：系统架构、开源复用与集成策略

第 9 部分：数据模型、事件、API 与状态机

第 10 部分：非功能、安全、隐私、合规与知识产权

第 11 部分：Release、MVP、试点与商业化路线图

第 12 部分：质量工程、运营体系与供应商治理

第 13 部分：项目治理、研发准备与 Codex 执行规范

附录：决策、需求目录、数据对象、风险、来源与术语

# 第 0 部分：文档治理、版本规则与单一事实源

## 0.1 本次重构修正的问题

| 旧文档问题 | 本版修正方式 |
| --- | --- |
| 战略、原则、流程、功能和 MVP 反复描述同一能力 | 建立“唯一责任章节”；原则只保留约束，功能需求只在第 6 部分完整定义，Release 仅引用需求 ID |
| 新增内容以追加形式堆叠，导致顺序断裂 | 按“为什么做—为谁做—怎么运行—产品是什么—技术怎么实现—如何交付”重新排序 |
| 客户自有资料被错误提升为主链路 | 明确平台主动市场研究和多源客户发现为主路径，客户资料仅用于企业理解、校准、排重和增强 |
| 完整市场研究、视频、完整 Engage、多 Provider、Pack 和专家系统被弱化或延后 | 全部定义为一级产品域；采用“能力广度完整、首期深度受控” |
| MVP 章节重复产品功能且与 P0/P1 冲突 | 采用 Priority 与 Release 二维模型；每项需求只有一个定义和一个 Release 归属 |
| 开源项目只做项目罗列，没有形成工程治理 | 增加 Build/Adapt/Integrate/Buy/Avoid 决策、许可证 Gate、OSS Registry、退出方案和技术 Spike |
| 架构图存在，但缺少状态机、数据权利、事件和 API 边界 | 新增主数据、字段级证据、Data Rights、事件目录、API 分组与状态机 |
| 文档页数减少但信息密度和完整性没有得到证明 | 本版以需求覆盖、唯一性、可追踪性和验收闭环为质量标准，不以页数作为目标；同时恢复被删减的细节 |

## 0.2 单一责任章节

| 主题 | 唯一权威章节 | 其他章节允许出现的内容 |
| --- | --- | --- |
| 产品定位与战略决策 | 第 1 部分 | 仅引用，不重复论证 |
| 市场、竞品与商业模式 | 第 2 部分 | 功能章节可引用竞品差距 |
| 用户与增长模式 | 第 3 部分 | 页面和需求引用 Persona/Motion ID |
| 端到端流程 | 第 4 部分 | 只描述输入、输出、Gate、Owner 和事件 |
| 页面与交互 | 第 5 部分 | 功能章节只引用页面，不重复页面布局 |
| 功能需求与验收 | 第 6 部分 | Release 章节只映射需求 ID |
| AI 与知识实现 | 第 7 部分 | 功能章节只描述业务要求 |
| 系统与开源实现 | 第 8 部分 | 不重新定义业务流程 |
| 数据、事件、API 与状态 | 第 9 部分 | 其他章节引用实体和事件 |
| 安全与合规 | 第 10 部分 | 功能章节只标注依赖的策略 Gate |
| 范围、MVP 与路线图 | 第 11 部分 | 不重新描述功能内容 |
| 测试、运营和供应商 | 第 12 部分 | 不修改产品范围 |
| 项目与 Codex 治理 | 第 13 部分 | 只定义交付机制 |

## 0.3 规范性语言与状态

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| MUST / 必须 | 发布或验收的硬性要求，未经正式变更不可偏离 |
| SHOULD / 应当 | 默认要求，偏离需要 ADR 或产品决策记录 |
| MAY / 可以 | 可选实现，不构成当前 Release 验收门槛 |
| Approved | 已批准并进入基线 |
| Validation Required | 方向已接受，但依赖技术、数据、商业授权或用户验证 |
| Deferred | 明确不进入当前 Release |
| Rejected | 已拒绝，不应进入 Backlog |
| Priority P0/P1/P2 | 业务优先级 |
| Release M0/M1/M2/M3 | 交付阶段；与 Priority 独立 |

## 0.4 文档追踪规则

所有需求使用稳定 ID；修改描述不得复用已废弃 ID。

每个需求必须关联产品域、Release、验收标准、Owner、依赖和测试证据。

每个外部 Provider、开源项目和平台权限必须有版本、合同/许可证状态和退出方案。

页面设计、API、数据模型、测试用例和 Codex 任务必须引用需求 ID。

发生冲突时，优先级为：法律/平台硬规则 > 企业策略 > 本文 Approved 决策 > Release 基线 > Pack 规则 > Campaign 配置 > AI Recommendation。

## 0.5 决策账本与历史结论处理

下表是本版唯一的顶层决策状态登记。被标记为 SUPERSEDED 的中间方案只保留在历史记录中，不得继续作为需求、范围或 Codex 指令使用。

| 决策记录 | 内容 | 状态 | 对正文的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| DL-001 | 平台主动研究市场、发现企业与决策人，是获客主路径。 | APPROVED | 进入产品定义、闭环、Data Hub、Lead 与 Release。 |
| DL-002 | 客户 CRM、Excel、询盘和展会名单是企业理解、校准、排重、个性化和历史激活的增强来源。 | APPROVED | 不再将客户自有数据作为产品启动前置条件。 |
| DL-003 | 以客户资产激活作为首个和主要 MVP，完整市场研究、视频、完整 Engage 等延后。 | SUPERSEDED | 不得用于范围裁剪；仅保留“历史客户激活”为一个 Growth Motion。 |
| DL-004 | 完整市场研究、多 Lead Provider、视频、多平台发布、完整 Engage、高级 Pack 和专家系统均为一级产品域。 | APPROVED | 全部进入 P0 业务优先级；具体能力按 M1/M2 深度交付。 |
| DL-005 | MVP 原则为“能力广度完整、首期深度受控”。 | APPROVED | M1 使用 Sandbox/Shadow；M2 真实受控执行。 |
| DL-006 | 腾道外贸通是一级直接竞品，也可以是贸易、企业和联系人 API 合作方。 | APPROVED | 进入竞品、Provider 与商业尽调。 |
| DL-007 | 腾道及任何数据供应商是否允许 Embedded SaaS、多租户展示、缓存、导出、AI 和外联。 | VALIDATION_REQUIRED | 合同未确认前，不得把该 Provider 作为不可替代生产依赖。 |
| DL-008 | AiToEarn 作为 Create/Publish/Engage 执行内核。 | VALIDATION_REQUIRED | 产品方向批准；生产依赖需通过 OAuth、平台权限、幂等、Webhook、限流和隔离 Spike。 |
| DL-009 | MoneyPrinterTurbo 直接并入主仓库和直接面向客户上线。 | REJECTED | 仅允许抽取、企业化改造并通过 VideoCompositionProvider 独立服务接入。 |
| DL-010 | MoneyPrinterTurbo 的视频编排流水线可作为候选能力。 | APPROVED_FOR_SPIKE | 通过三类视频、版权、并发、成本和失败恢复测试后再进入生产。 |
| DL-011 | Cognee 作为企业知识事实库。 | REJECTED | Claim/Evidence 继续以 PostgreSQL 为事实源。 |
| DL-012 | Cognee、Graphiti 与 pgvector 基线开展知识关系和长期记忆 Bake-off。 | VALIDATION_REQUIRED | Bake-off 未完成前不锁定图谱框架。 |
| DL-013 | Temporal 负责耐久业务流程，BullMQ/Redis 只负责短时、可重建的技术任务。 | APPROVED | 进入架构 ADR 和任务分类。 |
| DL-014 | 无授权抓取 LinkedIn 等登录后数据、绕过验证码、批量加好友和自动私信。 | REJECTED | 不进入产品、代码或销售承诺。 |
| DL-015 | 所有国家和平台在第一天提供同等功能深度。 | REJECTED | 必须展示 Fully Supported、Template Supported、Expert Review Required、Unsupported。 |
| DL-016 | 完全自主 Agent 直接发送、发布、删除、报价或给出专业结论。 | DEFERRED/PROHIBITED | M1/M2 采用 Proposal、Policy、Approval 和 Human-in-the-loop。 |
| DL-017 | QGO 作为终端用户统一术语。 | SUPERSEDED | QGO 只保留内部聚合；前端使用有效询盘、经销商机会、RFQ、Demo Opportunity 等行业术语。 |
| DL-018 | Campaign 作为包含所有子对象的巨型聚合根。 | REJECTED | Campaign 是业务上下文；Audience、Plan、Sequence、Authorization、Conversation 和 Opportunity 独立聚合并通过事件关联。 |

# 第 1 部分：执行摘要、产品宪章与已锁定决策

## 1.1 产品定义

面向中国出海企业的 AI 全球获客与增长执行平台。企业只需提供官网、产品或服务和业务目标，平台即可主动研究全球市场、发现目标企业和决策人、生成内容与视频、执行邮件和多社交渠道、统一处理互动，并把有效意向转化为可跟进商机。

客户已有 CRM、Excel、历史询盘、展会名单和邮件记录是可选增强数据，用于企业理解、ICP 校准、排重、个性化和历史客户激活；它们不是产品能够获客的前置条件。

## 1.2 核心商业结果

| 层级 | 结果 | 主要指标 |
| --- | --- | --- |
| 业务结果 | 形成真实、可跟进、可归因的海外商业机会 | Qualified Lead、Sales Accepted Opportunity、会议、样品、报价、Pipeline、Won |
| 运营结果 | 缩短从市场判断到首批有效客户接触的时间 | Time to First Market Insight、Time to First Qualified Lead、Time to First Campaign |
| 质量结果 | 提高客户匹配度、数据有效性和正向互动率 | Fit、Reachability、Positive Reply、Opportunity Acceptance |
| 效率结果 | 减少跨工具、人工研究、内容制作和重复操作 | 人工小时、单位客户成本、单位内容成本、自动化成功率 |
| 学习结果 | 让每轮执行改进市场、ICP、内容和渠道策略 | 实验胜率、Recommendation 采用率、Pack 改进周期 |

## 1.3 产品宪章

平台主动挖掘客户是主路径；客户资料是增强，不是获客前置条件。

完整市场研究、多 Provider、视频、多平台发布、完整 Engage、高级 Pack 和专家系统均为一级产品域。

以商业机会和可验证结果为目标，不以联系人数量、内容数量或曝光量作为北极星。

以前台业务目标组织体验，AI 对话必须落为可编辑、可审批、可执行的结构化对象。

所有数据、判断和内容保留来源、证据、时间、权限和不确定性。

所有外部动作受身份、权限、数据权利、Campaign 范围、预算、风险策略和审批控制。

通用能力进入 Core；行业、国家、渠道、数据源、内容和专家规则进入版本化 Pack。

产品核心业务、主数据、权限、审批、Campaign、Opportunity 与 Attribution 必须自主掌握。

通用基础设施和成熟执行能力优先 Build/Adapt/Integrate/Buy，不重复从零开发。

能力广度完整，Release 深度受控；不得通过删除核心域来伪造“小而快”的 MVP。

## 1.4 已锁定产品决策

| 决策 ID | 主题 | 锁定结论 |
| --- | --- | --- |
| D-001 | 服务对象 | 中国出海企业；中文控制台，支持目标市场语言输出。 |
| D-002 | 获客主路径 | 平台主动研究和发现客户；客户自有数据为辅助。 |
| D-003 | 行业与国家 | 不写死单一行业或国家，以 Core + Pack 适配。 |
| D-004 | 数据战略 | 多源、可替换、字段级来源、权利和成本可追踪。 |
| D-005 | 完整能力域 | 市场研究、Lead、Create、Video、Publish、Outreach、Engage、Pack、Expert、Analytics 均保留。 |
| D-006 | Campaign | 连接目标、市场、受众、资产、执行、互动和结果的业务上下文；不是所有对象的数据库聚合根。 |
| D-007 | 对外动作 | Campaign 级授权 + 异常/敏感动作逐次审批。 |
| D-008 | AiToEarn | 作为 Create/Publish/Engage 执行内核候选，必须经稳定性和权限 Spike。 |
| D-009 | AI 获客 Demo | 仅作为算法、数据和交互参考；审计后决定复用。 |
| D-010 | 开源策略 | Open-source-first，但核心业务真相和用户体验自主。 |
| D-011 | 主数据库 | PostgreSQL 保存新平台业务真相；AiToEarn MongoDB 保留在其边界内。 |
| D-012 | AI 架构 | Model Gateway + 受控 Agent/Task + Durable Workflow + Policy Engine。 |
| D-013 | 知识架构 | Claim/Evidence 是事实源；Cognee/Graphiti 仅作为检索、关系和记忆辅助层。 |
| D-014 | 结果口径 | 前端使用行业熟悉名称；QGO 仅作为内部跨行业聚合指标。 |
| D-015 | 交付策略 | M0 原型、M1 全域 Alpha、M2 真实试点、M3 商业 MVP。 |
| D-016 | 竞品关系 | 腾道外贸通是一级直接竞品，也可能是数据/API 合作方。 |
| D-017 | 数据采购 | 不默认批量买入全球联系人；按 ICP 和价值分层按需购买、补全和刷新。 |
| D-018 | 社交自动化 | 仅通过官方授权或合同允许的接口；不把无授权抓取、批量加好友和自动私信作为核心。 |

## 1.5 技术与商业可行性结论

| 能力 | 结论 | 置信度 | 主要约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整市场研究 | 可实现 | 高 | 数据覆盖、引用质量、时效和专家复核 |
| 主动客户发现与多 Provider | 可实现 | 高 | 数据合同、覆盖率、字段冲突和成本 |
| 公开商业情报采集 | 可实现 | 高 | 来源条款、robots、反爬、安全和个人数据过滤 |
| 视频生成与合成 | 可实现 | 高 | 品牌一致性、版权、GPU/模型成本和失败恢复 |
| 多社交平台发布 | 可实现但平台差异明显 | 高 | OAuth、App Review、Scope、限流和账号风险 |
| 完整 Engage 业务模型 | 可实现 | 高 | 各平台评论/私信开放范围不一致 |
| 专家系统 | 可实现 | 高 | 专家供给、SLA、责任边界和知识回流治理 |
| 全球所有国家同等深度 | 短期不可实现 | 高 | 必须显示支持等级和专家复核状态 |
| 所有平台全功能一致 | 不可承诺 | 高 | 平台 API 权限是外部约束 |
| 精准因果归因 | 只能分阶段逼近 | 高 | 跨平台身份、Cookie、隐私和数据墙 |

## 1.6 战略非目标

不建设内容变现、创作者任务市场和结算系统。

不以“最大联系人数据库”作为首期竞争主张。

不在 M1/M2 建设完整 ERP、订单、财务或通用 CRM。

不承诺所有国家、行业和平台第一天达到专家级深度。

不让 LLM 直接作出法律结论、付款承诺、价格承诺或无边界执行。

不通过违反平台条款的方式抓取登录后数据、绕过验证码或模拟大规模人工行为。

# 第 2 部分：市场、竞品、定位、商业模式与客户成功

## 2.1 市场问题

中国出海企业的典型问题不是缺少单点工具，而是缺少把企业资料、全球市场、贸易与商业数据、客户研究、内容、渠道、互动和销售结果组织成持续经营流程的系统。现有产品往往分别解决数据、CRM、社交、内容或服务交付，企业仍需人工在多个系统之间搬运上下文。

## 2.2 一级直接竞品：腾道外贸通

腾道外贸通公开展示腾道 AI、商情洞察、商情发现、数据通、云邮通和 T-CRM，并提供 API 接口服务；其公开定位覆盖市场洞察、潜客搜索、贸易数据、客户背调、邮件和客户管理。因此，不能把“AI + 海外客户数据 + 邮件 + CRM”作为本产品的独特性。

| 维度 | 腾道公开能力 | 本产品必须形成的差异 |
| --- | --- | --- |
| 数据 | 贸易、商业、互联网数据及客户搜索 | 多 Provider 开放数据层、客户可自带 Provider、字段级权利与证据、行业路由 |
| 市场研究 | 贸易和客户分析、竞企监测 | 研究任务图、引用和不确定性、内容/渠道/客户直接进入 Campaign |
| 客户发现 | 全球潜客、背调和联系方式 | 跨源身份解析、购买委员会、动态信号、可解释评分和成本路由 |
| 执行 | 邮件与 CRM | 邮件 + 图文/视频 + 多社交发布 + 完整 Engage |
| 业务组织 | 模块化工具套件 | 目标驱动体验和 Campaign 统一经营上下文 |
| 知识与行业 | 外贸数据和专家经验 | 企业 Claim、八类 Pack、专家交付与知识回流 |
| 技术开放性 | 自身产品与 API 服务 | 可替换 Provider、Model Gateway、OSS 能力栈和 Adapter |
| 服务对象 | 传统外贸优势明显 | 制造业、经销商、SaaS、专业服务等多种 B2B 出海 Growth Motion |

腾道官网披露的数据规模和送达率属于供应商自述，采购、融资和销售材料中不得直接当作已独立验证事实。是否能够嵌入多租户 SaaS、缓存、导出、二次加工和用于 AI，必须通过合同确认。

### 2.2.1 腾道在本产品中的三重角色

腾道不能只被归类为“竞品”。在本项目中，它同时可能具有三种角色：

| 角色 | 说明 | 决策方式 |
| --- | --- | --- |
| 一级直接竞品 | 市场研究、贸易数据、潜客发现、联系人、邮件和 CRM 与本产品高度重合 | 产品定位必须回答“客户为什么不用腾道而选择我们” |
| 数据 Provider | 贸易记录、企业和联系人 API 可成为制造业/外贸场景的数据源 | 必须完成 API、字段、覆盖、质量、SLA 和价格 Bake-off |
| 商业合作方 | 可能采用 API、OEM、嵌入式 SaaS、联合方案或客户自带账号 | 必须取得书面商业授权，不以普通终端账号推定再分发权 |

### 2.2.2 腾道 API 接入候选范围

初始候选按统一 Provider Contract 接入，业务代码不得直接依赖腾道字段：

| 数据域 | 产品用途 | 统一接口 |
| --- | --- | --- |
| 贸易明细与聚合 | 市场量价、进口商、竞争对手客户、采购周期和供应商关系 | TradeDataProvider |
| 企业资料 | 法律/商业名称、行业、规模、经营信息和企业背调 | CompanyDataProvider |
| 联系人 | 决策角色、工作邮箱、电话和公开职业链接 | ContactDataProvider |
| 市场分析派生结果 | 国家、HS、产品、买家和竞争结构 | MarketIntelligenceProvider |

所有调用必须进入 Raw Data Zone，经过标准化、实体解析、字段级 Evidence 和数据权利检查后，才能形成 CanonicalCompany、CanonicalPerson、TradeRelationship 和 Lead。

### 2.2.3 腾道合同与嵌入式 SaaS 尽调

采购团队必须取得明确的书面答案，以下任何一项为“未知”时，不得把该数据作为多租户 SaaS 的默认资产：

是否允许服务器端 API 调用和长期存储；

原始记录与派生数据分别可保存多久；

是否允许向多个终端企业客户展示；

是否允许客户导出，导出数量和字段限制；

是否允许清洗、去重、评分、关系推断和 AI 分析；

是否允许用于邮件或其他营销外联；

是否允许白标、OEM、代理商和多 Workspace；

是否允许将数据与其他 Provider 合并；

数据纠错、删除、反对或合同终止后如何同步；

API 限流、并发、批量查询、可用性、服务窗口和事故通知；

数据来源、更新周期、国家/字段覆盖和质量说明；

是否提供测试环境、样本数据和正式技术支持；

价格是按账号、调用、记录、国家、模块还是年度最低消费；

是否限制将联系人用于模型上下文或第三方模型；

终止合作后，平台及客户已获得数据的处置要求。

### 2.2.4 与腾道竞争和合作的产品边界

本产品不以“拥有更多贸易记录”作为首要竞争承诺。差异化必须落在：

以企业目标自动组织完整 Campaign，而不是让用户在多个数据库模块中自行拼接流程；

将贸易数据、通用 B2B 数据、公开情报、客户数据和第一方互动统一成可解释的 Company/Contact/Opportunity；

完整连接 Create、Video、Publish、Engage、邮件、专家和商业结果；

支持多 Provider 路由、客户自带账号和供应商替换；

将每个推荐和动作绑定证据、数据权利、成本、审批和结果；

通过 Advanced Pack 把行业、市场、渠道、数据源和专家规则产品化。

### 2.2.5 自建数据库与采购数据的边界

平台可以采购数据并建设自己的统一商业数据中台，但不能将“购买访问权”误写成“获得任意所有权”。自建的数据资产分为四层：

客户私有数据仓：CRM、Excel、询盘、邮件和第一方行为，仅属于对应 Workspace；

授权商业数据层：按合同保存和使用，字段级记录展示、导出、AI、外联和多租户权限；

公开商业情报层：按 Source Policy 合规采集企业公开信息和业务信号；

平台派生智能层：统一身份、关系、质量、相似度、优先级、Campaign 反馈和行为结果。

M1/M2 不预先购买大规模全量联系人库，优先采用按需查询和 Just-in-time Enrichment：先确认市场、ICP 和目标企业，再为高价值企业购买联系人并在发送前验证。

## 2.3 其他竞品类别

| 类别 | 代表产品 | 强项 | 本产品机会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售情报与数据编排 | Apollo、ZoomInfo、Clay、PDL | 企业/联系人、补全、信号、工作流 | 中国企业上下文、贸易数据、内容与执行闭环 |
| Outbound 与邮件 | Instantly、Lemlist、Smartlead | 序列、送达、测试、团队运营 | 市场研究、客户证据、内容/社交/专家协同 |
| CRM 与营销自动化 | HubSpot、Salesforce、Marketo | CRM、流程、营销与服务 | 更低上手门槛和出海任务式体验 |
| 社媒管理 | Sprout Social、Hootsuite、Buffer | 排期、审批、Inbox、Listening | 从内容互动直接到 Account/Opportunity |
| AI 内容与视频 | Jasper、Canva、Adobe、各视频模型 | 内容与视觉生产 | 企业事实、市场、ICP、Campaign 和结果反馈 |
| 全渠道客服/Inbox | Intercom、Zendesk、Chatwoot | 会话、分派、SLA、自动化 | 增长意图、Campaign、Lead 和 Opportunity 语义 |
| 出海服务机构 | 建站、SEO、广告、法商财税服务 | 本地服务和人工交付 | 把服务过程标准化为 Pack、Expert Brief 和可复用工作流 |

## 2.4 市场定位

不是腾道的轻量复制品，也不是 Apollo、HubSpot、Sprout 和 Jasper 的简单组合；而是将多源全球商业数据、企业知识、内容和渠道能力编排成可执行、可审批、可归因的出海客户开发系统。

## 2.5 价值主张

| 角色 | 核心承诺 |
| --- | --- |
| 老板/出海负责人 | 看见市场机会、客户来源、执行风险、成本和真实 Pipeline，而不是只看操作量。 |
| 市场负责人 | 从市场研究直接生成受众、内容、视频和渠道计划，并持续复盘。 |
| 销售/BD | 获得有证据的目标账户、决策人、触发信号和下一步，而不是未经验证的名单。 |
| 内容团队 | 使用企业真实知识生成适合国家、行业、角色和漏斗阶段的图文与视频。 |
| 代理商/服务团队 | 通过多 Workspace、审批、Pack 和专家交付标准化服务。 |
| 管理员/IT | 控制数据、模型、账号、预算、权限、审计、区域和供应商风险。 |

## 2.6 商业模式

建议采用“平台订阅 + 数据/AI/媒体用量 + 专业服务 + 企业部署”的混合模型。不能用一个固定低价套餐覆盖高成本数据、视频和人工专家服务。

| 收入项 | 计费基础 | 成本驱动 |
| --- | --- | --- |
| 平台订阅 | Workspace、席位、品牌、功能等级 | 研发、基础设施、支持 |
| 数据 Credits | 公司检索、联系人解锁、验证、深度研究 | Provider 采购和请求成本 |
| AI/媒体用量 | Token、图片、视频分钟、渲染和存储 | 模型、GPU、媒体供应商 |
| 渠道与邮件 | 发送量、域名、Inbox 或账号 | 邮件基础设施、平台连接器 |
| Pack 与专家服务 | 行业/市场包、专家工单、交付项目 | 专家、渠道和客户成功人工 |
| 企业部署 | 专属数据库、VPC、私有化、BYOK | 交付、运维、安全与 SLA |

## 2.7 单位经济模型

Workspace 贡献毛利 = 订阅收入 + 数据收入 + AI/媒体收入 + 服务收入 - 数据采购成本 - 模型与媒体生成成本 - 邮件与渠道基础设施 - 爬虫、存储和分析成本 - 客户成功与专家交付成本 - 支付、退款和风险准备

每次市场研究、Lead Search、Enrichment、视频和 Campaign Dry Run 必须预估成本。

按“被用户接受的 Qualified Lead”和“Sales Accepted Opportunity”计算单位成本，不能只算 API 请求成本。

客户自带 API Key/BYOD 模式应与平台统一采购模式分开定价。

供应商合同不得让高使用量客户形成结构性负毛利。

## 2.8 客户成功与服务蓝图

| 阶段 | 软件 | AI | 客户成功/专家 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 售前诊断 | 企业/目标问卷、Demo 数据 | 形成初步机会地图 | 确认行业、国家、数据和决策链 | 明确试点范围和成功口径 |
| Onboarding | Workspace、连接器、资料与策略配置 | 企业画像和数据检查 | 完成权限、资料、发信和平台准备 | 通过 Onboarding Gate |
| 首次价值 | 市场扫描、样例客户和 Campaign 草案 | 生成研究、ICP 和样例内容 | 校准数据与表达 | 客户接受首批目标与计划 |
| 试点执行 | 发布、邮件、Inbox、Opportunity | 生成、分类、推荐和复盘 | 周度 Review、处理异常 | 形成真实 Qualified Lead/Opportunity |
| 扩展 | 更多市场、行业、渠道和 Pack | 基于结果推荐扩展 | 专家和本地渠道参与 | 可重复扩大且成本可控 |
| 续费 | 经营报告、使用和结果看板 | 解释价值和下一阶段计划 | 经营复盘和合同方案 | 续费、扩容或明确退出原因 |

# 第 3 部分：目标用户、核心场景、增长模式与能力包

## 3.1 目标用户分层

| 层级 | 客户类型 | 首要场景 | 数据重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优先验证 A | B2B 制造、工贸一体、传统出口 | 进口商/终端采购商开发、经销商招募、竞企客户分析 | 贸易数据、企业数据、联系人、展会/协会 |
| 优先验证 B | 中国 SaaS 与科技企业 | 目标账户开发、伙伴招募、内容获客 | 企业/联系人、技术栈、招聘/融资、网站意向 |
| 优先验证 C | 专业服务与出海服务商 | 事件驱动获客、客户转介、专家协同 | 企业注册、扩张、招聘、行业事件、专家网络 |
| 服务型用户 | 出海营销代理商 | 多客户 Campaign、内容发布、报告和审批 | 多 Workspace、白标、团队和服务成本 |
| 后续 | DTC、电商、本地生活 | 商品、达人、广告和订单增长 | 需独立 Commerce Growth Motion，不与 B2B 首版强行共模 |

## 3.2 核心 Jobs-to-be-Done

当我不知道先进入哪个国家时，平台根据产品、贸易、竞争、渠道和风险筛选市场。

当我知道目标国家但不知道找谁时，平台建立 ICP、购买委员会和目标公司池。

当我需要主动开发客户时，平台从多个 Provider 和公开情报中找企业、决策人、联系方式和触发信号。

当我需要长期运营海外品牌时，平台生成图文和视频并适配多个平台。

当评论、私信、邮件和表单出现时，平台统一识别意向、分派并转为机会。

当遇到法律、税务、认证、渠道和当地运营问题时，平台将完整上下文交给合适专家。

当我投入预算后，平台解释哪些市场、客户、内容和渠道影响了机会。

当供应商、模型或平台失败时，平台保留已完成结果、降级并给出恢复动作。

## 3.3 Growth Motion 目录

| Motion ID | 增长模式 | 典型目标 | 核心对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| GM-ABO | 目标账户开发 | 开发指定类型企业和决策人 | Account、Buying Committee、Sequence |
| GM-DIST | 经销商/代理商招募 | 寻找、评估并推进渠道伙伴 | Distributor Profile、Territory、Partner Opportunity |
| GM-INB | 内容驱动 Inbound | 通过图文、视频和社交互动形成询盘 | Content Pillar、Audience、Engagement |
| GM-TRD | 贸易关系开发 | 从进出口交易和供应链关系识别买家 | Trade Flow、Importer、Supplier Change |
| GM-EVT | 展会与活动 | 展前触达、展中收集、展后培育 | Event、Exhibitor、Attendee、Follow-up |
| GM-EXP | 市场进入 | 筛选国家、建立客户地图和进入计划 | Market Thesis、Channel、Risk、90-day Plan |
| GM-REA | 历史线索激活 | 辅助激活客户已有沉睡资源 | Historical Lead、Recency、Prior Context |
| GM-PAR | 生态伙伴合作 | 寻找技术、服务、交付或渠道伙伴 | Partner Fit、Capability、Referral |
| GM-ABM | 大客户协同营销 | 围绕少量高价值账户组织内容和触达 | Account Plan、Stakeholder、Intent |
| GM-LCH | 新品/新服务推广 | 围绕新产品寻找市场与首批客户 | Offering、Market Test、Early Adopter |

## 3.4 八类高级 Pack

| Pack | 内容 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- |
| Industry Pack | 买家、采购流程、术语、参数、认证、异议、评分和数据源 | 行业差异 |
| Market Pack | 国家、语言、文化、渠道、时区、节日、规则和风险 | 国家/地区差异 |
| Growth Motion Pack | 阶段、任务、数据、内容、节奏、KPI 和停止条件 | 获客方法差异 |
| Channel Pack | 平台内容、格式、权限、Scope、限制和指标 | 渠道差异 |
| Data Source Pack | Provider、查询模板、字段映射、质量和成本策略 | 数据接入差异 |
| Content Pack | 内容支柱、视频类型、CTA、模板和审查规则 | 内容生产差异 |
| Compliance Pack | 国家、主体、渠道、数据来源、用途、保留和审批 | 规则与风险差异 |
| Expert Playbook Pack | 分诊条件、资料清单、交付物、SLA 和知识回流 | 人工专家交付差异 |

## 3.5 Pack 解析上下文

Resolved Growth Context = Workspace Policy + Company & Offering + Industry Pack + Market Pack + Growth Motion Pack + Channel Pack + Data Source Pack + Content Pack + Compliance Pack + Persona / Funnel Stage + Campaign Overrides

Campaign 启动时生成不可变 ResolvedStrategySnapshot。Pack 更新不应静默改变运行中的 Campaign；需要创建 Revision、展示差异并重新审批。

## 3.6 关键角色、目标、权限与成功标准

| Persona ID | 角色 | 首要目标 | 主要工作 | 关键权限 | 成功标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PER-EXEC | 老板/出海负责人 | 判断市场、投入和结果 | 批准市场、预算和高风险动作；查看经营报告 | Workspace 管理、预算、最终审批 | 能解释市场选择、成本、机会和风险 |
| PER-GROWTH | 海外增长负责人 | 建立持续获客系统 | 研究、ICP、Campaign、实验和复盘 | 创建 Campaign、配置 Pack、审批常规执行 | 稳定形成 Sales Accepted Opportunity |
| PER-MKT | 市场/内容经理 | 提高内容和渠道产能 | 内容策略、图文视频、发布和互动 | 编辑资产、排期、提交审批 | 内容采用、发布成功和互动转化 |
| PER-SALES | 销售/BD | 获得可跟进客户 | 审核 Lead、处理回复、推进机会和回写结果 | 查看联系人、接受机会、同步 CRM | Lead 接受率、会议、样品、报价和 Pipeline |
| PER-DATA | 数据/运营 | 保证数据覆盖、质量和成本 | Provider、身份解析、验证、刷新和异常 | Provider 配置、数据修复、有限导出 | 数据有效率、成本和刷新 SLA |
| PER-REV | 审批/品牌/法务审核 | 控制品牌和外部风险 | 审核内容、数据用途、发送和高风险回复 | Approval、退回、限制范围 | 未授权执行为零，高风险准确拦截 |
| PER-EXPERT | 行业/国家专家 | 交付可信专业判断 | 补充问题、交付意见、限定适用范围 | 仅访问授权 Expert Request | 交付及时、返工低、结论可追溯 |
| PER-ADMIN | IT/安全管理员 | 控制账号、区域和系统风险 | 身份、Secret、日志、SLA、事故和删除 | 集成、策略、审计、Kill Switch | 租户隔离、可用性和事故恢复 |
| PER-AGENCY | 代理商项目经理 | 标准化管理多个客户 | 多 Workspace、客户审批、交付和报告 | 客户 Workspace 的委派权限 | 交付效率、客户满意和项目毛利 |

## 3.7 场景适配矩阵

| 场景 | Research | Data | Create/Video | Publish/Outbound | Engage | Pack/Expert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造业进口商开发 | 贸易量价、买家和竞企 | 贸易 + 企业 + 联系人 | 产品、工厂、案例、技术视频 | 邮件、LinkedIn、YouTube | 邮件回复、评论、表单 | Industry、Market、Trade Motion、认证专家 |
| 海外经销商招募 | 渠道结构、区域和伙伴标准 | 贸易、协会、展会、官网 | 经销政策、市场支持、案例视频 | 邮件、社交、Landing Page | 合作意向、区域和能力问答 | Distributor Motion、渠道合同专家 |
| SaaS 目标账户开发 | 细分市场、技术和竞品 | B2B、技术栈、招聘、融资 | 痛点、案例、Demo 内容 | 邮件、LinkedIn、内容平台 | Demo、技术、安全和采购问题 | SaaS Industry、ABO Motion、隐私/合同专家 |
| 专业服务获客 | 事件、扩张和监管变化 | 注册、招聘、融资、新闻 | 专业解读、案例和活动内容 | 邮件、内容、研讨会 | 咨询需求和专家分诊 | Service Industry、Expert Playbook |
| 内容驱动 Inbound | 主题、搜索和平台研究 | 竞品内容、关键词、第一方行为 | 图文、短视频、长视频 | 多平台发布、SEO/AEO 扩展 | 评论、私信、表单和品牌提及 | Content/Channel Pack、本地化专家 |
| 展会全周期 | 展会、参展商和区域机会 | 参展商、历史客户、名片 | 展前邀请、展中素材、展后视频 | 邮件、社交和现场二维码 | 预约、名片、会后回复 | Event Motion、现场运营专家 |

## 3.8 产品购买与采用障碍

| 障碍 | 产品控制 | 服务控制 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不信任客户数据质量 | 字段级 Evidence、验证、数据健康、Provider 对比 | 首批名单人工抽检 | 接受/拒绝原因、退信和机会结果 |
| 不愿上传企业资料 | 最小启动输入、字段权限、BYOK/区域选项 | 客户成功协助和保密条款 | 审计、删除和不跨客户使用 |
| 不会配置复杂工具 | Goal Composer、默认 Pack、结构化向导 | 首个 Campaign 陪跑 | Time to First Value 和任务完成率 |
| 担心 AI 胡说 | Claim/Evidence、事实检查、审批和未知状态 | 专家复核 | 事实支持率和修改距离 |
| 担心账号或域名受损 | Capability Matrix、限速、域名健康和熔断 | 发信/平台准备检查 | 退信、投诉、发布成功率 |
| 无法证明 ROI | Opportunity、成本账本、规则归因和经营报告 | 月度复盘 | Pipeline、机会和单位成本 |
| 系统太大、实施太久 | 分阶段 Onboarding、Pack、Adapter、Design Partner | 项目经理和客户成功 | Gate、里程碑和采用指标 |

# 第 4 部分：端到端增长经营闭环

## 4.1 闭环总览

Understand -> Scan -> Research -> Target -> Discover -> Enrich -> Qualify -> Plan -> Create -> Approve -> Execute -> Engage -> Convert -> Attribute -> Learn

本章只定义阶段责任、输入、输出、Gate 与事件；功能要求在第 6 部分，技术实现位于第 7-9 部分，Release 位于第 11 部分。

| 阶段 | 目的 | 输入 | 输出 | 人工/策略 Gate | 关键事件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Understand | 理解企业、产品、能力、证据和限制 | 官网、产品资料、公开信息、用户补充 | CompanyProfile、Offering、Claim 候选 | 关键事实和敏感策略确认 | CompanyProfileConfirmed |
| Scan | 在没有固定国家时快速扫描全球机会 | 产品、HS/关键词、行业、约束 | Market Candidate List、Opportunity Hypothesis | 选择进入深度研究的市场 | MarketCandidatesAccepted |
| Research | 完成市场、贸易、竞争、买家、渠道、内容和准入研究 | Market Candidate、数据源和 Web Research | Market Thesis、Trade Insight、Buyer Map、Risk | 研究证据覆盖和高风险专家复核 | MarketResearchApproved |
| Target | 建立 ICP、购买委员会、排除条件和评分逻辑 | 研究、企业优势、Growth Motion | ICPDefinition、Persona、BuyingCommittee | 样例账户回测和用户确认 | ICPActivated |
| Discover | 从多个数据源主动发现目标企业 | ICP、Data Source Pack、预算 | Lead Cohort、Source Records | 数据来源、权利和成本检查 | LeadCohortCreated |
| Enrich | 补充企业、联系人、贸易、技术和触发信号 | Canonical Entity、缺失字段 | FieldEvidence、ContactPoint、Signal | 高成本调用和个人数据使用策略 | EntityEnriched |
| Qualify | 去重、验证、抑制、评分和人工抽检 | 企业、联系人、证据和信号 | Qualified/Review/Rejected 分组 | 邮箱、Suppression、置信度阈值 | LeadQualified |
| Plan | 把目标、受众、内容、渠道、预算和实验组成 Campaign | 研究、ICP、Lead Cohort、Pack | Campaign、Audience、ContentPlan、Sequence | Dry Run 前计划确认 | CampaignReadyForReview |
| Create | 生成邮件、图文、视频、落地页和销售资料 | Campaign Context 和 Approved Claims | ContentAsset、VideoJob、MessageVariant | 事实、品牌、版权和平台规则检查 | AssetApproved |
| Approve | 模拟影响、成本和风险，生成执行授权 | 目标人群、资产、渠道、预算 | ExecutionAuthorization | 有权限审批人确认 | ExecutionAuthorized |
| Execute | 按授权发布、发送、监听和重试 | Authorization、Schedule、Provider | PublishRecord、OutboundMessage、ExecutionLog | 限流、熔断和 Kill Switch | ExecutionCompleted |
| Engage | 统一接收评论、私信、邮件、表单和提及 | 渠道事件和联系人信息 | Conversation、Intent、Task | 投诉、退订和高风险人工升级 | EngagementQualified |
| Convert | 将有效意向转为销售或伙伴机会 | Qualified Engagement、Lead | Opportunity、Owner、Next Step | 销售接受或拒绝并记录理由 | OpportunityAccepted |
| Attribute | 关联来源、内容、触点、成本和结果 | Touchpoint、Campaign、Opportunity | Attribution、Funnel、Cost | 数据完整性和归因模型声明 | AttributionUpdated |
| Learn | 形成下一轮可证伪改进 | 结果、反馈、失败和实验 | Recommendation、Experiment、Pack Candidate | 用户批准 Revision 或实验 | LearningApplied |

## 4.2 业务闭环完成条件

没有固定目标国家的企业可以从全球扫描启动；已有目标国家的企业可以直接进入 Research。

没有历史客户资料的企业能够完成 Discover；客户资料仅用于提高准确率和排重。

任何对外动作必须关联 Campaign 或 Quick Campaign、ExecutionAuthorization 和审计记录。

任何 Opportunity 至少关联一个 Account/Contact 和一个可追溯 Touchpoint。

任何 Recommendation 必须包含观察、证据、假设、动作、风险和验证方法。

任何失败都必须落入可恢复状态，不能永久停留在 Loading 或不明 Failed。

# 第 5 部分：体验架构、信息架构与页面规范

## 5.1 体验原则

业务目标优先，技术模块后置。

AI 负责理解、生成和解释；结构化界面负责保存、比较、审批和执行。

默认展示关键选择，高级字段进入 Expert Mode。

主动给出草案，不要求用户从空白开始。

证据、来源、置信度、成本和风险与结果同时可见。

所有长任务显示阶段、已完成产物、可取消状态和恢复方式。

外部动作在执行前展示最终内容、对象、账号、时间、范围和不可逆影响。

异常、审批和高价值机会进入 Today，而不是散落在各模块。

桌面承担复杂研究和批量工作；移动端优先支持提醒、审批和回复。

中文控制台、目标市场语言产物；专业术语可解释。

## 5.2 一级信息架构

| 一级入口 | 核心任务 | 关键对象 |
| --- | --- | --- |
| 今日 Today | 下一步、审批、异常、机会和系统健康 | Task、Approval、Alert、Opportunity |
| 研究 Research | 市场、贸易、竞争、买家和进入策略 | Market Research、Evidence、Thesis |
| 客户 Customers | ICP、账户、联系人、信号和数据质量 | ICP、Account、Contact、Lead |
| 战役 Campaigns | 计划、受众、内容、渠道、预算和执行 | Campaign、Audience、Authorization |
| 内容 Content | 图文、视频、素材、日历和审批 | ContentAsset、VideoProject、MediaAsset |
| 互动 Engage | 邮件、评论、私信、表单和销售交接 | Conversation、Intent、Opportunity |
| 洞察 Insights | 漏斗、成本、归因、实验和推荐 | Attribution、Experiment、Recommendation |

企业知识、Pack、专家、集成、团队、安全和计费作为全局设置或二级入口，不占用普通用户的一级导航。

## 5.3 新用户启动路径

| 步骤 | 用户输入 | 系统动作 | 用户确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 建立企业 | 官网或企业名称 | 抓取官网、识别产品和能力 | 确认企业与产品 |
| 2. 选择目标 | 找客户、找经销商、进入市场或做内容 | 识别 Growth Motion 和缺失信息 | 确认目标和限制 |
| 3. 全球/指定市场 | 可不填写国家 | 全球扫描或指定市场深度研究 | 接受研究范围 |
| 4. 目标客户 | 可无历史客户 | 生成 ICP、样例企业和购买委员会 | 确认“是不是我要找的客户” |
| 5. 首批发现 | 预算与规模 | 多 Provider 搜索、补全和评分 | 抽检并接受首批客户 |
| 6. Campaign | 选择动作和渠道 | 生成计划、内容/视频和 Dry Run | 批准执行边界 |
| 7. 结果 | 无需额外配置 | 收集互动、转机会和生成复盘 | 接受机会和下一轮动作 |

## 5.4 核心页面规格

| 页面 ID | 页面 | 主要区域 | 关键验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| PG-001 | Today | 目标快捷入口、待审批、异常、最新机会、成本与系统健康 | 空状态应引导创建首个目标；异常必须有恢复动作 |
| PG-002 | Company & Knowledge | 来源、候选 Claim、冲突、权限、有效期和审核 | 具体数字、认证和客户案例未审核时不能对外使用 |
| PG-003 | Global Market Scan | 市场候选、需求、贸易、竞争、风险和研究深度 | 区分数据事实、供应商自述、推断和未知 |
| PG-004 | Market Research Workspace | 研究问题树、证据、报告和可执行对象 | 每个结论可回到来源，支持采用/拒绝/需专家 |
| PG-005 | ICP & Buying Committee | 公司条件、角色、触发信号、排除条件和样例回测 | ICP 未激活不能启动批量搜索 |
| PG-006 | Lead Explorer | 推荐/待确认/拒绝、五维评分、来源、成本和联系历史 | 支持批量但展示差异和风险 |
| PG-007 | Campaign Canvas | 目标、受众、资产、渠道、日历、授权、互动和结果 | 运行中重大变更生成 Revision |
| PG-008 | Video Studio | Brief、脚本、分镜、素材、配音、字幕、预览和版本 | 素材权利和企业事实必须可追溯 |
| PG-009 | Content Calendar | 跨平台版本、排期、审批和状态 | 部分成功可单独重试，不重复已成功平台 |
| PG-010 | Unified Inbox | 渠道、会话、翻译、意图、联系人、知识和机会 | 高风险回复不能自动发送 |
| PG-011 | Expert Workspace | Expert Brief、文件、补充问题、SLA、交付和知识回流 | 客户私有资料不得进入通用知识 |
| PG-012 | Insights | 漏斗、成本、质量、归因、实验和建议 | 明确规则归因与数据缺口 |
| PG-013 | Operations Console | Provider、模型、平台、队列、成本、审计和事故 | 管理员可暂停单 Provider、Campaign 或整个 Workspace |

## 5.5 通用页面状态

| 状态 | 要求 |
| --- | --- |
| Empty | 解释页面价值、展示样例、提供最短下一步和可导入来源 |
| Loading | 显示任务阶段、已完成结果、预计剩余步骤、取消和后台运行 |
| Partial Success | 保留成功结果，列出失败项、原因、影响和单独重试 |
| Needs Review | 突出不确定项、证据、差异和需要的人类决策 |
| Needs Action | 说明外部授权、数据、预算或策略问题及修复入口 |
| Blocked | 显示阻断规则、责任人、可升级方式和审计记录 |
| Archived | 默认只读，恢复时需要权限并保留版本 |
| Deleted/Pending Deletion | 显示保留期、删除范围、外部 Provider 同步状态 |

## 5.6 页面开发规格模板

页面目标、目标角色、进入条件和完成条件。

信息架构、组件、字段、默认排序、筛选器和批量操作。

AI 行为、证据展示、成本展示和策略提示。

Empty、Loading、Partial、Error、Permission、Offline 和 Long-running 状态。

键盘操作、响应式、国际化和无障碍要求。

事件埋点、性能预算、验收任务和关联需求 ID。

## 5.7 核心页面详细组件与操作矩阵

### 5.7.1 PG-001 Today

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 状态/异常 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标启动器 | 找客户、找经销商、进入市场、做内容、处理互动 | 自然语言输入、模板启动、继续未完成目标 | 无企业资料时先建立最小企业上下文 |
| 今日重点 | 3-5 个按价值、风险和截止时间排序的动作 | 接受、推迟、分派、进入对象 | 推荐缺证据时显示“需验证” |
| 审批 | Campaign、内容、视频、发布、发送和高风险回复 | 批准、退回、限制范围、查看差异 | 审批人缺席、授权过期、变更扩大范围 |
| 异常 | Provider、Token、发布、邮件、预算、数据和工作流 | 修复、切换 Provider、重试、暂停 | Partial Success 保留成功结果 |
| 机会 | 新 Qualified Lead、Sales Accepted Opportunity、停滞机会 | 接受、分派、创建下一步 | 无 Owner、SLA 超时、数据冲突 |
| 系统健康 | 数据、模型、渠道、邮件、成本和配额摘要 | 查看 Operations Console | 接近预算、账号风险和供应商降级 |

### 5.7.2 PG-003/004 Market Scan 与 Research Workspace

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Research Brief | 产品、市场、问题、时间、预算和研究深度 | 修改范围、添加排除、选择 Provider | 研究目标和非目标可见 |
| Question Tree | 需求、贸易、竞争、买家、渠道、内容、准入 | 展开、锁定、指派专家、标记不适用 | 每个问题有状态和证据 |
| Evidence Panel | 来源、日期、口径、片段、Provider 和置信度 | 打开原文、引用、反驳、标记供应商自述 | 关键结论可回到证据 |
| Market Comparison | 多市场分数、机会、成本、风险和进入难度 | 调整权重、创建情景、选择优先市场 | 分数不隐藏底层维度 |
| Action Outputs | ICP、查询计划、内容主题、渠道和 90 天计划 | 一键创建/更新对象 | 报告不是唯一产物 |
| Monitoring | 竞企、贸易、买家和政策变化 | 设置频率、阈值和通知 | 变化形成 Alert 而非静默覆盖 |

### 5.7.3 PG-005 ICP & Buying Committee

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司条件 | 行业、国家、规模、场景、能力和排除 | 编辑、权重、Must/Nice/Exclude | 排除条件优先 |
| 购买委员会 | 决策、使用、技术、采购、财务和影响角色 | 增删角色、定义 KPI/异议/信息需求 | 与 Growth Motion 关联 |
| Trigger Signals | 贸易、招聘、融资、网站、内容和事件 | 选择强度、有效期和来源 | 过期自动降权 |
| Value Mapping | 每个角色的痛点、价值、证据和 CTA | 编辑、引用 Claim、生成内容需求 | 无企业证据时提示未知 |
| Sample Backtest | 已知好坏客户或样例企业 | 接受、拒绝、解释原因、重新计算 | 激活前完成样例确认 |
| Query Preview | 将调用的 Provider、筛选、预计数量和成本 | 修改、保存、进入 Discover | 成本和数据权利可见 |

### 5.7.4 PG-006 Lead Explorer

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐队列 | Qualified、Review、Rejected、Suppressed | 批量接受/拒绝、加入 Campaign、分派 | 批量前展示差异和风险 |
| Account Card | 公司、贸易、业务、信号、网站和关系 | 深度研究、合并/拆分、监测 | 事实/推断区分 |
| Contact Card | 职位、Buying Role、邮箱、电话、验证和历史 | 解锁、验证、查看权限、选择联系人 | 未授权字段遮罩 |
| Score Explain | Fit、Role、Intent、Quality、Reachability、Engagement | 展开证据、修正、调整租户规则 | 不只显示总分 |
| Source/License | Provider、记录、抓取时间、过期和允许动作 | 查看合同规则、请求刷新 | 禁止动作不可执行 |
| History | 触达、互动、拒绝、退订和机会 | 排重、查看 Campaign 冲突 | 并发重复触达阻止 |

### 5.7.5 PG-007 Campaign Canvas

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header | 目标、Offering、Market、Motion、Owner、预算和状态 | 编辑草案、复制、暂停、归档 | 运行中重大修改创建 Revision |
| Audience | Query Snapshot、Cohort、分层和排除 | 接受名单、冻结批次、刷新 | 执行批次可追溯 |
| Plan | 内容、渠道、Outreach、实验、日历和依赖 | AI 生成、人工编辑、设置 Stop Condition | 默认值和来源透明 |
| Assets | 图文、视频、邮件、Landing Page 和销售资料 | 创建、版本、评论、审批 | 资产和受众/阶段关联 |
| Dry Run | 对象、样例、时间、成本、权利和风险 | 批准、限制规模、退回 | 生成不可变授权 |
| Run | 队列、成功、失败、暂停、预算和异常 | 单渠道重试、切换 Provider、Kill Switch | 幂等和部分成功 |
| Result | 互动、Qualified Lead、Opportunity、成本和实验 | 查看归因、创建 Revision | 与目标和停止条件对照 |

### 5.7.6 PG-008 Video Studio

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Brief | 目标、受众、平台、语言、时长、CTA 和品牌 | 从 Campaign 继承、修改、选择模板 | 上下文完整性检查 |
| Script | Hook、场景、旁白、字幕和事实引用 | 编辑、重写、锁定段落、事实检查 | 关键说法有 Claim |
| Storyboard | 镜头、素材类型、画面、转场和时长 | 拖排、替换、生成镜头 | 支持生成与素材编排混合 |
| Assets | 客户素材、图库、生成素材、音乐和字体 | 上传、授权、搜索、替换 | 每项有 RightsRecord |
| Voice/Caption | 声音、语速、语言、字幕和术语 | 试听、校正、重新生成 | 专有名词和数字正确 |
| Render | 比例、分辨率、成本、队列和版本 | 预览、取消、重试、生成变体 | 失败保留中间产物 |
| Approval/Publish | 事实、品牌、版权、平台预览 | 提交审批、进入日历 | 未审批/无权利不能发布 |

### 5.7.7 PG-010 Unified Inbox

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Queue | 高意向、待回复、投诉、退订、未分派和超时 | 筛选、批量分派、优先级 | 投诉/退订置顶并独立策略 |
| Conversation | 原文、译文、线程、附件和渠道 | 回复、备注、转发、等待 | 线程和原平台 ID 保留 |
| Context | Account、Contact、Campaign、历史、Opportunity | 合并、创建、关联或纠错 | 误关联可撤销 |
| AI Assist | 摘要、意图、回复、知识引用和风险 | 接受、编辑、查看依据、升级专家 | 高风险回复不自动发送 |
| SLA/Owner | 负责人、团队、截止时间和状态 | 分派、升级、创建任务 | 超时有告警和记录 |
| Conversion | Qualified Lead/Opportunity、阶段和下一步 | 接受、拒绝、同步 CRM | 接受/拒绝原因可分析 |

### 5.7.8 PG-011 Expert Workspace

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Expert Brief | 企业、产品、国家、问题、证据、截止和交付 | 编辑共享范围、确认、补充资料 | 数据最小化和权限明确 |
| Assignment | 专家能力、资质、语言、冲突和可用性 | 分派、接受、改派 | 记录选择理由 |
| Collaboration | 问题、文件、评论、任务和 SLA | 追问、上传、标记阻塞 | 所有访问可审计 |
| Deliverable | 结论、依据、假设、适用范围和版本 | 接受、要求修订、限制使用 | 原始交付与 AI 摘要区分 |
| Knowledge Return | 私有知识、匿名通用、Pack Candidate | 选择、去敏、审核、发布 | 默认不进入通用库 |

## 5.8 页面一致性与设计系统要求

所有对象使用一致的状态 Badge、Evidence Drawer、Cost Badge、Policy Badge、Owner、Timeline 和 Audit 组件。

表格必须支持保存视图、列配置、筛选、排序、批量操作、虚拟滚动和导出权限。

任何 AI 生成卡片都必须提供接受、编辑、重新生成、查看依据、复制和反馈；高风险对象另有提交审批。

任何列表中的数字都能下钻到对象和事件；任何汇总都显示数据时间和缺失范围。

页面 URL 必须可复制并保留 Workspace、对象和视图状态，但不得在 URL 暴露 Secret 或个人敏感数据。

关键页面支持键盘操作、焦点顺序、屏幕阅读器标签和 200% 缩放。

# 第 6 部分：详细产品功能 PRD

本部分是功能需求的唯一权威来源。Release 章节只引用这里的需求 ID，不重新定义功能。

## 6.1 Workspace、组织、品牌与权限

### 6.1.1 目标与责任边界

支持企业和代理商以安全、可审计的方式管理多个品牌、市场、渠道账号和成员。Workspace 是租户隔离和策略执行的最小业务边界。

### 6.1.2 核心对象

Organization

Workspace

Brand

Membership

Role

Permission Grant

Workspace Policy

Budget

Audit Log

### 6.1.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WSP-001 | 创建 Organization、Workspace 和 Brand，并配置默认语言、时区、数据区域和业务类型。 | P0 | M1 | 创建后所有对象自动带 workspace_id，跨租户访问被拒绝。 |
| WSP-002 | 支持 Owner、Admin、Strategist、Marketer、Sales、Reviewer、Expert、Viewer 等角色。 | P0 | M1 | 权限矩阵可测试，Viewer 不能发布、发送或导出。 |
| WSP-003 | 支持按资源、动作、字段和渠道账号的 RBAC + ABAC。 | P0 | M2 | 导出联系人、查看完整邮箱、调用境外模型等可独立控制。 |
| WSP-004 | 代理商可管理多个客户 Workspace，默认完全隔离。 | P0 | M2 | 切换 Workspace 后缓存、搜索和任务上下文不泄漏。 |
| WSP-005 | 为模型、数据、媒体、邮件和专家设置预算与配额。 | P0 | M1 | 超预算前预警，超过硬限制时阻止新任务。 |
| WSP-006 | 支持审批人、替代审批人、金额/风险阈值和有效期。 | P0 | M1 | 高风险动作无有效 Approval Token 时执行失败。 |
| WSP-007 | 支持 Workspace 级 Kill Switch、Campaign Pause 和 Provider Disable。 | P0 | M1 | 停止后未开始任务不再执行，已执行项保留审计。 |
| WSP-008 | 提供数据导出、保留期、删除和账户关闭流程。 | P0 | M2 | 删除状态可追踪到对象存储、向量库和 Provider。 |
| WSP-009 | 支持 SSO、SCIM 和专属域名作为商业增强。 | P1 | M3 | 企业租户可通过 IdP 管理成员生命周期。 |
| WSP-010 | 记录登录、权限、导出、模型、工具、发布、发送和删除审计。 | P0 | M1 | 管理员可按人、对象、动作和时间查询。 |

### 6.1.4 领域验收标准

所有数据库查询、搜索索引、对象存储路径和任务队列均带 Workspace 范围。

跨租户读写、向量检索和缓存污染测试全部通过。

权限变更立即影响新请求，运行中的高风险任务重新校验。

### 6.1.5 非目标与边界

M1 不实现复杂矩阵组织、HR 审批或通用 IAM 产品。

## 6.2 企业理解、产品与结构化知识

### 6.2.1 目标与责任边界

将官网、文件和用户输入转换为可审核、可引用、可过期和可撤销的企业事实。企业知识是内容、研究、销售和专家协作的可信上下文，不等于普通文件搜索。

### 6.2.2 核心对象

CompanyProfile

Offering

BrandProfile

KnowledgeSource

Claim

Evidence

Citation

KnowledgeConflict

Glossary

### 6.2.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KNW-001 | 支持官网、PDF、DOCX、PPTX、XLSX、图片、音频、视频和手工输入。 | P0 | M1 | Docling/解析服务输出结构化内容和来源位置。 |
| KNW-002 | 自动提取企业、产品、参数、MOQ、交期、认证、案例、能力和禁用表达候选。 | P0 | M1 | 每项候选带来源、置信度和类型。 |
| KNW-003 | Claim 采用 INGESTED、EXTRACTED、NEEDS_REVIEW、APPROVED、EXPIRED、REVOKED 生命周期。 | P0 | M1 | 对外生成只允许使用适用范围内的 APPROVED Claim。 |
| KNW-004 | 支持冲突检测、版本比较和事实有效期。 | P0 | M1 | 不同来源不一致时不静默覆盖。 |
| KNW-005 | 支持保密级别、适用产品、市场、渠道和使用目的。 | P0 | M2 | 检索和模型上下文先做权限过滤。 |
| KNW-006 | 生成内容和回复时展示关键说法引用的 Claim/Evidence。 | P0 | M2 | 用户两次点击内可查看来源片段。 |
| KNW-007 | 删除 Source 时级联删除或失效相关索引、缓存和引用。 | P0 | M2 | 删除任务有完成证明和失败重试。 |
| KNW-008 | 支持术语表、品牌语气、禁用词、免责声明和本地化规则。 | P0 | M1 | 不同 Market/Channel 可加载不同表达规则。 |
| KNW-009 | 支持知识新鲜度、过期提醒和重新抓取。 | P0 | M2 | 过期关键 Claim 会阻止高风险对外内容。 |
| KNW-010 | 支持将专家交付按“客户私有、匿名通用、Pack 候选”分类回流。 | P0 | M2 | 未经授权的客户资料不进入通用知识。 |
| KNW-011 | Cognee/Graphiti 只作为关系与记忆辅助，不拥有 Claim 真相。 | P0 | M1 | 关闭图谱服务后核心事实和权限仍可运行。 |

### 6.2.4 领域验收标准

具体数字、认证、价格、案例和法律结论无证据时不得生成确定性公开表达。

用户纠正后，新生成任务优先使用已确认事实。

知识查询返回来源、版本、时间、适用范围和权限。

### 6.2.5 非目标与边界

不把所有聊天记录自动写入企业事实；推断必须经过审核。

## 6.3 Complete Market Research 与 Trade Intelligence

### 6.3.1 目标与责任边界

在客户未指定国家时完成全球机会扫描；在指定市场时完成需求、贸易、竞争、买家、渠道、内容和准入的深度研究。研究必须产生可执行对象，而不是只有长篇报告。

### 6.3.2 核心对象

Research Project

Research Question

Market Candidate

Market Thesis

Trade Flow

Competitor

Buyer Map

Channel Map

Risk Item

Research Evidence

### 6.3.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MKT-001 | 支持全球扫描、指定国家研究、竞品反向研究和产品/HS Code 研究四种启动模式。 | P0 | M1 | 每种模式生成结构化研究计划。 |
| MKT-002 | 根据产品关键词、HS Code、应用场景和行业同义词构建查询策略。 | P0 | M1 | 用户可查看和修正查询范围。 |
| MKT-003 | 分析市场需求、增长、量价、季节性、买家和供应商集中度。 | P0 | M2 | 所有数字带来源、时间和口径。 |
| MKT-004 | 分析进口商、出口商、经销商、终端买家和采购关系。 | P0 | M2 | 结果可一键进入 Account 候选池。 |
| MKT-005 | 分析竞争对手产品、目标市场、客户、渠道、内容和供应变化。 | P0 | M2 | 区分公开事实、贸易证据和 AI 推断。 |
| MKT-006 | 形成 Buying Center、采购流程、异议和触发事件假设。 | P0 | M1 | 输出进入 ICP 和 Content Brief。 |
| MKT-007 | 研究搜索、B2B 平台、展会、协会、社交、邮件和当地渠道。 | P0 | M1 | 渠道建议带适用条件和限制。 |
| MKT-008 | 研究目标市场内容主题、搜索问题、竞品表达和视频形式。 | P0 | M1 | 输出 Content Pillar 和 Channel Plan 候选。 |
| MKT-009 | 识别认证、进口、广告、数据和行业准入风险。 | P0 | M1 | 高风险项自动创建 Expert Review 候选。 |
| MKT-010 | 支持研究证据图、结论置信度、反向证据和未知项。 | P0 | M1 | 任何关键结论可追溯到证据。 |
| MKT-011 | 输出市场优先级、客户类型、数据源、内容、渠道和 30/60/90 天行动计划。 | P0 | M1 | 输出可直接生成 Campaign 草案。 |
| MKT-012 | 支持定期监测市场、竞企、买家和政策变化。 | P0 | M2 | 变化达到阈值后生成 Alert 和 Revision 候选。 |
| MKT-013 | 支持专家对研究结论进行批注、确认或限制适用范围。 | P0 | M2 | 专家确认记录进入 Evidence 和 Pack 候选。 |

### 6.3.4 领域验收标准

研究报告的关键结论引用覆盖率达到上线阈值。

研究结果可以生成 ICP、Lead Query、Content Plan 和 Risk Task。

供应商宣传数字必须标为“供应商自述”，不能与独立事实混淆。

### 6.3.5 非目标与边界

平台不替代正式法律、税务、认证或投资尽调。

### 6.3.6 Complete Market Research 的八层研究模型

完整市场研究必须输出结构化业务对象，而不是一段长报告。每层具有独立数据源、Evidence、置信度、刷新周期和人工 Gate。

| 研究层 | 必须回答的问题 | 主要输出对象 |
| --- | --- | --- |
| 全球市场筛选 | 哪些国家需求、增速、价格、竞争和进入难度更有吸引力 | MarketCandidate、MarketScorecard |
| 产品与贸易分析 | HS/关键词、量价、季节性、买家/供应商集中度和关联产品 | TradeInsight、ProductMarketTrend |
| 竞争情报 | 主要竞争者、出口国家、客户、供应链、内容和渠道活动 | CompetitorProfile、CompetitorRelationship |
| 买家地图 | 进口商、经销商、终端采购、EPC/集成商、采购委员会 | BuyerMap、BuyingCommitteeTemplate |
| 渠道研究 | 搜索、B2B 平台、展会、协会、媒体、社交、邮件和本地伙伴 | ChannelOpportunity、ChannelRisk |
| 内容与传播 | 热门主题、买家问题、关键词、平台形式、语言和异议 | ContentOpportunity、MessageHypothesis |
| 准入与风险 | 认证、产品标准、贸易限制、广告、数据和商务规则 | EntryRequirement、RiskItem、ExpertRequest |
| 行动计划 | 优先市场、企业池、数据源、渠道、内容、风险和 30/60/90 天计划 | MarketActionPlan、CampaignDraft |

### 6.3.7 全球市场评分模型

MarketScore 不得由 LLM 直接给出单一分数。系统展示分维度评分和证据：

Demand Attractiveness + Trade Momentum + Buyer Accessibility + Competitive Intensity (反向) + Margin/Price Potential + Channel Feasibility + Entry/Compliance Complexity (反向) + Data Availability + Strategic Fit = Market Priority Recommendation

每个维度必须记录：规则版本、使用字段、数据日期、Evidence、缺失值和人工覆盖。涉及市场规模、法规和认证的结论必须显示来源和更新时间。

### 6.3.8 研究任务编排

ResearchRequest → Query Plan → Provider/Web/Registry/Trade Tasks → Raw Evidence → Normalize and Deduplicate → Claim Classification → Contradiction Detection → Structured Research Objects → Expert Escalation if Required → User Review → MarketActionPlan/CampaignDraft

Temporal 负责跨分钟或小时的研究工作流；每个子任务可重试、跳过或切换 Provider。部分来源失败时必须返回“部分完成”，不得把缺失结果伪装为完整研究。

### 6.3.9 市场研究页面与验收补充

用户可查看每个结论来自贸易数据、企业官网、新闻、注册库、专家还是 AI 推断；

可比较 2-5 个候选市场并修改评分权重；

任何市场结论可标记“采用、拒绝、需验证、交给专家”；

可将推荐买家类型一键转为 ICP 草案；

可将优先企业池一键转入 Data Hub 查询；

可将内容和渠道建议一键生成 Campaign；

研究刷新不得静默覆盖已经批准的 Snapshot，必须生成新版本和差异。

## 6.4 Global Business Data Hub、主动发现与公开情报

### 6.4.1 目标与责任边界

建立客户私有数据、授权商业数据、公开商业情报、行业数据和第一方行为信号的统一数据中台。平台主动发现客户为主，客户导入数据用于增强、排重和历史激活。

### 6.4.2 核心对象

DataProvider

ProviderContract

DatasetLicense

SourcePolicy

RawSourceRecord

CanonicalCompany

CanonicalContact

FieldEvidence

IdentityLink

DataQualityIssue

DataCostLedger

SuppressionRecord

### 6.4.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAT-001 | 支持贸易、通用 B2B、企业注册、联系人、邮箱验证、行业和第一方信号 Provider。 | P0 | M1 | 统一 Provider Contract，业务不依赖厂商 JSON。 |
| DAT-002 | 至少同时支持一个贸易数据源和一个通用企业/联系人数据源。 | P0 | M2 | 可按行业和国家路由，单源失败可降级。 |
| DAT-003 | 支持客户自带 API Key、平台统一采购和客户上传数据三种模式。 | P0 | M2 | 三种模式成本和数据权利分别记录。 |
| DAT-004 | 建立 Raw Zone、Normalize、Identity Resolution、Canonical Entity 和 Evidence 分层。 | P0 | M1 | 原始数据不直接成为业务主实体。 |
| DAT-005 | 每个字段记录 Provider、Record ID、Source URL、抓取时间、过期、置信度和许可。 | P0 | M1 | 前端能够解释字段来源和可用动作。 |
| DAT-006 | Data Rights Policy Engine 控制展示、导出、AI、外联、缓存和跨租户使用。 | P0 | M2 | 每个受控动作执行前查询策略。 |
| DAT-007 | Data Cost Router 根据缓存、覆盖、质量、预算和价值选择 Provider。 | P0 | M2 | Dry Run 显示预计数据成本。 |
| DAT-008 | 支持按需购买联系人和高成本字段，而非一次购买全量数据库。 | P0 | M2 | 低价值账户不会触发高成本解锁。 |
| DAT-009 | 支持公司、品牌、法律主体、域名、地址、电话、LEI/注册 ID 的身份解析。 | P0 | M1 | 低置信合并进入人工审核并可撤销。 |
| DAT-010 | 支持联系人跳槽、多个邮箱、角色变化和有效期。 | P0 | M2 | 历史关系保留，当前可联系点独立判断。 |
| DAT-011 | 公开采集建立 Source Registry、Terms/robots 状态、允许路径、频率、TTL 和投诉删除。 | P0 | M1 | 爬虫只访问批准来源和路径。 |
| DAT-012 | 爬虫隔离运行，阻断内网地址、云元数据和未授权文件协议。 | P0 | M1 | SSRF 和网络隔离测试通过。 |
| DAT-013 | 支持官网、展会、协会、政府名录、招聘、新闻、认证和招投标等来源。 | P0 | M2 | 来源类型和允许字段白名单可配置。 |
| DAT-014 | 对个人职业信息进行字段最小化、用途、保留和反对状态管理。 | P0 | M2 | Suppression 和删除可跨 Provider 同步。 |
| DAT-015 | Provider Bake-off 评估覆盖、准确、新鲜度、成本、SLA 和合同适配。 | P0 | M1 | 未通过评测的 Provider 不能进入正式路由。 |
| DAT-016 | 腾道作为贸易/企业/联系人候选 Provider，必须确认 Embedded SaaS 权利。 | P0 | M1 | 合同未确认前仅可做内部技术验证。 |
| DAT-017 | 数据健康中心展示覆盖、缺失、冲突、过期、无效邮箱和供应商质量。 | P0 | M2 | 用户可按问题批量修复。 |

### 6.4.4 领域验收标准

没有客户历史数据也可完成市场扫描、目标公司发现和联系人补全。

所有可发送联系人均通过来源、许可、Suppression 和验证检查。

Provider 被禁用时，主业务数据仍可读取且新请求可降级。

### 6.4.5 非目标与边界

不抓取需要登录、验证码或访问控制后的平台数据；不使用来源不明或泄露数据库。

### 6.4.6 Global Business Data Hub 分层架构

Customer-owned Data Licensed Commercial Data Public Web Intelligence Trade/Registry/Industry Data First-party Behavioral Signals ↓ Ingestion Gateway + Contract/License Check ↓ Raw Data Zone（按 Provider、合同和租户隔离） ↓ Normalization + Data Quality + PII Classification ↓ Identity Resolution + Field-level Evidence ↓ Canonical Company / Person / Relationship / Signal ↓ Lead Cohort / Campaign / Opportunity / Learning

### 6.4.7 七类 Provider 与路由策略

| Provider 类别 | 典型用途 | 路由示例 |
| --- | --- | --- |
| TradeDataProvider | 进口商、出口商、竞争关系、量价和采购周期 | 制造业、外贸、经销商开发 |
| B2BCompanyPersonProvider | 企业、职位、规模、技术栈、招聘和联系人 | SaaS、科技、专业服务 |
| CompanyRegistryProvider | 法律实体、注册状态、母子公司和地址 | 企业验证、风险和去重 |
| ContactDiscoveryProvider | 工作邮箱、电话和职业链接 | 对已选高价值企业补全联系人 |
| EmailVerificationProvider | 邮箱状态、风险和可投递性 | 发送前实时验证 |
| PublicIntelligenceProvider | 官网、产品、招聘、新闻、协会、展会和招投标 | 业务信号和企业背调 |
| IndustryDataProvider | 医疗注册、新能源项目、EPC、认证和垂直数据库 | Industry Pack 专属发现 |

DataSourceRouter 根据 Industry Pack、Market Pack、Growth Motion、查询目标、预算、覆盖率、字段缺口和 Provider 健康决定调用顺序；不是默认同时调用全部供应商。

### 6.4.8 Provider Waterfall 和成本控制

检查 Workspace 已有数据和全局 Suppression；

查询在许可范围内仍有效的缓存；

调用低成本企业发现源；

对目标企业执行注册/官网验证；

仅对高价值账户购买联系人；

对关键字段进行第二来源交叉验证；

发送前调用邮箱验证；

记录每个公司、联系人和 Opportunity 的数据成本。

Provider Cost Router 必须支持：预算上限、每 Campaign 上限、每 Lead 上限、昂贵调用审批、缓存复用、失败不计费核对和供应商账单对账。

### 6.4.9 字段级权利与 Evidence

每个 Canonical 字段可由多个候选值组成。系统不得只保存“最终值”，必须保存：

interface FieldEvidence { entityId: string; fieldName: string; valueHash: string; providerId: string; providerRecordId?: string; sourceUrl?: string; fetchedAt: string; validUntil?: string; confidence: number; licenseId: string; processingPurpose: string[]; allowedToDisplay: boolean; allowedToExport: boolean; allowedForAI: boolean; allowedForOutreach: boolean; allowedForMultiTenantUse: boolean; deletionStatus: 'ACTIVE' ¦ 'REVOKED' ¦ 'DELETED'; }

展示、导出、AI 分析、加入 Campaign 和外联必须分别执行 Policy Check。

### 6.4.10 身份解析规则

企业身份解析优先使用：法律名称/注册号/LEI/域名/地址/电话/贸易关系等强标识；联系人使用工作邮箱、职业主页、姓名+公司+职位和历史时间范围。系统支持：

自动合并高置信度记录；

中置信度进入人工 Review；

保留 Merge/Split 历史；

联系人换公司后保留 Employment History，不覆盖历史关系；

不同 Provider 冲突时展示来源、时间和可信度；

重新解析不得破坏已有 Campaign、Conversation 和 Opportunity 引用。

### 6.4.11 Public Intelligence Platform

公开数据采集不是一个通用“爬虫按钮”，而是治理型平台：

Source Registry → Terms/robots/Access Review → Approved Source Policy → Crawl Plan → Domain Rate Limiter → Isolated Fetcher/Browser → Parser and Structured Extraction → PII/Restricted Field Filter → Evidence Snapshot and Content Hash → Identity Resolution → Quality Review → Canonical Data → Refresh/Expiry/Delete

SourcePolicy 至少包含：域名、来源类型、访问模式、允许/禁止路径、robots 状态、条款审核、个人数据字段、允许目的、频率、保留期、Review 状态和 Owner。

禁止：绕过登录、验证码、付费墙和访问控制；伪造账号；抓取私人群组或私信；采集与 B2B 目的无关的敏感个人数据；使用泄露或黑市数据。

### 6.4.12 客户自带数据和客户自带 Provider

平台支持三种商业接入方式：

| 模式 | 说明 | 数据权利 |
| --- | --- | --- |
| 平台统一采购 | 平台与 Provider 签订多租户/嵌入许可 | 按平台合同执行 |
| Customer BYO Provider | 客户连接自己购买的腾道、Apollo 或其他账号/API Key | 数据仅用于该 Workspace，继承客户合同限制 |
| 混合模式 | 平台基础数据 + 客户账号 + 公开情报 + 第一方信号 | 字段级区分来源和权利 |

客户自有 CRM/Excel 不是主获客前置条件，但必须支持导入、排重、历史激活和避免重复触达。

### 6.4.13 Provider Operations Console

运营后台必须展示：调用量、成功率、延迟、字段覆盖、有效率、新鲜度、成本、限流、合同额度、许可证过期、删除请求、质量投诉、国家/行业表现和切换建议。Provider 下线时通过 Migration Plan 迁移，不得让供应商 ID 泄漏到业务主对象。

## 6.5 ICP、购买委员会、Lead Intelligence 与身份解析

### 6.5.1 目标与责任边界

把市场研究转换为可验证的客户定义，并把多源企业和联系人数据转换为可解释、可排重、可行动的优先级。

### 6.5.2 核心对象

ICPDefinition

Persona

BuyingCommitteeRole

QualificationRule

Account

Contact

Lead

Signal

LeadScore

LeadDecision

### 6.5.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED-001 | ICP 包含公司属性、业务场景、痛点、触发信号、排除条件和市场差异。 | P0 | M1 | 字段结构化且可版本化。 |
| LED-002 | 购买委员会包含决策者、影响者、使用者、技术、财务和采购角色。 | P0 | M1 | 不同 Growth Motion 可使用不同角色模板。 |
| LED-003 | 支持 Must-have、Nice-to-have、Exclusion 和负向信号。 | P0 | M1 | 排除条件优先于正向评分。 |
| LED-004 | 使用样例账户、公开数据或历史结果进行回测。 | P0 | M1 | 未回测 ICP 标记为 Hypothesis。 |
| LED-005 | 按 ICP 自动生成多 Provider 查询计划。 | P0 | M1 | 用户可查看将使用的数据源、成本和预计规模。 |
| LED-006 | Lead 评分拆分为 Fit、Role、Intent、Data Quality、Reachability、Engagement。 | P0 | M1 | 各维度有独立证据和时间。 |
| LED-007 | 支持规则、统计、LLM 和人工反馈组合评分。 | P0 | M2 | 模型不能覆盖硬性排除和 Suppression。 |
| LED-008 | 支持推荐、待确认、拒绝和禁止联系四类队列。 | P0 | M1 | 批量操作前展示差异。 |
| LED-009 | 支持接受/拒绝原因和后续结果回写。 | P0 | M1 | 反馈进入租户私有学习和评估。 |
| LED-010 | 支持企业/联系人合并、拆分、历史关系和重复触达检测。 | P0 | M1 | 合并和拆分可审计和撤销。 |
| LED-011 | 同一联系人跨 Campaign 的触达频率和冲突可见。 | P0 | M2 | 并发重复外联被阻止。 |
| LED-012 | 支持 Account Research Summary 和推荐下一步。 | P0 | M1 | 摘要区分事实、推断和未知。 |
| LED-013 | 支持联系人邮箱、电话、社交资料的验证和显示权限。 | P0 | M2 | 未授权角色只能看到脱敏字段。 |
| LED-014 | 支持监测贸易、招聘、融资、网站、内容和关系变化信号。 | P0 | M2 | 信号过期自动降低 Intent。 |

### 6.5.4 领域验收标准

每条 Lead 可查看数据来源、更新时间、评分理由、风险和联系历史。

ICP 重大变更不静默影响运行中的 Campaign。

被拒绝或失效的线索可保留历史但不进入发送队列。

### 6.5.5 非目标与边界

不以单一黑盒分数替代业务解释。

## 6.6 Campaign、Audience、实验与执行授权

### 6.6.1 目标与责任边界

Campaign 是增长业务上下文，连接目标、市场、ICP、受众、资产、渠道、预算、授权、触点和结果。它通过 ID 和事件关联各对象，不在一个巨大对象中同步拥有所有子实体。

### 6.6.2 核心对象

Campaign

Audience/Cohort

ContentPlan

ChannelPlan

OutreachSequence

Experiment

CampaignRevision

ExecutionAuthorization

StopCondition

### 6.6.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAM-001 | 支持按 Growth Motion 模板和自然语言目标创建 Campaign。 | P0 | M1 | 生成结构化草案而非仅聊天文本。 |
| CAM-002 | Campaign 关联目标、Offering、Market、ICP、Audience、Owner、预算和时间。 | P0 | M1 | 缺少必需上下文时不能进入 Review。 |
| CAM-003 | Audience 由 Query Snapshot 和接受的实体组成，可冻结或动态刷新。 | P0 | M1 | 运行批次能追溯当时名单版本。 |
| CAM-004 | ContentPlan、ChannelPlan、Sequence 和 Experiment 独立版本化。 | P0 | M1 | 各对象可独立审批和重试。 |
| CAM-005 | 支持 DRAFT、RESEARCHING、READY_FOR_REVIEW、APPROVED、SCHEDULED、RUNNING、PAUSED、BLOCKED、COMPLETED、LEARNED、ARCHIVED。 | P0 | M1 | 状态迁移有规则和审计。 |
| CAM-006 | 运行中的重大变更创建 CampaignRevision 并展示差异。 | P0 | M1 | 未经重新授权不能扩大受众、渠道、成本或风险。 |
| CAM-007 | Dry Run 展示人群、样例、内容、渠道、时间、成本、数据权利和风险。 | P0 | M1 | 审批人可以退回具体问题。 |
| CAM-008 | ExecutionAuthorization 固化范围、模板、频率、预算、阈值和有效期。 | P0 | M1 | 执行服务只接受有效授权。 |
| CAM-009 | 支持暂停、恢复、结束、复制和归档。 | P0 | M1 | 暂停可在 SLA 内阻断未开始动作。 |
| CAM-010 | 支持退信、投诉、失败、成本和负面情绪 Stop Conditions。 | P0 | M2 | 阈值触发自动暂停和通知。 |
| CAM-011 | 支持 Variant、对照、假设和胜出规则。 | P0 | M2 | 实验结果可回溯到资产和受众。 |
| CAM-012 | 所有 Publish、Outbound、Engagement 和 Opportunity 关联 Campaign 或 Quick Campaign。 | P0 | M1 | 缺失关联的事件进入修复队列。 |
| CAM-013 | 支持 Campaign 成本预算和实时消耗。 | P0 | M2 | 超过硬预算时自动停止新任务。 |

### 6.6.4 领域验收标准

Campaign 页面能够完成计划、审批、监控、异常和复盘。

100% 对外营销动作关联有效 ExecutionAuthorization。

Revision 不覆盖历史配置和归因。

### 6.6.5 非目标与边界

Campaign 不是通用项目管理工具，也不替代完整 CRM。

## 6.7 Create、品牌内容与 Video Studio

### 6.7.1 目标与责任边界

基于企业 Approved Claim、市场、ICP、漏斗和渠道生成可信图文、邮件、落地页和视频。视频采用生成模型与素材编排双引擎，不从零开发所有底层能力。

### 6.7.2 核心对象

ContentBrief

ContentAsset

MediaAsset

VideoProject

Storyboard

VoiceTrack

CaptionTrack

GenerationTrace

RightsRecord

### 6.7.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT-001 | Content Brief 必须关联 Campaign、受众、目标、漏斗、市场、语言、渠道和 CTA。 | P0 | M1 | 缺少核心上下文时不能批量生成。 |
| CRT-002 | 支持邮件、社交帖子、长文、案例、落地页、销售资料和 FAQ。 | P0 | M1 | 各类型使用独立 Schema。 |
| CRT-003 | 支持内容支柱、主题矩阵和一份母内容的跨平台复用。 | P0 | M1 | 每个平台版本可独立编辑和审批。 |
| CRT-004 | 关键事实只能引用适用范围内的 Approved Claim。 | P0 | M1 | 无来源事实显示为待确认，不可自动发布。 |
| CRT-005 | 执行品牌语气、术语、禁用词、敏感声明、重复度和 CTA 检查。 | P0 | M1 | 质量检查结果可解释。 |
| CRT-006 | 支持图像生成、编辑、裁剪、背景和品牌模板。 | P0 | M1 | 媒体来源、模型和权利记录完整。 |
| CRT-007 | Video Studio 支持脚本、分镜、素材、配音、字幕、音乐、剪辑和比例适配。 | P0 | M1 | 用户可在每阶段预览和重做。 |
| CRT-008 | 视频双引擎：生成式镜头 + 素材检索/客户素材编排。 | P0 | M1 | 按 Brief 和成本路由。 |
| CRT-009 | MoneyPrinterTurbo 用于脚本到素材、TTS、字幕和合成能力的 Adapt，不直接暴露原系统。 | P0 | M1 | 通过 VideoCompositionProvider 接口运行。 |
| CRT-010 | ComfyUI 作为隔离的开源图像/视频模型工作流候选。 | P0 | M2 | 模型和节点许可证逐项登记。 |
| CRT-011 | Remotion 仅在完成商业许可后用于模板化数据视频。 | P0 | M2 | 未获许可不进入生产。 |
| CRT-012 | 支持横版、竖版、方形、多语言配音和字幕。 | P0 | M2 | 同一项目输出多个平台变体。 |
| CRT-013 | 支持素材许可证、客户授权、生成模型条款和使用范围。 | P0 | M1 | 无权利状态的素材不能进入发布队列。 |
| CRT-014 | 支持媒体任务异步、取消、重试、断点和成本预算。 | P0 | M1 | 失败保留已完成中间产物。 |
| CRT-015 | 记录用户修改和最终表现，用于模板和质量评估。 | P0 | M2 | 不跨 Workspace 使用客户私有素材。 |

### 6.7.4 领域验收标准

视频项目能从 Campaign Brief 到最终可发布资产闭环。

默认音乐、图片和视频素材不得使用权利不清的仓库资源。

每个资产可追溯 Prompt/模型、素材、Claim、编辑和审批。

### 6.7.5 非目标与边界

不在 M1 自研基础视频生成模型或完整专业剪辑软件。

### 6.7.6 视频生产能力分层

视频系统不是单一模型调用，按三类能力组合：

| 层 | 作用 | 候选能力 |
| --- | --- | --- |
| Planning | 目标、受众、脚本、分镜、事实、CTA 和平台版本 | 自研 Video Planning Service + Model Gateway |
| Generation | 图像、视频片段、关键帧、配音和媒体生成 | AiToEarn、ComfyUI、商业媒体模型 |
| Composition | 素材检索、时间轴、字幕、TTS、BGM、剪辑和比例适配 | MoneyPrinterTurbo Adapt、FFmpeg/MoviePy、模板引擎 |

### 6.7.7 完整视频流水线

Campaign Brief → Video Objective/Persona/Funnel Stage → Approved Claims and Asset Rights → Script → Storyboard/Shot List → Visual Style and Brand Template → Source/Generate Media → TTS/Voice or Human Voice → Subtitle/Translation → Music/SFX Rights Check → Timeline Composition → Fact/Brand/Policy QC → 16:9 / 9:16 / 1:1 Variants → Human Approval → Publish → Engagement and Opportunity Feedback

每一步产生版本化对象和 Job 状态。脚本、分镜、素材、声音、字幕、音乐和成片都必须具有来源与权利元数据。

### 6.7.8 MoneyPrinterTurbo 的产品化映射

| 原项目能力 | 保留/改造 | 新平台归属 |
| --- | --- | --- |
| LLM 脚本和关键词 | 保留思路，改为使用企业 Approved Claims 和 Campaign Context | Video Planning Service |
| Pexels/Pixabay/Coverr 素材 | 通过 LicensedAssetProvider，保存来源和许可证 | Asset Service |
| TTS | 通过 VoiceProvider，记录声音许可和语言 | Media Gateway |
| 字幕 | 复用生成/对齐逻辑，支持人工修订和多语言 | Subtitle Service |
| MoviePy/FFmpeg 合成 | 抽取为无状态 Worker | VideoCompositionProvider |
| 本地任务目录 | 替换为对象存储、租户路径和生命周期 | Asset Storage |
| Redis List | 替换为 Temporal + 可靠任务队列 | Workflow Platform |
| Streamlit UI | 不采用 | 新 Video Studio |
| 项目自带 BGM | 禁止进入生产 | Rights-cleared Music Provider |
| 第三方聚合上传 | 不直接采用 | AiToEarn/官方 Channel Adapter |

### 6.7.9 VideoCompositionProvider Contract

interface VideoCompositionProvider { capabilities(): Promise<VideoCapability[]>; createPlan(input: VideoBrief): Promise<VideoProductionPlan>; compose(input: VideoCompositionRequest, idempotencyKey: string): Promise<MediaJob>; getStatus(jobId: string): Promise<MediaJobStatus>; cancel(jobId: string): Promise<void>; listArtifacts(jobId: string): Promise<MediaArtifact[]>; estimateCost(input: VideoCompositionRequest): Promise<CostEstimate>; }

接口不得暴露 MoneyPrinterTurbo 的内部目录、队列或配置。所有外部副作用由 ExecutionAuthorization 控制。

### 6.7.10 视频质量和成本 Gate

企业事实支持率 100%；

字幕关键术语准确率达到 Pack 阈值；

素材权利元数据完整率 100%；

同一母版输出三种比例，关键画面不被裁切；

失败任务可从最后一个安全 Checkpoint 恢复；

预算超限前阻断或降级；

生成式素材明显错误可替换单镜头，不要求重跑整片；

每个视频可追溯模型、素材、声音、音乐、人工修改和发布结果。

## 6.8 Multi-platform Publish、邮件 Outbound 与渠道治理

### 6.8.1 目标与责任边界

通过官方授权或合同允许的渠道执行发布和邮件触达。平台统一管理账号、能力差异、排期、失败、送达、退订和审计。

### 6.8.2 核心对象

ChannelAccount

PlatformCapability

PublishJob

PublishRecord

OutboundSequence

OutboundMessage

DomainHealth

Unsubscribe

Suppression

### 6.8.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUB-001 | 连接渠道账号并管理 OAuth、Scope、Token、角色和健康状态。 | P0 | M1 | 过期或权限不足在执行前被发现。 |
| PUB-002 | 维护 Platform Capability Matrix：内容类型、发布、排期、评论、回复、私信和分析。 | P0 | M1 | 前端只展示当前账号真实可用能力。 |
| PUB-003 | 支持至少四个经过验证的发布平台进入 M2。 | P0 | M2 | 每个平台通过成功率和权限 Gate。 |
| PUB-004 | 同一内容按平台格式、长度、比例、语言和标签适配。 | P0 | M1 | 用户可预览最终版本。 |
| PUB-005 | 支持日历、时区、排期、批量发布和审批。 | P0 | M1 | 排期记录不可因时区转换产生歧义。 |
| PUB-006 | 发布具备幂等、重试、部分成功和单平台补偿。 | P0 | M1 | 成功平台不会因重试重复发布。 |
| PUB-007 | AiToEarn 作为发布适配候选，必须验证 OAuth、限流、重试和多租户。 | P0 | M1 | 未通过平台不进入正式 Capability Matrix。 |
| PUB-008 | 邮件支持 Gmail/Outlook 或合规发送基础设施。 | P0 | M2 | 连接采用用户授权并记录发送身份。 |
| PUB-009 | 支持序列、时区、节奏、每日/每小时上限和暂停。 | P0 | M2 | Campaign 授权限定模板和规模。 |
| PUB-010 | 发送前执行邮箱验证、Suppression、频率和地区策略。 | P0 | M2 | 100% 执行前检查。 |
| PUB-011 | 支持 SPF、DKIM、DMARC、退信、投诉、退订和域名健康。 | P0 | M2 | 异常阈值触发 Circuit Breaker。 |
| PUB-012 | 支持邮件回复线程同步到 Unified Inbox。 | P0 | M2 | 回复关联原 Campaign、Account 和 Contact。 |
| PUB-013 | 支持 UTM、短链接、内容 ID 和 Campaign 标签。 | P0 | M1 | 点击和表单能回到 Touchpoint。 |
| PUB-014 | LinkedIn、WhatsApp 等陌生人自动私信不作为 M2 核心。 | P0 | M1 | 仅保留官方授权 Adapter 扩展位。 |
| PUB-015 | 所有发布和发送记录操作者、审批、内容版本、对象、结果和 Provider。 | P0 | M1 | 审计可导出。 |

### 6.8.4 领域验收标准

平台权限变化不会导致前端承诺不存在的能力。

邮件停止、退订和投诉处理满足内部 SLA。

平台失败不会阻塞其他渠道的可恢复执行。

### 6.8.5 非目标与边界

不通过浏览器自动化绕过平台 API 限制。

### 6.8.6 Platform Capability Matrix

每个平台必须维护可机读能力声明，不能由前端假设能力一致：

| 字段 | 示例 |
| --- | --- |
| content_types | text、image、carousel、short_video、long_video、article |
| scheduling | native、platform-side、platform-not-supported |
| comment_read/reply | yes/no/permission-dependent |
| dm_read/send | yes/no/partner-only |
| analytics | impressions、views、clicks、engagement、audience |
| oauth_scopes | 当前批准 Scope 和 App Review 状态 |
| rate_limits | 平台、账号、应用和时间窗口 |
| media_limits | 比例、大小、时长、编码、字幕 |
| webhook | 事件、重试、签名和延迟 |
| support_level | Fully Supported、Template Supported、Expert Review Required、Unsupported |

### 6.8.7 账号与授权生命周期

连接前解释需要的 Scope 和用途；

Token 加密保存，严格限制访问；

提前检测过期、撤销和权限变更；

账号异常、平台限流或内容违规进入 Needs Action；

Reconnect 后恢复未完成任务前重新检查 ExecutionAuthorization；

Workspace 删除时撤销连接并删除可删除的 Token 和缓存；

不承诺通过官方 API 未开放的私信、评论或监听能力。

### 6.8.8 发布部分成功与补偿

多平台发布是一个父 ExecutionJob 和多个 PlatformExecution。一个平台成功、另一个失败时：

成功平台不得因重试重复发布；

用户可单独重试失败平台；

内容如果已经修改，生成新 Revision，不静默替换成功版本；

平台返回异步处理状态时保持 PROCESSING；

取消操作只停止尚未提交的平台任务；

所有结果回写作品 URL、平台 ID、发布时间和错误分类。

## 6.9 Full Engage、Unified Inbox、Opportunity 与 CRM 协同

### 6.9.1 目标与责任边界

统一管理邮件回复、社交评论、平台允许的私信、品牌提及、官网表单、聊天渠道和人工录入询盘，并把有效意向转成销售或伙伴机会。

### 6.9.2 核心对象

Inbox

Conversation

Message

Participant

Intent

Assignment

SLA

Opportunity

CommercialOutcome

Activity

CRM Sync

### 6.9.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENG-001 | 统一接收邮件、评论、私信、表单、聊天和人工询盘。 | P0 | M1 | 每个渠道使用标准 Message Envelope。 |
| ENG-002 | 按联系人、公司、线程和 Campaign 去重与聚合。 | P0 | M1 | 错误合并可拆分并保留历史。 |
| ENG-003 | 支持语言识别、翻译、摘要、主题、情绪和紧急度。 | P0 | M1 | 原文和译文同时保留。 |
| ENG-004 | 意图至少覆盖询价、样品、Demo、合作、技术问题、转介、暂不考虑、投诉和退订。 | P0 | M1 | 低置信度进入人工确认。 |
| ENG-005 | 支持 AI 回复草稿并引用企业知识。 | P0 | M1 | 高风险回复必须人工批准。 |
| ENG-006 | 支持负责人、团队、标签、优先级、SLA、备注和 @ 协作。 | P0 | M1 | 超时自动提醒和升级。 |
| ENG-007 | 支持将高意向互动创建或关联 Lead/Opportunity。 | P0 | M1 | 转化动作保留来源和会话上下文。 |
| ENG-008 | Opportunity 支持 New、Qualified、Meeting、Sample/Demo、Proposal、Won、Lost 等可配置阶段。 | P0 | M1 | 行业 Pack 可定义阶段映射。 |
| ENG-009 | 销售接受、拒绝和失败原因回写。 | P0 | M1 | 平台区分 AI Qualified 与 Sales Accepted。 |
| ENG-010 | 支持下一步、截止时间、Owner、金额区间、产品和目标市场。 | P0 | M1 | 机会不能没有 Owner 或下一步长期停滞。 |
| ENG-011 | 支持 CRM 推送、双向同步和冲突处理。 | P0 | M2 | CRM 是可选外部系统，平台保留增长上下文。 |
| ENG-012 | Chatwoot 可作为连接器和会话模型参考，不作为 Lead/Campaign 主库。 | P0 | M1 | 通过 ConversationProvider 隔离。 |
| ENG-013 | 支持投诉、退订、法律、安全和声誉风险升级。 | P0 | M1 | 无论模型置信度均进入人工流程。 |
| ENG-014 | 支持品牌提及和关键词监听，受平台与数据源权限限制。 | P0 | M2 | 来源和使用权可追踪。 |
| ENG-015 | 会话、联系人、机会和 Campaign 时间线统一可见。 | P0 | M2 | 用户可从 Opportunity 回溯所有触点。 |
| ENG-016 | 建立 Qualified Lead、Sales Accepted Opportunity、Verified Commercial Outcome 三级结果模型，并允许行业 Pack 映射为有效询盘、经销商机会、RFQ、Demo、样品或报价。 | P0 | M1 | 三级状态、进入条件、Owner 和证据均可审计。 |
| ENG-017 | 对 Sales Accepted Opportunity 在 7/30/90 天回写会议、样品、报价、合同、Won/Lost 和失败原因；不再符合条件时支持撤回或降级。 | P0 | M2 | 不允许只靠“用户点击接受”永久计为有效结果。 |

### 6.9.4 领域验收标准

高意向消息能在两次操作内转为已分派机会。

投诉和退订不会被自动营销回复。

各渠道能力差异在 UI 中透明显示。

### 6.9.5 非目标与边界

M1/M2 不替代完整销售 CRM、报价、合同和订单系统。

### 6.9.6 Full Engage 渠道范围

业务模型覆盖以下来源，实际能力按 Platform Capability Matrix 降级：

| 来源 | 进入方式 | 核心动作 |
| --- | --- | --- |
| 邮件回复 | Gmail API、Microsoft Graph、邮件 Provider Webhook | 线程、意图、退订、分派、回复草稿 |
| 社交评论 | AiToEarn/官方 API | 聚合、翻译、意图、公开回复审批 |
| 社交私信 | 仅在平台授权时 | 会话、身份匹配、分派和回复 |
| 官网表单/Landing Page | Webhook/SDK | 创建/合并联系人、Campaign 归因 |
| 网站聊天/WhatsApp 等 | 授权连接器或 Chatwoot Adapter | 实时会话、SLA 和转商机 |
| 品牌提及 | 平台 API/Listening Provider | 识别意向、风险和竞争信号 |
| 人工录入 | UI/API/CRM | 补充线下展会、电话和会议 |

### 6.9.7 Conversation Identity

会话不能只按平台账号保存。系统需要将 Message 归并到 Conversation，并尝试关联 Person、Company、Campaign 和 Opportunity：

Platform Identity / Email / Form Identity → Candidate Person Matches → Company Domain and Employment History → Confidence and Conflict → Auto-link / Human Review → Unified Conversation

错误匹配必须可拆分；拆分后重算归因和负责人，不删除原始平台消息。

### 6.9.8 意图、风险和下一步

分类对象至少包含：意图、情绪、紧急度、产品主题、市场、语言、购买阶段、投诉/退订、信心、证据和推荐下一步。高价值意图可生成 Qualified Lead 或 Sales Accepted Opportunity 候选，但必须由用户接受。

### 6.9.9 Chatwoot 复用边界

Chatwoot 可提供渠道连接器、Inbox/Conversation/Assignment 模型和部分 Webhook 能力，但：

不拥有 Campaign、Lead、Opportunity、Attribution 和企业 Claim；

不直接作为新产品前端；

通过 ConversationProvider/ChannelConnector 接入；

平台消息 ID 和线程 ID 映射到新系统；

权限、租户、审计和数据保留按新平台 Policy 执行；

企业版功能和连接器许可在采用前单独确认。

## 6.10 Attribution、Analytics、Experiment 与 Recommendation

### 6.10.1 目标与责任边界

统一采集活动、数据、内容、发布、邮件、互动、销售和成本事件，解释哪些市场、客户、内容和渠道影响了商业机会。

### 6.10.2 核心对象

Touchpoint

Metric

FunnelSnapshot

Attribution

CostRecord

ExperimentResult

Recommendation

DataQualityAlert

### 6.10.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANA-001 | 建立统一 Touchpoint，包括曝光、点击、回复、评论、表单、会议、样品、报价和阶段变化。 | P0 | M1 | 事件具有 Campaign、Account/Contact、时间和来源。 |
| ANA-002 | 展示系统健康、活动、质量、商业和学习五层指标。 | P0 | M1 | 默认不以内容数量作为首页核心。 |
| ANA-003 | 支持 First Touch、Last Meaningful Touch、Campaign Influence 和人工 Primary Source。 | P0 | M1 | 界面明确规则归因，不宣称因果。 |
| ANA-004 | 支持市场、行业、ICP、Provider、渠道、主题、资产和 Variant 维度。 | P0 | M2 | 维度过滤不改变口径。 |
| ANA-005 | 展示数据、模型、媒体、邮件和专家成本。 | P0 | M2 | 成本可归属 Campaign 和 Workspace。 |
| ANA-006 | 支持 Qualified Lead、Sales Accepted Opportunity、Meeting、Proposal、Pipeline 和 Won。 | P0 | M1 | 内部 QGO 不强迫用户学习。 |
| ANA-007 | 支持实验假设、样本、指标、停止规则和结果。 | P0 | M2 | 样本不足时不宣布胜出。 |
| ANA-008 | Recommendation 包含观察、证据、可能原因、动作、风险、预计影响和验证方法。 | P0 | M1 | 不能直接修改运行 Campaign。 |
| ANA-009 | 接受 Recommendation 后生成 Experiment 或 CampaignRevision。 | P0 | M2 | 用户可以撤销或拒绝并记录原因。 |
| ANA-010 | 支持归因缺口、孤立事件和身份未解析队列。 | P0 | M2 | 数据问题可分派和修复。 |
| ANA-011 | 支持周报、月报、客户报告和 BI 导出。 | P0 | M2 | 报告引用统一指标定义。 |
| ANA-012 | 支持 Provider 质量、模型质量和 Pack 表现分析。 | P0 | M2 | 结果用于供应商和 Pack 治理。 |
| ANA-013 | 分别统计 Qualified Lead、Sales Accepted Opportunity 与 Verified Commercial Outcome，并展示 7/30/90 天滞后转化。 | P0 | M2 | 内部 QGO 由三级结果派生，不覆盖行业原始口径。 |
| ANA-014 | 支持机会撤回、降级、重复合并和结果纠错，并对历史报表重算或标记版本。 | P0 | M2 | 虚假或失效机会不会继续充当成功指标。 |

### 6.10.4 领域验收标准

任何 Opportunity 可回溯到客户、Campaign 和至少一个 Touchpoint。

指标字典、事件版本和归因模型可见。

Recommendation 的业务结果可被后续验证。

### 6.10.5 非目标与边界

M2 不承诺跨设备、跨平台和线下行为的确定性因果归因。

## 6.11 Advanced Pack Engine 与 Pack Studio

### 6.11.1 目标与责任边界

把行业、国家、增长方法、渠道、数据、内容、合规和专家经验封装成可版本化、可测试、可灰度和可回滚的产品资产。

### 6.11.2 核心对象

Pack

PackVersion

PackDependency

PackRule

PackTest

PackApproval

ResolvedStrategySnapshot

PackFeedback

### 6.11.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAK-001 | 支持八类 Pack 及统一 Registry。 | P0 | M1 | Pack 类型、Owner 和适用范围明确。 |
| PAK-002 | Pack 内容使用 Schema/DSL，不把规则散落在代码和 Prompt。 | P0 | M1 | 核心服务能校验 Pack。 |
| PAK-003 | 支持版本、依赖、生效、失效、灰度、租户覆盖和回滚。 | P0 | M1 | 运行 Campaign 使用快照。 |
| PAK-004 | 支持专家审核、测试集、签名和发布状态。 | P0 | M2 | 未经批准版本不能用于生产。 |
| PAK-005 | Pack 可包含默认研究问题、Provider 路由、ICP、评分、内容、渠道、SLA 和风险规则。 | P0 | M1 | 各字段可解释来源。 |
| PAK-006 | 支持企业覆盖和自定义字段，但不能覆盖法律/平台硬规则。 | P0 | M2 | 优先级计算可回放。 |
| PAK-007 | 支持 Pack Studio 编辑、Diff、测试、预览和发布。 | P0 | M2 | 管理员能看到影响范围。 |
| PAK-008 | 支持 Pack 使用、采用、拒绝和结果反馈。 | P0 | M2 | 反馈默认租户私有。 |
| PAK-009 | 支持将专家结论提交为 Pack Candidate。 | P0 | M2 | 通过去敏和审核后才能发布。 |
| PAK-010 | 支持支持等级：Fully Supported、Template Supported、Expert Review Required、Unsupported。 | P0 | M1 | 销售和产品界面一致。 |
| PAK-011 | 支持 Pack Marketplace 作为后续平台能力。 | P1 | M3 | 计费、权限和质量治理完整后开放。 |

### 6.11.4 领域验收标准

新增 Market/Industry Pack 不需要修改核心业务代码。

Pack 变更不会静默改变运行 Campaign。

每条推荐可追溯 Pack、版本和规则。

### 6.11.5 非目标与边界

Pack 不是 Prompt 文件集合。

### 6.11.6 八类 Pack 的最小 Schema

| Pack | 必备内容 |
| --- | --- |
| Industry Pack | 买家类型、采购流程、参数、术语、认证、异议、信号、评分和专家领域 |
| Market Pack | 国家/地区、语言、时区、文化、节日、渠道、商务习惯、市场规则和支持等级 |
| Growth Motion Pack | 目标、适用条件、步骤、数据源、渠道、节奏、内容、资格和 KPI |
| Channel Pack | 内容格式、发布能力、互动能力、账号风险、频率、媒体限制和归因字段 |
| Data Source Pack | Provider 路由、字段映射、质量阈值、成本、许可和降级顺序 |
| Content Pack | 内容支柱、模板、视频类型、CTA、漏斗、视觉、事实和禁用表达 |
| Compliance Pack | jurisdiction、recipient_type、channel、purpose、basis、retention、allowed_actions、disclosure |
| Expert Playbook Pack | 升级条件、专家类型、输入材料、交付物、SLA、审核和知识回流 |

### 6.11.7 Pack 解析与冲突

Legal/Platform Hard Rules > Enterprise Mandatory Policy > Compliance Pack > Market Pack > Industry Pack > Growth Motion Pack > Channel/Data/Content/Expert Pack > Campaign Override > AI Recommendation

任何低优先级规则不得覆盖高优先级禁止项。解析结果写入不可变 ResolvedStrategySnapshot，运行中 Campaign 不随 Pack 更新自动变化。

### 6.11.8 Pack Studio

Pack Studio 支持编辑、校验、测试、专家审核、版本、灰度、租户覆盖、回滚和弃用。发布前必须运行 Golden Set：推荐市场、ICP、数据源、内容、风险、资格和动作是否符合预期。Pack 不是 Prompt 文件，而是结构化规则、模板、来源和测试资产。

## 6.12 Expert System 与本地专业服务协同

### 6.12.1 目标与责任边界

把法务、财税、公司设立、认证、支付、物流、渠道、本地营销和高价值机会策略等专业问题转为结构化、可分派、可审计和可沉淀的服务流程。

### 6.12.2 核心对象

ExpertProfile

ExpertCapability

ExpertRequest

ExpertBrief

Assignment

SLA

Deliverable

ConflictOfInterest

ConfidentialityScope

KnowledgeContribution

### 6.12.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXP-001 | 建立专家目录：国家、行业、专业领域、语言、资质、范围和可用性。 | P0 | M2 | 管理员验证专家信息和状态。 |
| EXP-002 | AI 识别问题领域、风险和所需专家类型。 | P0 | M1 | 低置信度可由运营人工分诊。 |
| EXP-003 | 自动整理企业、产品、市场、资料、问题、截止时间和交付物为 Expert Brief。 | P0 | M1 | 用户可编辑并确认共享范围。 |
| EXP-004 | 支持分派、接受、补充问题、文件、任务、SLA 和状态。 | P0 | M2 | 超时和阻塞自动升级。 |
| EXP-005 | 支持利益冲突、保密范围和数据最小化。 | P0 | M2 | 专家只能访问当前任务授权资料。 |
| EXP-006 | 交付物支持版本、评论、确认和适用范围。 | P0 | M2 | 不允许 AI 自动把专家意见变成通用规则。 |
| EXP-007 | 知识回流分为客户私有、匿名通用和 Pack Candidate。 | P0 | M2 | 每类有独立审批。 |
| EXP-008 | 支持高价值机会的市场进入、渠道、谈判和本地化策略专家。 | P0 | M2 | 专家服务不仅限于合规。 |
| EXP-009 | 支持内部专家和外部合作渠道两种供给。 | P0 | M2 | 合同、责任和结算状态可追踪。 |
| EXP-010 | 后续支持专家 Marketplace、报价和结算。 | P1 | M3 | 在质量、责任和支付流程成熟后开放。 |

### 6.12.4 领域验收标准

任何专家访问都可审计并受任务范围限制。

专家结论在未审核前不能成为自动执行规则。

客户私有信息不得跨客户复用。

### 6.12.5 非目标与边界

M1 只实现升级、Brief、内部分派和交付回填，不建设完整交易市场。

### 6.12.6 专家系统运营闭环

Risk/Need Detected → Expert Triage → Context Collection → Conflict and Confidentiality Check → Expert Brief → Assignment and SLA → Clarification → Deliverable → Client Acceptance → Private Knowledge / Anonymous Generalization / Pack Candidate → Quality Review and Settlement

### 6.12.7 专家目录与路由

专家档案必须包含国家、行业、专业领域、语言、资质、服务范围、SLA、可用时间、价格方式、质量评分、冲突关系和数据访问级别。AI 只提出候选专家和理由，确定性规则检查资格、冲突和权限。

### 6.12.8 交付物类型

市场准入/认证清单；

法务、财税、公司设立和劳动问题说明；

渠道合同、经销商评估和商务路径；

贸易数据解释和目标账户策略；

本地化内容/广告审稿；

高价值 Opportunity 推进建议；

标准化 Pack Rule Candidate。

每个 Deliverable 必须有版本、适用范围、有效期、引用材料、专家身份、客户确认和可沉淀级别。

### 6.12.9 知识回流边界

| 类型 | 默认归属 | 可否进入通用 Pack |
| --- | --- | --- |
| 客户私有结论 | Workspace | 否 |
| 客户授权的匿名经验 | 平台候选知识 | 经去标识和审核后可以 |
| 法规/公共标准解释 | Evidence + Expert Review | 可以，但需来源和有效期 |
| 专家个人方法论 | 按专家合同 | 需授权 |

## 6.13 Integration、Provider 与 Operations Console

### 6.13.1 目标与责任边界

为管理员提供数据、模型、媒体、平台、邮件、CRM、工作流、队列、成本、权限和事故的统一控制面。

### 6.13.2 核心对象

Integration

Credential

ProviderHealth

Webhook

SyncJob

UsageLedger

Incident

Runbook

FeatureFlag

### 6.13.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-001 | 统一管理 Provider、API Key、OAuth、Webhook 和 Secret。 | P0 | M1 | Secret 加密且不回显。 |
| INT-002 | 显示数据、模型、媒体、渠道和邮件 Provider 健康、延迟、错误和限额。 | P0 | M1 | 支持单 Provider 熔断。 |
| INT-003 | 支持 Webhook 验签、幂等、重放和死信。 | P0 | M1 | 重复事件不产生重复业务动作。 |
| INT-004 | 支持 CRM、表格、邮件、社交、网站和 BI 连接器。 | P0 | M2 | 连接器通过 Adapter 或 Activepieces 等长尾工具。 |
| INT-005 | 提供任务搜索、重试、取消、暂停和人工修复。 | P0 | M1 | 操作有权限和审计。 |
| INT-006 | 提供模型、数据、视频、邮件、存储和专家使用量账本。 | P0 | M2 | 账本可归属 Workspace/Campaign。 |
| INT-007 | 支持 Feature Flag、灰度、Provider 路由和配置版本。 | P0 | M1 | 变更可回滚。 |
| INT-008 | 支持事故、告警、Runbook、影响范围和复盘。 | P0 | M2 | 重大事故有时间线和根因。 |
| INT-009 | 支持数据导出、删除、DSR 和供应商同步任务。 | P0 | M2 | 每个外部删除状态可见。 |
| INT-010 | 支持 OSS 版本、许可证、漏洞和上游更新记录。 | P0 | M1 | 不合规版本阻止部署。 |

### 6.13.4 领域验收标准

管理员能在一个控制台判断系统、供应商、成本和风险状态。

任何外部凭据和高风险操作均有审计。

Provider 故障可降级且不破坏核心业务真相。

### 6.13.5 非目标与边界

控制台不替代完整云资源管理平台。

# 第 7 部分：AI、知识、Agent、工作流与评估架构

## 7.1 分工原则

| 层 | 责任 | 不得做的事 |
| --- | --- | --- |
| LLM/模型 | 理解、抽取、生成、分类、研究综合和提出动作 | 直接写关键业务状态、绕过权限、判断法律最终结论 |
| Agent/Task | 在有限目标、工具、预算和 Schema 内完成认知任务 | 成为无限工具的“超级 Agent” |
| Workflow | 控制顺序、状态、等待、重试、补偿和人工 Gate | 依赖模型记忆维持业务状态 |
| Policy Engine | 基于身份、资源、地区、数据、风险和授权做确定性决策 | 让 LLM 返回 allow/deny 作为最终权限 |
| 业务服务 | 验证、持久化、执行、幂等、审计和归因 | 直接耦合某模型或开源项目的数据结构 |
| Knowledge Layer | 提供经过权限过滤的事实、证据和关系 | 把推断当作已批准事实 |

## 7.2 AI 分层架构

Experience: AI Assistant + Structured UI ↓ Goal & Workflow Orchestrator ↓ Domain AI Tasks / Agents ↓ Tool Registry + OPA Policy + Approval ↓ Knowledge Retrieval + Data Providers + Business Services ↓ LiteLLM-style Model Gateway ↓ Text / Reasoning / Vision / Image / Video / Embedding / Rerank Providers

## 7.3 领域 AI Task 目录

| Task | 主要输出 | 允许工具 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| Company Understanding | Company/Offering/Claim Candidates | 文档解析、官网采集、知识库 | 中 |
| Global Market Scan | Market Candidates、机会假设 | 贸易、企业、Web Research | 中 |
| Market Research | Research Evidence、Market Thesis | 搜索、贸易、注册、官网、专家 | 中高 |
| ICP Design | ICP、Persona、Buying Committee | 研究、知识、样例企业 | 中 |
| Lead Research | Account Summary、Signal | Provider、Web、注册数据 | 中 |
| Lead Qualification | 多维评分和理由 | 规则、证据、模型 | 中 |
| Campaign Planning | Campaign Plan、Budget、Risk | 业务数据、Pack、成本估算 | 中 |
| Content Strategy | Content Pillar、Matrix | 研究、Pack、表现数据 | 中 |
| Content Generation | ContentAsset Draft | 知识、语言、媒体服务 | 中高 |
| Video Planning | Script、Storyboard、Asset Plan | 知识、媒体权利、视频服务 | 中高 |
| Engagement Triage | Intent、Priority、Routing | 会话、知识、CRM | 中高 |
| Reply Draft | 回复草稿与引用 | 知识、会话、Policy | 高 |
| Growth Analyst | Recommendation、Experiment | 事件、归因、成本 | 中 |
| Expert Routing | Expert Brief、能力匹配 | 知识、专家目录 | 高 |

## 7.4 标准 Agent/Task Contract

任务目标、非目标、输入和输出 Schema。

允许工具、数据范围、风险等级和人工 Gate。

最大成本、超时、重试、并发和取消策略。

Prompt、模型、Schema、Pack 和工具版本。

失败、未知、冲突和拒答策略。

Golden Set、质量指标和上线阈值。

业务结果和用户反馈关联。

## 7.5 Model Gateway

统一 generateText、generateStructured、streamText、embed、rerank、moderate、transcribe、translate、generateImage、generateVideo 和 analyzeMedia。

按任务、质量、语言、结构化能力、隐私、区域、延迟、成本、供应商健康和租户配置路由。

业务代码不得直接调用厂商 SDK；供应商错误映射为统一错误类型。

支持 BYOK、国内外模型策略、缓存、批处理、Fallback、熔断和预算。

LiteLLM 可作为网关内核候选，外部仍保留自有 ModelProvider Contract。

## 7.6 Prompt、Schema、Tool 与版本

| 注册表 | 必须记录 |
| --- | --- |
| Prompt Registry | ID、版本、Owner、任务、输入、输出、示例、模型策略、Eval、发布和回滚 |
| Schema Registry | 对象、版本、兼容性、默认值、迁移和校验器 |
| Tool Registry | 动作、输入、输出、幂等、风险、权限、成本、超时和审计 |
| Model Registry | Provider、模型、区域、能力、上下文、价格、隐私和健康 |
| Pack Registry | 类型、版本、依赖、审核、适用范围和快照 |
| OSS Registry | 仓库、Commit、许可证、安全、Owner、替代和退出 |

## 7.7 企业事实、检索与长期记忆

PostgreSQL 中的 Claim/Evidence/Approval 是事实源。Docling 负责解析，pgvector/搜索负责基线检索；Cognee 和 Graphiti 进入 Bake-off，用于关系、时序事实和 Agent 记忆，但不能控制企业事实审批、数据权利或业务状态。

| 层 | 实现候选 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 事实层 | PostgreSQL | Claim、Evidence、权限、有效期、审批和删除 |
| 解析层 | Docling、自建解析器 | 文档结构、表格、页面、媒体和来源位置 |
| 检索层 | Postgres FTS + pgvector / OpenSearch | 关键词、向量、结构化过滤和 Rerank |
| 关系/记忆层 | Cognee / Graphiti | 实体关系、时间变化、会话记忆和关联发现 |
| 上下文组装 | Retrieval Gateway | 租户、权限、任务、产品、市场和时间过滤 |

## 7.8 Durable Workflow

市场研究、多 Provider 补全、视频、审批等待、Campaign 执行、数据删除和专家 SLA 都是长时间、可失败、需要恢复的流程。Temporal 作为优先候选；BullMQ 只承担短任务和低复杂度队列。

Workflow 定义业务状态和等待点；Activity 执行外部调用。

所有外部 Activity 使用幂等键。

支持人工审批 Signal、超时、取消、补偿和重放。

工作流版本升级必须兼容运行实例。

业务主状态仍写入 PostgreSQL，不只存在工作流历史。

## 7.9 Policy Engine

OPA 或等价确定性策略引擎评估用户、角色、Workspace、资源、动作、数据来源、国家、渠道、Campaign 授权、风险和预算。策略结果包括 Allow、Deny、RequireApproval、MaskFields、LimitScope 和 RouteToExpert。

## 7.10 AI 可观测性与评估

| 类别 | 指标/要求 |
| --- | --- |
| Trace | Task、Prompt、Model、Tool、Retrieval、Policy、Cost、Latency、Outcome |
| 离线质量 | 字段正确率、事实支持率、检索 Recall、分类 F1、工具选择、越权和本地化 |
| 在线质量 | 采用率、修改距离、Lead 接受率、回复质量、Opportunity 结果和人工接管 |
| 安全 | Prompt Injection、数据泄漏、跨租户、工具越权、危险内容和不可信来源 |
| 成本 | Token、媒体、Provider、缓存、失败重试和单位 Opportunity 成本 |
| 平台 | Langfuse 或等价方案；敏感字段在写入 Trace 前脱敏或摘要化 |

# 第 8 部分：系统架构、开源复用与集成策略

## 8.1 总体逻辑架构

Web / Mobile Approval ↓ API Gateway / BFF ↓ Modular Growth Core (PostgreSQL) Workspace ¦ Company ¦ Market ¦ Data Hub ¦ ICP/Lead ¦ Campaign Content ¦ Engage ¦ Opportunity ¦ Attribution ¦ Pack ¦ Expert ¦ Policy ↓ AI Orchestrator + Temporal + OPA + Model Gateway ↓ Adapter / Anti-Corruption Layer ↓ AiToEarn ¦ Data Providers ¦ Crawler ¦ Email ¦ Social ¦ CRM ¦ Media ¦ Expert ↓ Mongo(AiToEarn) ¦ Redis ¦ Object Storage ¦ Search/Vector ¦ Analytics

## 8.2 技术基线

| 层 | 基线 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Web | Next.js + 单一 Design System | 新的 App Shell，不直接沿用全部 AiToEarn UI |
| BFF/API | NestJS/Nx | OpenAPI、鉴权、聚合和限流 |
| 业务 Core | NestJS 模块化单体 | 边界清晰，避免早期微服务爆炸 |
| AI/数据/媒体 Worker | Python + TypeScript Worker | 适合文档、爬虫、模型和媒体生态 |
| 主数据库 | PostgreSQL | 业务真相、权限、审批、证据和结果 |
| AiToEarn 数据 | MongoDB 暂保留 | 只属于其内容/媒体/发布 bounded context |
| 队列与缓存 | Redis；Temporal 负责 Durable Workflow | 短任务与长流程分工 |
| 文件/媒体 | S3 兼容对象存储 + CDN | 版本、权利、生命周期和租户路径 |
| 搜索与向量 | Postgres FTS/pgvector 起步；OpenSearch 按规模引入 | 避免过早堆叠 |
| 图数据库 | Bake-off 后选择 Neo4j/FalkorDB 等 | 仅用于知识/关系辅助 |
| 事件 | Transactional Outbox + Event Bus | 至少一次投递，消费者幂等 |
| 观测 | OpenTelemetry + Metrics/Logs + Langfuse | 统一 correlation_id |

## 8.3 开源与外部能力采用总原则

本项目采用 Open-source-first，但不是 Open-source-dependent。决策顺序是：确认业务责任边界，再决定 Build、Adapt、Integrate、Buy 或 Avoid。任何项目进入生产前必须回答：

它解决哪一个明确的业务/技术问题；

它不解决什么，主数据和业务状态归谁；

许可证是否允许当前 SaaS、部署、修改和分发模式；

数据会流向哪里，是否访问主库、PII、Prompt、文件或客户密钥；

多租户、认证、审计、幂等、SLA 和恢复能力是否满足；

需要 Fork 还是通过 API/SDK/Plugin 接入；

谁负责升级、安全补丁和上游变更；

失败或许可证变化时如何替换和迁移；

是否通过 Spike、Golden Set、负载、安全和故障注入；

能否以 Adapter 隔离，避免业务代码绑定项目内部模型。

### 8.3.1 Build / Adapt / Integrate / Buy / Avoid 定义

| 决策 | 含义 | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| Build | 自主设计和开发 | 产品差异化、主数据、权限、商业规则和用户体验 |
| Adapt | 抽取成熟能力并重构为内部服务 | 代码许可允许，能力有价值但不满足企业化要求 |
| Integrate | 保持项目独立，通过 API/SDK/协议连接 | 项目边界稳定、可独立升级和退出 |
| Buy | 购买 API、商业许可或托管服务 | 自建成本高、许可证限制或需要官方平台权限 |
| Avoid | 明确不采用 | 违法/违规、不可维护、数据权利不清或与核心架构冲突 |

### 8.3.2 总决策矩阵

| 能力 | 决策 | 候选/来源 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Growth Core、Campaign、Data Rights、Opportunity、Attribution | Build | 自研 | Approved |
| Create/Publish/Engage 执行 | Adapt + Integrate | AiToEarn | Validation Required |
| 视频素材编排与合成 | Adapt | MoneyPrinterTurbo | Approved for Spike |
| 文档解析 | Integrate | Docling | Preferred Candidate |
| 公开情报采集 | Integrate/Buy | Crawl4AI / Firecrawl API | Validation Required |
| Durable Workflow | Integrate | Temporal | Preferred |
| 模型网关连接层 | Integrate + 自有封装 | LiteLLM | Preferred Candidate |
| AI Trace/Prompt/Eval | Integrate | Langfuse | Preferred Candidate |
| 确定性策略 | Integrate | OPA | Preferred Candidate |
| 全渠道会话连接器 | Adapt/Integrate | Chatwoot | Spike |
| 长尾连接器 | Integrate | Activepieces | Optional |
| 知识关系和记忆 | Spike | Cognee / Graphiti / pgvector | Validation Required |
| 开源媒体工作流 | Isolated Integrate | ComfyUI | Validation Required |
| 模板化视频 | Buy/Integrate | Remotion | Commercial License Required |
| 数据源 | Buy/Partner/BYO | 腾道、Apollo/PDL、注册、验证等 | Contract Required |
| 无授权平台抓取/自动私信 | Avoid | 浏览器机器人 | Rejected |

## 8.4 AiToEarn：Create / Publish / Engage 执行内核

### 8.4.1 可复用能力

内容草稿、媒体、字幕、图片、视频和长任务；

多平台账号、OAuth、排期、发布和发布记录；

评论、回复和部分互动连接器；

MongoDB、Redis、对象存储和 MCP/API 基础；

Next.js/NestJS/Nx 和 Playwright 基础。

### 8.4.2 明确不由 AiToEarn 拥有

Workspace、Organization、Company、Market、ICP、Lead、Campaign、Approval、Opportunity、Attribution、Data Rights、Pack、Expert 和企业 Claim 均属于新 Growth Core。AiToEarn 不得直接写这些表，也不得绕过 Policy 执行外部动作。

### 8.4.3 Adapter 契约

interface ContentExecutionProvider { createDraft(req: ContentExecutionRequest): Promise<ExternalExecutionRef>; startMediaJob(req: MediaExecutionRequest, key: string): Promise<ExternalExecutionRef>; getJob(ref: ExternalExecutionRef): Promise<ExecutionStatus>; cancelJob(ref: ExternalExecutionRef): Promise<void>; } interface ChannelPublishProvider { capabilities(connectionId: string): Promise<ChannelCapability>; publish(req: PublishRequest, key: string): Promise<PublishReceipt>; schedule(req: ScheduleRequest, key: string): Promise<PublishReceipt>; deleteOrCancel(req: CancelPublishRequest): Promise<CancelResult>; } interface EngagementProvider { sync(cursor?: string): Promise<EngagementBatch>; reply(req: EngagementReplyRequest, key: string): Promise<ReplyReceipt>; }

### 8.4.4 生产 Spike

必须验证：真实发布成功率、OAuth Token 更新、App Review、Scope、评论读取/回复、Webhook、限流、幂等、部分成功、账号隔离、Relay 依赖、错误码、数据删除、平台封禁风险和上游升级兼容性。

### 8.4.5 退出方案

所有映射保存 ExternalExecutionId 和标准事件；如果 AiToEarn 不能满足要求，可逐渠道替换 Provider，不迁移 Growth Core 主数据。媒体资产必须同步到平台对象存储，避免只存在 AiToEarn 内部目录。

## 8.5 MoneyPrinterTurbo：视频合成流水线 Adapt

### 8.5.1 项目定位

MoneyPrinterTurbo 是自动短视频生产流水线，而不是视频基础模型。可借鉴/抽取脚本、素材关键词、素材检索、TTS、字幕、BGM 和 MoviePy/FFmpeg 合成。

### 8.5.2 不可直接上线的原因

缺少 Workspace、Campaign、Brand、RBAC、Approval 和 Audit；

API 认证和 CORS 默认配置不满足企业要求；

简单 Redis List 不提供耐久执行、租约、死信和精确幂等；

本地文件目录不满足对象存储、生命周期和租户隔离；

默认音乐/第三方素材权利不能直接用于商业产品；

发布聚合服务不代表已取得官方平台生产权限；

Streamlit 不是本产品正式 Video Studio。

### 8.5.3 企业化改造任务

将核心步骤抽为纯 Worker 和 VideoCompositionProvider；

输入只接受平台生成的 VideoBrief、Storyboard 和授权资产；

任务由 Temporal 编排，子任务可 Checkpoint 和重试；

文件读写改为预签名对象存储；

素材、声音、音乐、字体和模板建立 RightsMetadata；

引入多租户配额、预算、并发和 Job Priority；

增加事实/品牌/平台 QC 和人工审批；

产物回写 Asset、Variant、UsageLedger 和 Trace；

禁止直接持有渠道账号和发布权限；

固定 Commit、保留 MIT Notice，并扫描全部依赖。

### 8.5.4 Spike 用例与通过阈值

| 用例 | 检查 |
| --- | --- |
| 工厂实力 60 秒视频 | 企业事实、客户素材、字幕和品牌一致性 |
| 产品介绍视频 | 参数、应用场景、镜头和 CTA |
| 经销商招募视频 | 目标角色、市场语言和转化路径 |
| 三比例输出 | 16:9、9:16、1:1 的安全区域和可读性 |
| 100 并发方案 | 排队、配额、恢复、成本和对象存储压力 |
| 故障注入 | TTS、素材、渲染和存储失败后的恢复 |
| 权利审计 | 每个素材、音乐、声音和字体来源可追踪 |

通过后状态由 Approved for Spike 升级为 Approved for M2，否则回退到商业视频 API 或自建 FFmpeg Composition Worker。

## 8.6 Cognee、Graphiti 与 pgvector：知识关系和长期记忆 Bake-off

### 8.6.1 主架构边界

PostgreSQL 中的 KnowledgeSource、Claim、Evidence、Approval、Permission、LicenseScope 和 RetentionPolicy 是事实源。Cognee/Graphiti 仅提供关系发现、时序上下文、检索和 Agent 记忆，不能直接把推断写成 Approved Claim。

### 8.6.2 Cognee 候选价值

多格式数据摄取、向量与图结合；

remember/recall/forget/improve 记忆抽象；

自定义图模型、API/MCP 和可自托管；

可用于企业、产品、市场、客户、Campaign 和专家知识关系。

风险：项目成熟度、依赖复杂度、Dataset ACL 与字段/用途级权限差距、LLM 关系提取准确性和删除同步。

### 8.6.3 Graphiti 候选价值

时序事实、历史状态、Episode 溯源和实体关系；

更适合“联系人换公司、企业信息更新、规则有效期、市场变化”等时间型知识；

不内置完整企业用户、权限和治理，需要平台自行补齐。

### 8.6.4 pgvector 基线

在 Bake-off 前，采用 PostgreSQL + pgvector + 关键词检索 + 结构化过滤作为最小可靠基线。它不提供完整图推理，但数据治理、删除、权限和运维更简单，且可作为所有候选的退出路径。

### 8.6.5 Bake-off 数据集与指标

| 维度 | 测试 |
| --- | --- |
| 多语言 | 中文资料、英文官网、术语、表格、PDF 和多文件关系 |
| 准确 | 实体、关系、检索 Recall@K、回答支持率和错误关系率 |
| 时序 | 生效/失效、历史查询、关系变化和冲突 |
| 溯源 | 每条关系回到 Source/Episode/Claim |
| 权限 | Workspace、角色、产品、市场、用途和敏感级别 |
| 删除 | Source 删除后图、向量、缓存和记忆同步 |
| 延迟/成本 | 摄取、查询、模型调用、图数据库和运维成本 |
| 退出 | 关闭候选组件后核心检索和事实层仍可工作 |

### 8.6.6 关系状态

关系必须标记为 VERIFIED_RELATION、SOURCE_RELATION、INFERRED_RELATION 或 SUGGESTED_RELATION。只有通过规则或人工审核的关系可用于高风险对外内容或执行决策。

## 8.7 Docling：文档解析服务

### 8.7.1 采用目的

负责 PDF、DOCX、PPTX、XLSX、HTML、图片、表格、页面布局、阅读顺序及可选 OCR 等解析，输出保留页码、区域和结构的标准 DocumentEnvelope。

### 8.7.2 边界

Docling 只负责解析，不负责 Claim 审批、权限、向量索引、知识冲突和企业事实。模型或 OCR 依赖另行进行许可和准确率评估。

### 8.7.3 标准输出

interface DocumentEnvelope { sourceId: string; version: string; pages: PageBlock[]; tables: TableBlock[]; media: MediaBlock[]; metadata: Record<string, unknown>; parserVersion: string; warnings: ParseWarning[]; }

### 8.7.4 安全与运维

文件进入隔离解析 Worker，执行病毒扫描、MIME 验证、大小限制、超时和资源配额；解析服务不直接访问业务数据库。失败时保留原文件、日志和可重试状态。

## 8.8 Crawl4AI 与 Firecrawl：公开情报采集

### 8.8.1 决策

Crawl4AI：自托管候选，必须隔离部署和通过安全 Gate；

Firecrawl：优先使用官方 API 或商业许可；不未经评审把 AGPL 自托管版本嵌入闭源 SaaS；

简单 HTTP/Playwright：作为静态站和可控来源的基线实现。

### 8.8.2 WebCrawlerProvider

interface WebCrawlerProvider { inspect(url: string): Promise<SourceInspection>; crawl(req: CrawlRequest, key: string): Promise<CrawlJob>; status(jobId: string): Promise<CrawlStatus>; artifacts(jobId: string): Promise<WebArtifact[]>; cancel(jobId: string): Promise<void>; }

### 8.8.3 安全边界

Crawler Worker 处于独立网络和容器沙箱；阻断内网、Metadata Service、文件协议和非批准端口；执行 DNS Rebinding/SSRF 防护、域名 Allowlist、下载大小限制、浏览器超时和恶意文件扫描。不得把任意用户 URL 原样交给浏览器服务。

### 8.8.4 采集 Spike

选择至少 50 个静态、JS、多语言、PDF、新闻、招聘、协会和存在反爬策略的企业网站，对比成功率、结构化准确率、成本、延迟、失败恢复、安全和来源快照。

## 8.9 Temporal：Durable Workflow

### 8.9.1 使用范围

完整市场研究；

多 Provider Waterfall；

视频生产；

等待审批和授权有效期；

Campaign 多步骤执行；

邮件序列和暂停；

数据删除/供应商同步；

专家 SLA；

平台发布与补偿。

### 8.9.2 与 BullMQ/Redis 分工

Temporal 管理跨分钟/小时/天、需要等待、恢复、补偿和外部副作用的流程。BullMQ/Redis 只承担短时、可重建、无长期业务状态的技术任务，例如缩略图、缓存刷新和局部媒体转换。

### 8.9.3 Workflow 规则

Workflow Code 必须确定性；

Activity 具有超时、重试、幂等和错误分类；

外部调用使用业务 Idempotency Key；

等待人工审批使用 Signal；

重要版本更新采用 Workflow Versioning；

Workflow ID 与 Campaign/Job/Request 稳定关联；

补偿不是简单“删除”，必须按实际副作用设计。

### 8.9.4 退出和灾备

业务状态仍在 PostgreSQL；Temporal 保存编排状态。必须定期验证备份、恢复和重放，并保留手工运营 Runbook。若未来替换工作流引擎，先完成运行中 Workflow 排空或迁移策略。

## 8.10 LiteLLM：模型网关连接内核

### 8.10.1 采用方式

LiteLLM 只作为模型 Provider 连接、兼容协议、路由和基础成本能力的候选内核，外面必须封装自有 ModelGateway。业务代码只依赖任务级接口，不依赖 LiteLLM 或模型厂商 SDK。

### 8.10.2 平台自有能力

Task Type 路由；

Workspace 预算和 BYOK；

数据敏感级别和区域策略；

Prompt/Schema Registry；

供应商可用性、质量和成本评分；

缓存、批处理和降级；

媒体、Embedding、Rerank 和审核统一账本；

输入脱敏和输出 Policy Check。

### 8.10.3 ModelProvider Contract

interface ModelProvider { generateText(req: TextRequest): Promise<TextResult>; generateStructured<T>(req: StructuredRequest<T>): Promise<T>; embed(req: EmbedRequest): Promise<EmbeddingResult>; rerank(req: RerankRequest): Promise<RerankResult>; moderate(req: ModerateRequest): Promise<ModerationResult>; estimate(req: ModelRequest): Promise<CostEstimate>; }

### 8.10.4 许可和退出

区分核心开源目录与企业功能许可。锁定版本并验证高并发、流式、工具调用、故障切换和账单准确性。若不满足，替换连接内核不应修改业务 Agent/Task。

## 8.11 Langfuse：AI Trace、Prompt 和 Eval

### 8.11.1 使用范围

记录 Task、Prompt、Model、Retrieval、Tool、Policy、Cost、Latency、用户反馈和业务 Outcome；管理 Prompt 版本和 Dataset；支撑离线/在线 Eval。

### 8.11.2 数据治理

默认不写入完整联系人、邮件正文、合同和企业敏感文件；

先脱敏、摘要或 Tokenize；

每个 Workspace 可配置 Trace 保留期；

高敏任务仅保留 Hash、字段清单和质量标签；

Trace 数据不可成为业务事实源；

删除 Workspace 时同步删除或匿名化相关 Trace。

### 8.11.3 与业务指标连接

每个 Trace 使用 correlation_id 连接 Campaign、Lead、Content、Message 和 Opportunity，以分析“模型质量是否真的改善商业结果”，而不是只统计 Token。

## 8.12 Open Policy Agent：确定性策略决策

### 8.12.1 使用范围

OPA 或等价策略引擎处理：角色/资源权限、数据用途、模型区域、导出、外联、发布、专家访问、预算和审批要求。LLM 不参与最终 Allow/Deny。

### 8.12.2 Policy Input

{ "actor": {"userId": "...", "role": "...", "workspaceId": "..."}, "action": "send_outreach", "resource": {"type": "campaign", "id": "...", "risk": "L2"}, "data": {"sources": [], "purposes": [], "regions": [], "pii": true}, "context": {"market": "...", "channel": "email", "count": 120} }

输出包含 allow、required_approvals、obligations、reason_codes 和 policy_version。所有决策进入 AuditLog。

### 8.12.3 策略发布

策略代码版本化、单元测试、回归测试、灰度和回滚；Compliance Pack 编译为 Policy 输入或规则，不由业务服务自行复制判断。

## 8.13 Chatwoot：全渠道连接器和会话模型参考

### 8.13.1 可复用范围

网站聊天、Email、部分社交/消息渠道连接器、Conversation、Message、Contact、Assignment、标签、自动化和 Webhook。

### 8.13.2 不复用范围

不使用其完整前端作为增长产品；不把 Ticket/Conversation 当作 Lead/Opportunity；不让它拥有 Campaign、Attribution、企业知识和数据权利。

### 8.13.3 接入方式

通过 ConversationProvider 同步会话和消息；保存外部 ID、游标和 Webhook 事件；新系统完成企业/联系人身份解析、意图、SLA、商机和归因。企业目录/高级连接器的许可另行确认。

### 8.13.4 Spike

验证 Email、WhatsApp/Instagram 等目标渠道、Webhook 签名、重复事件、附件、线程、租户隔离、删除、回复和速率限制。不能稳定接入的渠道由官方 API 或其他 Provider 替换。

## 8.14 Activepieces：长尾连接器和内部自动化

### 8.14.1 使用范围

用于非核心 CRM、表格、通知、Slack/Teams、内部运营和客户自定义长尾连接器；可借鉴 Piece 插件规范。

### 8.14.2 边界

核心 Campaign、外联、发布、审批和 Opportunity 流程不得托管在 Activepieces 中；所有写操作仍经平台 Policy、Audit 和 Adapter。企业版能力和许可单独确认。

## 8.15 ComfyUI：隔离式开源媒体工作流

### 8.15.1 使用范围

开源图像/视频/音频模型、节点工作流、私有 GPU、风格一致性、关键帧、图像编辑和特定模型实验。

### 8.15.2 许可证边界

ComfyUI 核心、Custom Node、模型权重、LoRA、VAE、数据集和生成素材的许可分别登记。GPL 服务隔离不等于自动解决模型商业许可。

### 8.15.3 安全与部署

独立 GPU 网络和对象存储接口；禁止任意 Custom Node 自动安装；节点和模型进入 Allowlist；镜像固定、漏洞扫描、资源配额、恶意工作流限制和任务超时。

### 8.15.4 接口和退出

通过 GenerativeMediaProvider 接入。Workflow JSON 是内部模板资产，不能泄漏主业务数据。商业模型 API 可作为同一接口的替代。

## 8.16 Remotion：模板化和数据驱动视频

适合用 React 生成产品参数、榜单、报告、字幕、数据动画和固定品牌模板视频。当前采用前必须完成公司规模和商业用途对应的许可证采购。它不承担生成式视频、素材权利和发布；通过 TemplateVideoProvider 独立接入。未取得许可时使用自研 FFmpeg 模板或其他商业服务。

## 8.17 OSS Candidate Registry 与供应链安全

每个项目记录：名称、仓库、Commit/版本、用途、Owner、许可证、Notice、附加条款、依赖、CVE、安全记录、数据范围、部署方式、替代项目、退出 Runbook、批准状态和复审日期。

CI/CD 必须生成 SBOM，执行许可证、依赖漏洞、容器、Secret、IaC 和恶意包扫描；镜像签名并使用可信 Registry；上游安全更新有 SLA。Fork 只在安全、多租户、接口稳定或必要功能无法上游解决且有长期 Owner 时采用。

## 8.18 OSS 变更和退出机制

上游版本不自动进入生产；先进入 Compatibility Environment；

执行契约测试、Golden Set、负载、安全和迁移验证；

记录 Fork Patch 与 Upstream Diff；

许可证变化、项目停更、严重漏洞或商业冲突触发 Exit Review；

Adapter 层保存标准对象，迁移时不改变业务 ID；

关键组件至少有一个替代方案或可运行的最小内部基线。

## 8.19 AiToEarn 集成边界

| 新平台拥有 | AiToEarn 负责 | 映射方式 |
| --- | --- | --- |
| Workspace、权限、Campaign、Claim、Lead、Opportunity、Approval、Attribution | 内容草稿、媒体任务、渠道账号、发布和互动执行 | ExternalExecutionId + Adapter + Domain Event |
| 数据权利和策略 | 平台 API 调用结果 | 执行前 Policy/Authorization，执行后状态回传 |
| 成本和结果汇总 | 媒体和发布内部日志 | 统一 UsageLedger 和 Trace |
| 用户主体验 | 可复用的执行组件/页面片段 | 不直接把旧前端作为新产品 App Shell |

## 8.20 部署拓扑与区域策略

Public Edge / WAF / CDN ↓ Web + API Gateway (Region A) ↓ Growth Core + PostgreSQL + Redis + Temporal ↓ Private Worker Subnets AI Worker ¦ Crawler Worker ¦ Media Worker ¦ Integration Worker ↓ External Providers through Egress Gateway

Crawler 和媒体 Worker 与核心数据库网络隔离，只通过受控 API、队列和对象存储交换数据。

Provider 出站访问通过 Egress Allowlist、DNS/URL 规则和审计代理。

中国客户企业资料、海外个人职业数据、媒体和 AI Trace 可配置不同数据区域和保留策略。

M1 可单区域部署；M3 根据 SLA 增加多可用区、读副本、跨区域备份和专属租户选项。

不允许外部开源服务直接连接主数据库；通过最小权限 Service Account 和 Adapter API。

## 8.21 代码库与模块组织建议

/apps /web Next.js /api NestJS BFF/API /worker-ai AI tasks and retrieval /worker-data provider, identity, crawling /worker-media image/video composition /worker-integrations webhooks and sync /packages /domain-* domain model and application services /contracts OpenAPI, events, schemas /adapters-* provider anti-corruption layers /ui design system and structured AI components /policy OPA policies and test cases /evals golden sets and evaluators /observability trace, logging, metrics /infra /terraform /helm /docker /runbooks

Domain package不得依赖具体 Provider SDK；Adapter 可以依赖 SDK，但返回统一 Contract。

Schema、事件和 OpenAPI 在 CI 中生成并执行兼容性检查。

AiToEarn 作为独立服务/仓库维护，通过 SDK 或 HTTP/Event Adapter 集成，避免源代码直接混合。

Python 与 TypeScript 使用明确的 JSON Schema/Protobuf 契约，不共享数据库 ORM 模型。

## 8.22 关键架构 ADR 基线

下表区分已关闭决策和仍需验证的决策。APPROVED 表示研发可以依此实施；VALIDATION_REQUIRED 表示保留接口与实验，不得把候选技术写死到领域模型。

| ADR | 决策 | 状态 | 实施边界与退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | M1/M2 使用 PostgreSQL Shared Database + Shared Schema；所有业务表带 workspace_id，并启用 RLS 作为纵深防御。 | APPROVED | 超大客户、监管或性能需要时支持 Dedicated Schema/Database；领域 API 不感知物理隔离模式。 |
| ADR-002 | Temporal 负责跨分钟/小时/天、等待审批、需恢复和补偿的耐久流程；BullMQ 仅用于短时、可重建的媒体片段、缓存刷新等任务。 | APPROVED | 任何会产生外部副作用的流程必须具有 Workflow ID、幂等键和补偿策略。 |
| ADR-003 | M1/M2 使用 PostgreSQL FTS + pgvector；当可搜索实体超过 500 万、连续两周 p95 查询大于 500ms 或复杂聚合明显影响主库时评估 OpenSearch。 | APPROVED_WITH_GATE | 阈值需以真实负载验证；索引只是投影，不成为业务真相源。 |
| ADR-004 | Claim/Evidence 使用 PostgreSQL；Cognee、Graphiti、pgvector 基线进行 Bake-off。 | VALIDATION_REQUIRED | 以准确率、时序、来源、删除、租户隔离、延迟、成本和退出难度决定；无结果时继续 pgvector 基线。 |
| ADR-005 | AiToEarn 独立部署，通过 Adapter、IntegrationMap 和领域事件接入。 | APPROVED_WITH_SPIKE | OAuth、平台权限、租户隔离、幂等、Webhook、限流、Relay 商业权利未通过前不得标记 Production Ready。 |
| ADR-006 | Video Execution Gateway 统一接入 AiToEarn、MoneyPrinterTurbo、ComfyUI 与商业媒体模型；对象存储保存资产和权利元数据。 | APPROVED_WITH_SPIKE | MoneyPrinterTurbo 仅 Adapt；ComfyUI 独立隔离；Remotion 使用前取得商业许可。 |
| ADR-007 | LiteLLM 作为模型连接内核候选，外部再封装自有 ModelGateway Contract；业务代码禁止依赖厂商 SDK。 | APPROVED | 若 LiteLLM 许可、稳定性或企业功能不满足，可替换而不修改业务层。 |
| ADR-008 | OPA 处理确定性 allow/deny；策略版本进入审计。 | APPROVED | OPA 不可用时，高风险动作 Fail Closed，低风险只读任务可按缓存策略降级。 |
| ADR-009 | M1/M2 使用 PostgreSQL Transactional Outbox + 幂等消费者；事件规模和跨系统需求达到阈值后引入 Broker。 | APPROVED | 事件 Envelope、版本、correlation/causation ID 先固定，避免未来迁移破坏契约。 |
| ADR-010 | 采用 China Region 与 Global Region 逻辑分区；数据、模型和 Provider 路由基于数据分类和 Workspace Policy。 | APPROVED_WITH_INFRA_VALIDATION | 实际云区域、跨境路径和供应商合同在上线前关闭。 |
| ADR-011 | 平台拥有市场、Campaign、内容、触点和增长上下文；连接 CRM 后，CRM 可作为正式销售阶段和收入结果主系统。 | APPROVED | 双向同步采用字段所有权、版本和冲突队列，不做静默 Last-write-wins。 |
| ADR-012 | M1/M2 使用 PostgreSQL 投影和预计算；事件量、查询成本或保留期达到阈值后引入 ClickHouse。 | APPROVED_WITH_GATE | 指标定义与事件版本独立于分析引擎。 |
| ADR-013 | 文件解析和公开采集使用独立 Python 服务与隔离 Worker。 | APPROVED | 禁止访问云元数据和内网地址；Crawler 采用网络策略、域名策略、配额、超时和内容大小限制。 |
| ADR-014 | Webhook 必须验签、记录原始事件指纹、按 provider_event_id 去重、支持重放并隔离失败事件。 | APPROVED | 未通过验签的事件不得进入业务状态机。 |
| ADR-015 | PII 与 Secret 使用 KMS/Envelope Encryption；邮箱、电话等高敏字段可采用字段级加密或 Tokenization。 | APPROVED | 搜索和去重通过受控索引/Hash，明文只向授权角色和任务短时解密。 |
| ADR-016 | AI Trace 默认脱敏；敏感任务不保存完整原始 Prompt/Response，保留 Hash、模板版本、字段清单和必要审计。 | APPROVED | 保留期按 Workspace、数据区域和任务敏感级别配置。 |
| ADR-017 | Schema 使用 OpenAPI、AsyncAPI 与 JSON Schema 在仓库版本化；Breaking Change 必须提升主版本并提供迁移。 | APPROVED | CI 执行兼容性检查，禁止 Provider JSON 穿透领域层。 |
| ADR-018 | 发布采用 Feature Flag、Canary/灰度、数据库向前兼容迁移和可回滚部署。 | APPROVED | 高风险 Provider、模型和 Pack 可按 Workspace 单独关闭。 |

# 第 9 部分：数据模型、事件、API 与状态机

## 9.1 数据域

| 域 | 核心实体 |
| --- | --- |
| Identity & Workspace | Organization、Workspace、Brand、Membership、Role、Policy、Budget |
| Company & Knowledge | CompanyProfile、Offering、KnowledgeSource、Claim、Evidence、Citation |
| Market & Research | ResearchProject、Market、TradeFlow、Competitor、BuyerMap、Risk |
| Data Hub | Provider、Contract、License、RawRecord、CanonicalCompany/Contact、FieldEvidence |
| ICP & Lead | ICP、Persona、BuyingCommitteeRole、Lead、Signal、Score、Decision |
| Campaign & Execution | Campaign、Audience、ContentPlan、Sequence、Experiment、Authorization |
| Content & Media | ContentBrief、ContentAsset、VideoProject、MediaAsset、RightsRecord |
| Channel & Engage | ChannelAccount、PublishJob、Message、Conversation、Intent、SLA |
| Opportunity & Result | Opportunity、Activity、Touchpoint、Attribution、Recommendation |
| Pack & Expert | Pack、PackVersion、ExpertProfile、ExpertRequest、Deliverable |
| AI & Operations | AITrace、WorkflowRun、UsageLedger、AuditLog、Incident |

## 9.2 字段级 Evidence 与数据权利

json { "entity_id": "company_123", "field_name": "employee_range", "value_hash": "...", "provider_id": "provider_x", "provider_record_id": "record_789", "source_url": "https://...", "fetched_at": "2026-07-03T00:00:00Z", "expires_at": "2026-10-01T00:00:00Z", "confidence": 0.86, "license_id": "license_2026_01", "allowed_actions": ["display", "score"], "prohibited_actions": ["export", "outreach"], "processing_purpose": "lead_research" }

## 9.3 关键状态机

| 对象 | 状态 |
| --- | --- |
| Claim | INGESTED -> EXTRACTED -> NEEDS_REVIEW -> APPROVED -> EXPIRED/REVOKED |
| Research | DRAFT -> PLANNED -> RUNNING -> NEEDS_REVIEW -> APPROVED -> MONITORING -> ARCHIVED |
| ICP | DRAFT -> HYPOTHESIS -> VALIDATING -> ACTIVE -> SUPERSEDED -> ARCHIVED |
| Lead | DISCOVERED -> ENRICHING -> REVIEW -> QUALIFIED/REJECTED/SUPPRESSED -> CONTACTED -> CONVERTED |
| Campaign | DRAFT -> RESEARCHING -> READY_FOR_REVIEW -> APPROVED -> SCHEDULED -> RUNNING -> PAUSED/BLOCKED -> COMPLETED -> LEARNED -> ARCHIVED |
| Content | DRAFT -> GENERATING -> NEEDS_REVIEW -> APPROVED -> SCHEDULED -> PUBLISHED -> RETIRED |
| PublishJob | QUEUED -> RUNNING -> SUCCEEDED/PARTIAL/FAILED/CANCELLED |
| Conversation | OPEN -> ASSIGNED -> PENDING_CUSTOMER/PENDING_INTERNAL -> RESOLVED -> REOPENED |
| Opportunity | NEW -> QUALIFIED -> MEETING/SAMPLE/DEMO -> PROPOSAL -> WON/LOST |
| ExpertRequest | DRAFT -> TRIAGED -> ASSIGNED -> IN_PROGRESS -> DELIVERED -> ACCEPTED/REVISION -> CLOSED |

## 9.4 事件 Envelope

json { "event_id": "uuid", "event_type": "LeadQualified", "schema_version": 1, "workspace_id": "ws_123", "aggregate_type": "Lead", "aggregate_id": "lead_456", "occurred_at": "2026-07-03T12:00:00Z", "producer": "lead-service", "correlation_id": "campaign_789", "causation_id": "workflow_run_001", "privacy_classification": "CONFIDENTIAL", "payload": {} }

## 9.5 关键业务事件

| 类别 | 事件 |
| --- | --- |
| 企业与知识 | WorkspaceCreated、CompanyProfileConfirmed、KnowledgeSourceIndexed、ClaimApproved、ClaimExpired |
| 市场与数据 | ResearchStarted、MarketThesisApproved、ProviderQueried、EntityResolved、FieldEvidenceUpdated |
| 客户 | ICPActivated、LeadDiscovered、LeadQualified、LeadRejected、SignalDetected、SuppressionApplied |
| Campaign | CampaignCreated、CampaignApproved、AuthorizationIssued、CampaignPaused、CampaignCompleted |
| 内容与执行 | ContentGenerated、AssetApproved、VideoRendered、PublishSucceeded、OutboundSent、ExecutionBlocked |
| 互动与机会 | MessageReceived、IntentClassified、LeadAssigned、OpportunityAccepted、OpportunityStageChanged |
| 结果与学习 | TouchpointRecorded、AttributionUpdated、ExperimentEvaluated、RecommendationAccepted |
| 专家与治理 | ExpertAssigned、DeliverableAccepted、PolicyDenied、BudgetExceeded、IncidentOpened |

## 9.6 API 分组

| API Group | 范围 |
| --- | --- |
| /workspaces | 组织、成员、品牌、策略、预算和审计 |
| /companies /knowledge | 企业、产品、Source、Claim、Evidence 和检索 |
| /research /markets /trade | 研究计划、证据、市场、贸易、竞品和风险 |
| /providers /data-hub | Provider、查询、Raw、Canonical、Evidence、成本和权利 |
| /icps /accounts /contacts /leads | ICP、购买委员会、客户、评分、信号和决策 |
| /campaigns /audiences /experiments | Campaign、受众、Revision、授权和停止条件 |
| /content /media /videos | Brief、资产、视频、素材和权利 |
| /channels /publish /outreach | 账号、能力、发布、序列、邮件和健康 |
| /inboxes /conversations /opportunities | 会话、消息、分派、SLA、机会和 CRM |
| /analytics /recommendations | 触点、漏斗、归因、成本、实验和建议 |
| /packs /experts | Pack、专家、请求、交付和知识回流 |
| /ai /workflows /operations | 任务、Trace、模型、工作流、Provider、事故和用量 |

## 9.7 Adapter 契约

typescript interface ProviderAdapter<I, O> { id: string; capabilities(): Promise<Capability[]>; estimate(input: I, context: ExecutionContext): Promise<CostEstimate>; execute(input: I, context: ExecutionContext): Promise<ProviderResult<O>>; getStatus?(externalId: string): Promise<ProviderStatus>; cancel?(externalId: string): Promise<void>; health(): Promise<HealthStatus>; }

ProviderResult 必须返回 external_id、cost、evidence、license、warnings 和 raw_record_ref。

所有执行使用 workspace_id、correlation_id、idempotency_key 和 authorization_id。

外部错误映射为可重试、需用户动作、策略阻断、配额、权限和永久失败。

Adapter 不能直接写其他领域数据库；通过业务服务和事件更新。

## 9.8 一致性与可靠性

核心事务写入业务表和 Outbox；消费者至少一次投递且幂等。

Webhook 验签、去重、顺序容忍、重放和死信。

跨系统采用 Saga/Workflow 补偿，不使用跨库分布式事务。

统计和看板使用事件投影，页面不做跨 Provider 实时 Join。

所有时间保存 UTC，并保留用户显示时区。

所有金额保存币种和原始/换算值。

## 9.9 API 错误模型与用户恢复

| 错误类别 | 机器码示例 | 系统行为 | 用户行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| Validation | INVALID_SCHEMA | 不执行，返回字段错误 | 修正输入 |
| Authentication | TOKEN_EXPIRED | 刷新一次，失败进入 Needs Action | 重新授权 |
| Authorization/Policy | ACTION_DENIED | 记录 Policy Decision，不重试 | 申请权限或修改范围 |
| Approval | AUTHORIZATION_REQUIRED | 生成审批任务 | 审批或取消 |
| Rate Limit | PROVIDER_RATE_LIMIT | 延迟重试/切换 Provider | 通常无需处理 |
| Quota/Budget | BUDGET_EXCEEDED | 阻止新任务 | 增加预算或缩小范围 |
| Temporary Provider | PROVIDER_UNAVAILABLE | 重试、Fallback、保留部分结果 | 查看状态或选择替代 |
| Permanent Provider | UNSUPPORTED_OPERATION | 不重试，标记 Capability | 修改渠道/操作 |
| Data Rights | LICENSE_RESTRICTED | 阻止显示/导出/外联 | 选择允许的数据源 |
| Compliance | COMPLIANCE_REVIEW_REQUIRED | 创建人工/专家任务 | 提交复核 |
| Safety | CIRCUIT_BREAKER_OPEN | 暂停 Campaign/Provider | 处理事故后恢复 |
| Conflict | VERSION_CONFLICT | 返回当前版本和 Diff | 合并或创建 Revision |

## 9.10 幂等与并发控制

所有发布、发送、购买数据、创建外部任务和 CRM 写入使用稳定 idempotency_key。

Campaign、Claim、ICP、Content 和 Opportunity 更新使用 optimistic locking/version。

Webhook 去重键至少包含 Provider、外部事件 ID 和账号；无稳定 ID 时使用内容指纹与时间窗。

同一 Contact 在同一触达策略窗口内使用分布式锁/唯一约束防止并发重复发送。

数据合并和拆分使用可回放命令与审计，不直接不可逆覆盖外部 ID。

批量操作记录 Batch ID、选择快照、成功/失败明细和补偿状态。

## 9.11 数据保留和删除编排

| 数据类型 | 默认保留策略 | 删除动作 |
| --- | --- | --- |
| Workspace 业务数据 | 合同期间 + 约定宽限期 | PostgreSQL、搜索、对象存储、缓存和备份过期 |
| Raw Provider Record | 按合同 TTL | 到期删除或最小化，只保留允许的 Evidence |
| 联系方式和个人数据 | 按用途和市场策略 | 主实体、索引、导出缓存和外部 Provider 请求 |
| AI Trace | 短期、按敏感级别 | 正文脱敏/删除，保留最小运营指标 |
| 媒体原始文件 | 客户设置或项目周期 | 对象存储版本和 CDN 失效 |
| 审计日志 | 法律/合同和安全要求 | 只保留必要元数据，受限访问 |
| Suppression | 为防止再次联系所必需 | 保留最小不可逆标识，不用于营销 |

删除流程由 Durable Workflow 编排，输出每个内部存储和外部 Provider 的状态：PENDING、COMPLETED、FAILED、NOT_SUPPORTED、LEGAL_HOLD。

# 第 10 部分：非功能、安全、隐私、合规与知识产权

## 10.1 服务等级与性能

| 类别 | M2 目标 | M3 目标 |
| --- | --- | --- |
| 核心 API 可用性 | >=99.5% | >=99.9%（按套餐） |
| 普通页面 P95 | <2.5 秒 | <2 秒 |
| 搜索 P95 | <3 秒 | <2 秒 |
| 异步任务创建 | <2 秒返回 task_id | <1 秒 |
| 发布/发送停止 | 策略触发后 2 分钟内阻止未开始动作 | 1 分钟内 |
| Webhook 接收 | P95 <5 秒入队 | P95 <2 秒 |
| RPO/RTO | 24h / 8h | 按企业套餐提升 |

## 10.2 多租户与身份安全

PostgreSQL 使用 workspace_id 强制过滤，评估 Row Level Security 作为第二防线。

对象存储、搜索、向量、缓存和 Trace 均使用租户命名空间。

服务间身份、短期 Token、最小权限和 Secret Vault。

管理员、高风险导出、删除、Provider Key 和策略变更要求增强认证。

所有租户隔离测试进入 CI 和渗透测试。

## 10.3 应用与基础设施安全

OWASP ASVS/Top 10、依赖和容器漏洞扫描、SBOM、镜像签名。

Webhook 验签、重放保护、API Rate Limit、WAF 和异常行为监测。

文件上传执行类型、大小、恶意内容和解析隔离。

爬虫阻断内网、云元数据、file://、localhost 和不受信任重定向。

媒体和文档 Worker 与核心网络隔离。

备份加密、恢复演练和删除验证。

## 10.4 AI 安全

对外部网页和文件视为不可信内容，防止 Prompt Injection 改写系统指令。

工具调用只接受 Schema 化参数并经过 OPA/Approval。

模型上下文最小化，敏感字段脱敏，按区域和租户路由。

高风险输出使用规则、独立验证模型或人工复核。

Trace 默认不保存完整个人数据、API Key、邮件正文和机密文件。

模型和 Prompt 变更通过 Eval Gate、灰度和回滚。

## 10.5 数据权利、隐私和生命周期

| 对象 | 要求 |
| --- | --- |
| 客户私有数据 | 归客户控制，不跨客户使用，不默认训练共享模型 |
| 商业 Provider 数据 | 按合同控制展示、缓存、导出、AI、外联和终止后删除 |
| 公开数据 | 记录来源、用途、时间、TTL、投诉和删除状态 |
| 个人职业数据 | 数据最小化、用途、保留、反对、删除和 Suppression |
| 跨境数据 | 按数据分类、区域、模型和 Provider 决定是否脱敏、限制或审批 |
| AI 日志 | 最小化、保留期限、权限和删除 |
| 数据主体请求 | 查询、更正、反对、删除和外部供应商同步 |
| 客户退出 | 导出、删除、保留例外、备份过期和完成证明 |

## 10.6 邮件与渠道治理

真实发件身份、主题、退订、实体信息、Suppression 和投诉流程。

按国家、主体类型、数据来源和渠道加载 Compliance Pack。

跟踪像素、Cookie、网站访客识别和匿名公司识别需要独立策略。

平台 API、Scope、App Review、内容规则和自动化限制定期复核。

客户把执行外包给平台不意味着平台或客户责任自动消失；合同和产品控制需明确分工。

## 10.7 内容、媒体和知识产权

记录客户素材授权、图库许可、生成模型条款、音乐、字体、人物肖像和商标使用。

默认不提供来源不明音乐、图片和视频。

内容生成保留来源 Claim 和人工编辑历史。

对客户案例、Logo、评价、认证和第三方数据设置公开使用许可。

开源代码许可证与生成内容权利分别治理。

## 10.8 专家系统安全与责任

专家访问仅限 Expert Request 授权范围。

资质、专业范围、利益冲突、保密、交付和责任主体明确。

AI 摘要不替代专家原始交付。

专家结论适用国家、时间、产品和假设必须记录。

未经审批不得将客户私有结论转为通用 Pack。

## 10.9 国际化、可访问性与本地化

控制台优先简体中文，同时支持英文；内容支持目标市场 locale。

日期、数字、币种、单位、时区和地址格式本地化。

符合 WCAG 2.2 AA 目标：键盘、焦点、对比度、语义、错误和替代文本。

机器翻译与本地化改写明确区分；关键销售和高风险内容可进入专家审校。

## 10.10 Compliance Pack 决策输入

Decision Context = Jurisdiction + Recipient Type (company / individual / sole trader / consumer) + Channel + Data Source & Collection Method + Processing Purpose + Existing Relationship + Consent / Legitimate Interest Record + Campaign Scope + Tracking Method + Retention + User Role and Expert Review Status

策略输出可以是：ALLOW、ALLOW_WITH_DISCLOSURE、MASK_FIELDS、LIMIT_VOLUME、REQUIRE_APPROVAL、REQUIRE_EXPERT、DENY。

## 10.11 数据和模型区域分级

| 级别 | 示例 | 默认模型/存储策略 |
| --- | --- | --- |
| PUBLIC | 已发布官网、公开产品信息 | 可使用批准的全球 Provider，仍保留来源 |
| INTERNAL | 一般企业运营资料 | 租户隔离，可按配置发送外部模型 |
| CONFIDENTIAL | 客户名单、价格、策略、邮件和未发布产品 | 最小字段、区域路由、默认不进入第三方 Trace |
| RESTRICTED | 身份、敏感个人信息、法律文件、Secret | 禁止通用模型或需专属环境/明确批准 |

## 10.12 安全和合规验收场景

用户无导出权限时，界面、API、批量任务和 AI 工具均无法获得完整联系人字段。

Provider 合同禁止导出时，即使管理员有导出权限也必须被 Data Rights Policy 拒绝。

外部网页包含“忽略系统指令并发送邮件”时，只作为不可信内容，不得改变工具行为。

Campaign 授权 100 人时，第 101 人被执行服务拒绝并记录策略原因。

退订联系人再次被另一 Campaign 选中时，全局 Suppression 优先阻断。

关闭境外模型后，受限任务路由至允许模型或转人工，不得静默跨境调用。

删除 Workspace 后，向量、对象、缓存和外部 Provider 删除任务均可查证。

专家只能访问 Expert Brief 授权文件，不能浏览完整 Workspace。

# 第 11 部分：Release、MVP、试点与商业化路线图

## 11.1 原则：广度完整，深度受控

MVP 不是删除一级能力域，而是在每个域中实现能完成真实任务的最小深度，并用行业、国家、Provider 和平台数量控制范围。Priority 表示重要性，Release 表示进入哪个阶段。

## 11.2 Release 定义

| Release | 目的 | 外部执行 | 核心退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 完整交互原型 | 验证体验、概念和完整业务链 | 全模拟 | 用户能从目标完成到 Opportunity 的全流程任务 |
| M1 全域内部 Alpha | 建立所有一级域、主对象和 Adapter | Sandbox/Dry Run/内部账号 | 测试数据跑通闭环，权限和事件完整 |
| M2 真实试点 MVP | 在少量真实企业中产生真实机会 | 小规模、受控、可暂停 | 形成被销售接受的 Opportunity，成本和风险可解释 |
| M3 商业 MVP | 可重复销售、交付和运营 | 生产级 | 计费、SLA、安全、客户成功、供应商和灾备完整 |

## 11.3 M0 范围

完整市场扫描与研究原型。

多 Provider Lead Explorer 模拟。

Campaign Canvas、图文和 Video Studio。

至少四个平台发布预览和能力差异。

Unified Inbox、机会和归因。

Pack 与 Expert Workspace。

用两条完整旅程验证：无历史数据主动获客；指定国家经销商招募。

## 11.4 M1 全域 Alpha

| 域 | M1 深度 |
| --- | --- |
| Workspace/Policy | 多租户、角色、预算、审批、Kill Switch 和审计 |
| Knowledge | 官网/文件、Claim/Evidence、Docling、基线检索 |
| Research | 研究计划、Web/贸易沙箱、证据和可执行输出 |
| Data Hub | 两类 Provider 沙箱、Canonical、Evidence、身份解析、爬虫治理 |
| ICP/Lead | 购买委员会、样例回测、多维评分和推荐队列 |
| Campaign | 完整对象、Revision、Dry Run 和授权 |
| Create/Video | 文本、图片和视频流水线沙箱 |
| Publish/Outbound | AiToEarn 沙箱、平台预览、邮件 Sandbox |
| Engage/Opportunity | 统一消息模型、分类、分派和轻量机会 |
| Pack/Expert | 八类 Pack 结构、内部专家升级流程 |
| AI/Architecture | Model Gateway、Temporal、OPA、Trace 和 Eval |
| Analytics | 事件、基础漏斗、规则归因和成本 |

## 11.5 M2 试点基线

6-10 家 Design Partner；每家 1-2 个 Campaign。

至少 2 个行业 Pack、3 个深度 Market Pack、3 个 Growth Motion Pack。

至少 1 个贸易数据源、1 个通用企业/联系人源、1 个邮箱验证源和公开情报。

至少 4 个正式发布平台；至少 2 个支持互动回流的平台。

Gmail/Outlook 或等价受控邮件发送、回复同步、退订、退信和域名健康。

图文和视频完整生产，视频素材权利可审计。

内部专家分诊、交付和知识回填。

从 Research 到 Opportunity 的完整事件、成本和归因。

## 11.6 M2 成功标准

| 类别 | 标准 |
| --- | --- |
| 激活 | 不少于 70% 试点完成企业确认、市场/ICP 和首个 Campaign |
| 获客 | 不少于 50% 试点在 30 天内产生至少 1 个 Sales Accepted Opportunity；具体阈值需按行业校准 |
| 数据 | Lead 来源/权利/验证/Suppression 完整率 100%；接受率达到试点基线 |
| 执行 | 未经授权外部动作 0；发布/发送成功率达到平台 Gate |
| 质量 | 高风险意图召回、事实支持率、Schema 通过率达到 Golden Set 阈值 |
| 成本 | 每个 Campaign 和 Opportunity 的数据、模型、媒体和人工成本可计算 |
| 用户 | 用户确认平台减少研究、找客、内容或复盘人工时间 |
| 运营 | 事故、投诉、退订、Provider 失败和数据删除有可执行 Runbook |

## 11.7 M3 商业化要求

计费、套餐、用量、Credits、账单和毛利监测。

SSO/企业权限、SLA、备份、灾备、渗透和供应商安全。

标准 Onboarding、帮助中心、客户成功、经营报告和续费流程。

Provider 合同、数据权利、平台 App Review 和专家合同可规模化。

Pack 管理后台、灰度和质量治理。

专属区域、BYOK、VPC/私有化路径。

## 11.7.1 开源与现有资产进入 Release 的 Gate

| 能力 | M1 | M2 | M3/退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AiToEarn | 沙箱、契约、权限和事件 Spike | 通过验证的平台生产发布/互动 | 持续平台兼容和可替换 |
| MoneyPrinterTurbo | 三类视频、接口和权利 Spike | 通过 Gate 后小规模生产 | 并发、模板、成本和灾备硬化 |
| Cognee/Graphiti | 与 pgvector Bake-off | 仅选定候选进入有限场景 | 未胜出则保持 pgvector 基线 |
| Docling | 隔离解析服务和准确率测试 | 正式企业文件摄取 | 多格式和性能扩展 |
| Crawl4AI/Firecrawl | 50 站点、安全和条款 Spike | 批准来源的生产采集 | 更多来源和运营后台 |
| Temporal | 核心 Workflow 和审批等待 | Campaign、视频、删除、专家正式运行 | HA、备份和多区域 |
| LiteLLM | Gateway 连接与故障切换 | 多模型、预算和区域路由 | 企业 BYOK/专属部署 |
| Langfuse | 脱敏 Trace 和 Eval | 生产质量与业务 Outcome | 数据仓库和高级评估 |
| OPA | Policy Contract 和核心规则 | 发布、外联、数据和专家策略 | Policy Studio/复杂规则 |
| Chatwoot | Connector/Conversation Spike | 通过验证的渠道接入 | 更多渠道或替换 Provider |
| ComfyUI | 隔离 GPU 和模型许可 Spike | 批准工作流有限生产 | 模型市场和私有 GPU |
| Remotion | 许可证与模板原型 | 取得许可后接入 | 模板规模化 |

每个组件只有满足：许可证批准、安全 Gate、数据边界、契约测试、故障恢复、Owner 和 Exit Plan，才可从 M1 Spike 升级到 M2 Production。

## 11.8 Wave 与依赖

| Wave | 重点 | 关键依赖 |
| --- | --- | --- |
| Wave 0 | 用户研究、Demo Gap、代码/数据/OSS/平台 Spike | 真实 Design Partner、仓库和供应商样本 |
| Wave 1 | Workspace、主数据、Policy、Temporal、Model Gateway、Adapter | 架构 ADR 和安全基线 |
| Wave 2 | Company/Knowledge、Research、Data Hub、ICP | Docling、Crawler、Provider 沙箱 |
| Wave 3 | Lead、Campaign、Dry Run、Authorization、Analytics Event | 身份解析和事件模型 |
| Wave 4 | Create、Video、Publish、Outbound | AiToEarn、MoneyPrinterTurbo、平台权限和媒体权利 |
| Wave 5 | Full Engage、Opportunity、Pack、Expert、Pilot Ops | 渠道回流、专家运营和 CRM |
| Wave 6 | 商业化、扩展和优化 | 试点结果、单位经济和安全 Gate |

## 11.9 核心用户旅程

| Journey | 起点 | 终点 | 必须覆盖的产品域 |
| --- | --- | --- | --- |
| J-A 无历史数据主动获客 | 官网 + 产品 | 销售接受的海外机会 | 理解、全球扫描、研究、多 Provider、Campaign、Outreach/Publish、Engage、Opportunity |
| J-B 经销商招募 | 指定国家/产品 | 合格渠道伙伴机会 | Market/Industry/Motion Pack、贸易/协会数据、内容、专家 |
| J-C 内容与视频获客 | 品牌目标 | 社交互动转机会 | Content、Video、Publish、Engage、Attribution |
| J-D 客户资料辅助 | CRM/Excel/历史询盘 | 激活或相似新客户 | 导入、排重、ICP 校准、Discover、Campaign |
| J-E 专业问题升级 | 高风险研究/客户问题 | 专家确认并回流知识 | Expert Brief、权限、交付、Claim/Pack Candidate |

## 11.10 Gate

| Gate | 通过条件 |
| --- | --- |
| Gate 0 战略 | 决策、定位、目标客户、一级域和非目标锁定 |
| Gate 1 体验 | 完整原型通过任务测试，Demo 与 PRD 映射完成 |
| Gate 2 技术与供应商 | AiToEarn、Video、Knowledge、Crawler、Provider、平台权限和邮件 Spike 通过 |
| Gate 3 Development Ready | 页面、需求、数据、API、事件、ADR、测试和 Backlog 完整 |
| Gate 4 Pilot Ready | 数据权利、安全、发信、平台、专家、Runbook 和支持就绪 |
| Gate 5 Commercial Ready | SLA、计费、毛利、安全、灾备、合同和客户成功就绪 |

## 11.11 Requirement 到 Release 的追踪方式

每个需求表中的 Release 是默认首次交付阶段；后续阶段继续承担稳定性和扩展验收。

M1 的“沙箱/内部”不代表功能缺失，而是执行对象和权限受限。

M2 只限制试点行业、市场、Provider、平台和规模，不删除一级域。

M3 重点是可重复商业交付，不是重新定义产品。

| 需求域 | M0 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WSP | 页面与权限原型 | 基础租户/角色/审批 | ABAC、删除、代理商 | SSO、SCIM、专属部署 |
| KNW | Claim 审核原型 | 解析、事实、基线检索 | 权限、有效期、专家回流 | 大规模连接器和治理 |
| MKT | 完整研究体验 | 研究计划和沙箱证据 | 真实贸易/Web/专家 | 监测和更多 Pack |
| DAT | 多源体验 | Provider Contract、Canonical、Crawler | 正式多源、Rights、Cost Router | Marketplace 和更广覆盖 |
| LED | ICP/Lead 原型 | 回测、评分、身份解析 | 多 Provider、动态信号 | 高级模型和账户图谱 |
| CAM | 完整 Canvas | 状态、Revision、Dry Run | 真实授权和 Stop Conditions | 规模和模板生态 |
| CRT/PUB | 视频/发布原型 | 沙箱生成和发布 | 正式多平台、权利和邮件 | 更多平台和自动化深度 |
| ENG | Inbox 原型 | 标准会话、意图和机会 | 正式回流、CRM、SLA | Listening 和高级协作 |
| PAK/EXP | 结构和工作区 | 基础 Pack、内部专家 | 版本治理、正式专家交付 | Marketplace/结算 |
| ANA | 漏斗和归因原型 | 事件和基础归因 | 成本、实验和经营报告 | 高级分析和预测 |

## 11.12 Pilot Operating Model

### Design Partner 选择

有明确出海产品、目标或真实业务负责人。

愿意提供官网/产品资料，但可以没有历史客户数据。

能连接至少一个渠道或邮件身份，并接受受控执行。

有销售/业务人员对 Lead 和 Opportunity 给出反馈。

接受每周复盘和数据/内容质量抽检。

不选择要求首日覆盖所有国家、平台和完全自治的客户作为首批试点。

### 每周节奏

| 时间 | 活动 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 周一 | 目标、市场、客户池和 Campaign Review | 本周目标、受众和授权 |
| 周二-周三 | 研究、数据补全、内容和视频生产 | 已审核资产和执行批次 |
| 周三-周五 | 发布、邮件、互动和销售跟进 | 会话、Qualified Lead、Opportunity |
| 周五 | 结果、失败、成本和建议复盘 | Recommendation、Revision、问题清单 |
| 持续 | Provider/平台/安全监控 | 异常处理和 Runbook 证据 |

### 试点证据包

初始企业与市场假设。

ICP 和样例回测。

Provider 查询、数据质量和成本。

Campaign、授权、资产和执行日志。

互动、销售接受/拒绝和机会结果。

人工时间、客户反馈、事故和改进。

试点结束的继续、调整或停止决策。

# 第 12 部分：质量工程、运营体系与供应商治理

## 12.1 测试金字塔

| 层 | 范围 |
| --- | --- |
| Unit | 领域规则、评分、策略、Schema、Mapper、成本和状态机 |
| Contract | Provider Adapter、模型、Webhook、OpenAPI 和 AsyncAPI |
| Integration | PostgreSQL、Temporal、OPA、对象存储、搜索、AiToEarn 和 CRM |
| E2E | 五条核心 Journey、审批、异常、部分成功和删除 |
| AI Eval | Golden Set、事实、分类、检索、工具、越权、本地化和成本 |
| Security | 租户隔离、SSRF、文件、Prompt Injection、权限、导出和 Secret |
| Resilience | Provider 故障、超时、重复 Webhook、Token 过期、队列恢复和灾备 |
| Usability | 无培训任务完成、术语理解、错误恢复和审批理解 |

## 12.2 Golden Set 与上线阈值

企业/产品抽取：真实文件和官网样本。

市场研究：引用覆盖、事实时效、反向证据和未知处理。

ICP/Lead：已知好坏账户、边界样本和拒绝原因。

Engage：多语言意图、投诉、退订、垃圾和高风险消息。

内容/视频：事实支持、品牌、本地化、平台格式和素材权利。

工具与策略：允许、拒绝、需要审批、字段遮罩和预算。

上线阈值必须按任务风险制定，不用一个统一“准确率”。

## 12.3 Provider Bake-off

| 维度 | 测量 |
| --- | --- |
| Coverage | 目标国家、行业、公司和角色覆盖 |
| Precision | 公司匹配、职位、邮箱、贸易关系和信号正确率 |
| Freshness | 更新时间、职位变化、公司状态和刷新周期 |
| Evidence | 来源、记录 ID、时间、置信度和可解释性 |
| License Fit | 多租户、缓存、展示、导出、AI、外联和终止后数据 |
| Cost | 每个候选、有效联系人、接受 Lead 和 Opportunity 成本 |
| Reliability | SLA、Rate Limit、错误、批量、Webhook 和支持 |
| Exit | 数据迁移、删除、替代 Provider 和合同终止 |

## 12.4 平台 Capability Gate

官方文档和 App Review 状态。

可发布内容类型、排期、评论、回复、私信和分析。

Token 刷新、角色权限、限流和错误恢复。

真实账号 30 天成功率和异常样本。

平台条款、品牌风险和封禁应对。

能力变化自动更新 Capability Matrix。

## 12.5 运营 Runbook

| 场景 | Runbook 必须包含 |
| --- | --- |
| 数据 Provider 故障 | 降级、缓存、影响客户、补偿和供应商升级 |
| 模型质量下降 | Fallback、Prompt/模型回滚、暂停高风险任务 |
| 发布平台故障 | 单平台暂停、重试、用户通知和状态校正 |
| 邮件退信/投诉异常 | 停止、域名检查、Suppression、客户沟通和复盘 |
| 爬虫安全事件 | 立即隔离、来源禁用、日志、影响评估和修复 |
| 跨租户或数据泄漏 | Kill Switch、隔离、取证、通知和整改 |
| 视频版权投诉 | 下架、权利记录、替换和客户/供应商处理 |
| 专家交付争议 | 暂停知识回流、复核资质、版本和责任范围 |
| 数据删除请求 | 内部和所有外部 Provider 的完成追踪 |

## 12.6 运营指标

Provider 成功率、延迟、覆盖、成本和数据质量。

模型任务成功、Schema、事实支持、成本和 Fallback。

工作流积压、超时、重试、人工等待和取消。

平台授权健康、发布/发送成功、退信、投诉和退订。

Inbox SLA、机会接受率和停滞。

Pack 采用、拒绝、版本和业务结果。

专家分诊时间、交付时间、返工和满意度。

Workspace 毛利和单位 Opportunity 成本。

## 12.7 Design Partner 质量评审

| 评审面 | 问题 |
| --- | --- |
| 目标清晰度 | 是否有明确产品、市场问题和负责人？ |
| 数据可验证性 | 是否能验证客户、回复、会议或机会？ |
| 执行准备 | 邮箱、社交账号、资料和审批人是否就绪？ |
| 反馈能力 | 销售是否愿意记录接受、拒绝和后续结果？ |
| 合规风险 | 行业、国家和渠道是否适合首批受控试点？ |
| 代表性 | 是否能代表目标市场而非极端定制客户？ |
| 商业价值 | 成功后是否可能付费、扩展或形成案例？ |

## 12.8 Provider 与 OSS 变更运营

每月检查主要 Provider API、价格、配额、条款和数据覆盖变化。

每两周检查关键 OSS 安全公告和上游版本；紧急漏洞立即评估。

生产升级先通过 Sandbox、回放、契约和灰度，不跟随主分支自动更新。

Provider/OSS 变更若影响字段、权限、成本或用户承诺，必须触发产品和合同评审。

上游停更、许可证变化或商业条款变化时执行预定义退出计划。

## 12.9 经营复盘模板

本周期产生多少 Qualified Lead、Sales Accepted Opportunity、会议、报价和 Pipeline？

哪些市场、ICP、Provider、渠道、内容和视频影响了结果？

数据、模型、媒体、邮件和专家分别花费多少？

哪些失败来自产品、客户准备、数据、平台、AI 或人工执行？

哪些 Recommendation 被接受，实际效果如何？

下一周期应增加、减少、暂停或进一步验证什么？

是否需要更新 Pack、Policy、Prompt、Provider 路由或客户成功流程？

# 第 13 部分：项目治理、研发准备与 Codex 执行规范

## 13.1 研发前文档资产

| 资产 | Owner | 进入开发前要求 |
| --- | --- | --- |
| 总产品手册/PRD | 产品负责人 | 本文件 Approved |
| 页面规格与原型 | UX/产品 | 每页状态、权限、事件和验收 |
| 领域模型与数据字典 | 架构/数据 | 实体、关系、约束、敏感级别和保留 |
| OpenAPI/AsyncAPI | 后端/架构 | 错误、幂等、分页、版本和事件 |
| ADR | 架构师 | 多租户、Temporal、搜索、知识、AiToEarn 和 Provider |
| AI Spec/Eval | AI 负责人 | Prompt、Schema、Tool、Golden Set 和阈值 |
| Provider/OSS Registry | 数据/架构/法务 | 合同、许可证、安全、成本和退出 |
| Security & Privacy Plan | 安全/合规 | 威胁模型、数据流、区域、删除和事故 |
| Release Backlog | 项目经理 | 需求 ID、依赖、Owner、验收和测试证据 |
| Pilot Playbook | 客户成功 | 客户选择、Onboarding、周会、成功与退出 |

## 13.2 RACI 摘要

| 领域 | A | R | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品定位/范围 | 产品负责人 | 产品经理 | 业务、销售、架构 |
| 体验与页面 | UX 负责人 | 设计/前端 | 产品、客户成功 |
| 系统架构 | 架构师 | 后端/平台 | 安全、数据、AI |
| 数据与 Provider | 数据负责人 | 数据工程/集成 | 产品、法务、财务 |
| AI 与知识 | AI 负责人 | AI/数据工程 | 产品、专家、安全 |
| 媒体与渠道 | 渠道/媒体负责人 | 前后端/集成 | 产品、运营、法务 |
| 安全与合规 | 安全/合规负责人 | 工程/运营 | 架构、数据、业务 |
| 专家系统 | 专家运营负责人 | 运营/产品 | 法务、行业专家 |
| Release 与风险 | 项目经理 | 各 Epic Owner | 全体负责人 |
| 试点结果 | 业务负责人 | 客户成功/产品 | 销售、数据、工程 |

## 13.3 Definition of Ready

需求 ID、用户价值、范围和非目标明确。

页面、数据、API、事件和权限设计完成。

依赖 Provider/平台/OSS 已验证或有 Mock。

验收、测试数据、AI Eval 和安全用例可执行。

成本、指标、日志、告警和回滚已定义。

产品、架构、数据、安全和 QA 完成评审。

## 13.4 Definition of Done

功能、异常、权限、无障碍和国际化满足验收。

单元、契约、集成、E2E、安全和 AI Eval 通过。

埋点、Trace、审计、成本和告警可用。

文档、Runbook、迁移、回滚和支持说明完成。

真实或代表性数据回放通过，不只使用 Happy Path。

需求、PR、测试和发布证据关联。

## 13.5 Codex 开发规则

Codex 只能在已批准需求 ID、接口和数据边界内实施；不得自行扩大产品范围。

先读取总 PRD、模块 PRD、ADR、API、数据字典和测试；信息冲突时停止并提出决策问题。

任何外部 Provider 通过 Adapter；任何外部动作经过 Policy/Approval。

任何新依赖先登记许可证、安全、维护状态和替代方案。

每个任务提交代码、测试、迁移、文档和可回滚说明。

不得把客户数据、Secret、真实联系人或邮件正文写入测试和日志。

不得以跳过测试、关闭策略或硬编码厂商来“完成”任务。

每个 Sprint 回放至少一条端到端 Journey 和一个失败恢复场景。

## 13.6 变更控制

| 变更等级 | 示例 | 审批 |
| --- | --- | --- |
| L1 文案/非行为 | 标签、说明、帮助文本 | 产品 Owner |
| L2 需求行为 | 字段、校验、流程和页面状态 | 产品 + 技术 Owner |
| L3 架构/数据 | 实体、API、事件、Provider、权限和保留 | 架构评审 + ADR |
| L4 战略/风险 | 目标用户、一级域、数据用途、自动化边界 | Gate 0 决策人 |
| L5 紧急安全 | 漏洞、泄漏、平台封禁和法律阻断 | 安全应急流程，事后补 ADR/决策 |

## 13.7 主要风险登记

| 风险 ID | 风险 | 级别 | 控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-001 | 数据合同不允许多租户展示/缓存/外联 | 高 | Provider 合同 Gate、BYOK、替代源 |
| R-002 | 腾道/单一 Provider 锁定 | 高 | Adapter、多源、Canonical、退出条款 |
| R-003 | 平台 API 权限不足 | 高 | Capability Matrix、官方权限、渠道降级 |
| R-004 | 视频成本和质量不稳定 | 中高 | 双引擎、模板、预算、人工预览 |
| R-005 | AI 幻觉进入公开内容 | 高 | Claim/Evidence、事实 Gate、人工审批 |
| R-006 | 邮件送达和投诉损害客户域名 | 高 | 验证、限速、域名健康、熔断 |
| R-007 | 开源许可证或供应链风险 | 中高 | OSS Registry、SBOM、隔离、商业许可 |
| R-008 | 多租户数据泄漏 | 极高 | RLS/过滤、隔离测试、最小权限、审计 |
| R-009 | 范围过大导致长时间无真实用户结果 | 高 | 纵向 Journey、M0/M1/M2 Gate、Design Partner |
| R-010 | 专家服务人工成本和质量失控 | 中高 | 目录、SLA、模板、质量审核和计费 |
| R-011 | Campaign 变成巨型聚合根 | 中 | 独立对象、事件关联、Revision 和投影 |
| R-012 | 文档再次重复和漂移 | 中 | 单一责任章节、稳定 ID、自动检查和变更日志 |

# 附录 A：顶层需求目录、Priority 与 Release 责任映射

| 需求范围 | 产品域 | 主页面 | 主要 Release |
| --- | --- | --- | --- |
| WSP-001..010 | Workspace/权限 | PG-001/设置 | M1-M3 |
| KNW-001..011 | 企业知识 | PG-002 | M1-M2 |
| MKT-001..013 | 市场研究 | PG-003/004 | M1-M2 |
| DAT-001..017 | Data Hub/爬虫 | PG-006/运营台 | M1-M2 |
| LED-001..014 | ICP/Lead | PG-005/006 | M1-M2 |
| CAM-001..013 | Campaign | PG-007 | M1-M2 |
| CRT-001..015 | Create/Video | PG-008/009 | M1-M2 |
| PUB-001..015 | Publish/Outbound | PG-009 | M1-M2 |
| ENG-001..017 | Engage/Opportunity | PG-010 | M1-M2 |
| ANA-001..014 | Analytics | PG-012 | M1-M2 |
| PAK-001..011 | Pack | Pack Studio | M1-M3 |
| EXP-001..010 | Expert | PG-011 | M1-M3 |
| INT-001..010 | Operations | PG-013 | M1-M2 |

# 附录 B：关键数据对象最小字段

| 对象 | 最小字段 |
| --- | --- |
| CanonicalCompany | id, workspace_scope, legal_name, trading_names, domains, country, industries, employee_range, revenue_range, registry_ids, quality_score, last_verified_at |
| CanonicalContact | id, company_id, names, current_role, buying_role, contact_points, verification, employment_history, consent/suppression, last_verified_at |
| FieldEvidence | entity_id, field_name, value_hash, provider, record_id, source_url, fetched_at, expires_at, confidence, license_id, allowed_actions, purpose |
| MarketThesis | market_id, offering_id, hypotheses, evidence, risks, buyer_map, channel_map, status, approved_by, version |
| ICPDefinition | criteria, exclusions, personas, buying_roles, trigger_signals, weights, market_scope, validation_status, version |
| Campaign | objective, offering, market, growth_motion, audience_ids, budget, dates, owner, status, strategy_snapshot, authorization_ids |
| ContentAsset | brief_id, campaign_id, locale, channel, claims, media, rights, approval, generation_trace, publish_records |
| Conversation | channel, thread_key, participants, account/contact, campaign, messages, intent, priority, owner, SLA, status |
| Opportunity | account/contact, type, stage, owner, value_range, next_step, campaign, touchpoints, accepted_at, qualification_status |
| CommercialOutcome | opportunity_id, outcome_type, occurred_at, evidence_refs, verified_by, verification_status, value, currency, followup_window |
| Recommendation | observation, evidence, hypothesis, proposed_action, expected_impact, risk, validation_method, status, outcome |
| ExpertRequest | domain, country, industry, question, context_refs, sharing_scope, deadline, expected_deliverable, assignment, SLA, status |

# 附录 C：OSS 与外部能力注册表（初始基线）

| 项目/服务 | 用途 | 许可证/商业状态 | 决策 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AiToEarn v2.5.0-dev | Create/Publish/Engage | 现有项目，需审计依赖 | Adapt/Integrate | Validation Required |
| MoneyPrinterTurbo | 视频素材编排与合成 | MIT；素材权利另行治理 | Adapt | Approved for Spike |
| Cognee | 知识图谱/记忆 | Apache 2.0，项目标记 Beta | Spike | Validation Required |
| Graphiti | 时序上下文图 | Apache 2.0 | Spike | Validation Required |
| Docling | 文档解析 | MIT；模型许可证另查 | Integrate | Approved for Spike |
| Crawl4AI | 自托管采集 | Apache 2.0/附加要求需确认 | Integrate Isolated | Validation Required |
| Firecrawl | 托管采集 | AGPL/商业服务 | Buy/API | Validation Required |
| Temporal | Durable Workflow | MIT | Integrate | Preferred |
| LiteLLM | 模型网关 | 核心 MIT，企业目录另许可 | Integrate + Wrapper | Preferred |
| Langfuse | AI Trace/Eval | 核心 MIT，企业目录另许可 | Integrate | Preferred |
| OPA | 策略引擎 | Apache 2.0 | Integrate | Preferred |
| Chatwoot | 全渠道会话连接器 | 核心 MIT，企业目录另许可 | Adapt/Integrate | Spike |
| Activepieces | 长尾连接器 | 社区 MIT，企业功能商业 | Integrate | Optional |
| ComfyUI | 开源媒体模型执行 | GPL-3.0；模型各自许可 | Isolated Integrate | Validation Required |
| Remotion | 模板视频 | 特殊公司许可 | Buy/Integrate | License Required |
| 腾道 API | 贸易/企业/联系人数据 | 商业合同 | Buy/Partner | Commercial Validation |
| Apollo/PDL 等 | 通用企业/联系人 | 商业合同 | Buy/Partner | Bake-off |

# 附录 D：待关闭验证项

| ID | 验证项 | 关闭标准 |
| --- | --- | --- |
| V-001 | Readdy Demo 与 PRD 页面映射 | 逐页保留/修改/删除、状态、字段和交互 Gap 完成 |
| V-002 | AiToEarn 平台矩阵 | 真实账号验证 OAuth、发布、评论、回复、Webhook、限流和失败 |
| V-003 | MoneyPrinterTurbo 企业化 Spike | 3 类视频、100 并发方案、成本、版权、失败恢复和接口评估 |
| V-004 | Cognee/Graphiti/pgvector Bake-off | Golden Set、时序、权限、删除、成本和退出对比 |
| V-005 | Crawler Bake-off | 50 个真实网站、安全、动态页面、结构化、成本和条款治理 |
| V-006 | 数据 Provider 合同 | 多租户、缓存、展示、导出、AI、外联和终止条款确认 |
| V-007 | 邮件基础设施 | 域名、发送身份、退信、投诉、退订、回复同步和 Kill Switch |
| V-008 | 平台 App Review | 目标平台权限和生产状态确认 |
| V-009 | 单位经济 | 真实 Provider/模型/媒体/人工成本和套餐毛利模型 |
| V-010 | 试点客户和 Pack | 2 行业、3 市场、3 Motion 的 Design Partner 确认 |

# 附录 E：研究证据与事实来源登记

实施前必须重新读取时效性较强的官方文档。下表记录的是本版形成时采用的证据基线，不代表第三方能力永久不变。

| Claim ID | 主题 | 主要来源 | Retrieved At | 适用结论 | 置信度/限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLM-001 | 腾道产品能力 | https://www.tendata.cn/products/ | 2026-07-03 | 腾道覆盖 AI、商情、贸易数据、邮件和 CRM，是一级直接竞品。 | 高；数据规模和效果数字属于供应商自述。 |
| CLM-002 | 腾道 API | https://open-api.tendata.cn/ | 2026-07-03 | 腾道可以作为贸易、企业和联系人 Provider 候选。 | 中高；Embedded SaaS、缓存、导出、AI 和外联权利必须合同确认。 |
| CLM-003 | LinkedIn 发布能力 | Microsoft LinkedIn Marketing API 官方文档 | 2026-07-03 | 可在获批权限和组织角色范围内发布；不是开放式抓取和私信自动化授权。 | 高；Scope/App Review 会变化。 |
| CLM-004 | TikTok 发布能力 | https://developers.tiktok.com/doc/content-posting-api-get-started/ | 2026-07-03 | 支持内容发布，但受应用审核、用户授权和可见性限制。 | 高；实施时重查。 |
| CLM-005 | YouTube 视频上传 | https://developers.google.com/youtube/v3/guides/uploading_a_video | 2026-07-03 | 可通过 OAuth 和 Data API 上传视频。 | 高；配额与政策需重查。 |
| CLM-006 | MoneyPrinterTurbo | https://github.com/harry0703/MoneyPrinterTurbo | 2026-07-03 | 适合抽取脚本、素材、TTS、字幕和视频合成流水线，不适合未经改造直接上线。 | 高；MIT 代码许可不覆盖第三方素材版权。 |
| CLM-007 | Cognee | https://github.com/topoteretes/cognee | 2026-07-03 | 可作为知识图谱和 Agent 记忆候选，但不能替代 Claim/Evidence 事实源。 | 中高；项目成熟度和 ACL 粒度需 Bake-off。 |
| CLM-008 | Graphiti | https://github.com/getzep/graphiti | 2026-07-03 | 适合时序事实、来源和关系候选；生产治理需自建。 | 中高；需与 Cognee/pgvector 比较。 |
| CLM-009 | Docling | https://github.com/docling-project/docling | 2026-07-03 | 适合作为多格式文档解析候选。 | 高；模型和扩展依赖许可另查。 |
| CLM-010 | Crawl4AI | https://github.com/unclecode/crawl4ai | 2026-07-03 | 可作为隔离式自托管公开情报采集候选。 | 中；必须执行安全版本、SSRF 和网络隔离 Gate。 |
| CLM-011 | Firecrawl | https://github.com/firecrawl/firecrawl | 2026-07-03 | 可采用托管 API 或商业许可。 | 高；自托管/修改需审查 AGPL。 |
| CLM-012 | Temporal | https://github.com/temporalio/temporal | 2026-07-03 | 适合耐久执行、等待审批、恢复和补偿。 | 高。 |
| CLM-013 | LiteLLM | https://github.com/BerriAI/litellm | 2026-07-03 | 可作为多模型网关连接内核。 | 中高；企业目录许可和生产稳定性需评估。 |
| CLM-014 | Langfuse | https://github.com/langfuse/langfuse | 2026-07-03 | 可承担 LLM Trace、Prompt 和 Eval。 | 中高；敏感数据必须脱敏和配置保留期。 |
| CLM-015 | OPA | https://github.com/open-policy-agent/opa | 2026-07-03 | 适合确定性策略判定。 | 高。 |
| CLM-016 | Chatwoot | https://github.com/chatwoot/chatwoot | 2026-07-03 | 可参考/复用连接器和会话模型，不拥有增长业务主数据。 | 中高；企业目录另许可。 |
| CLM-017 | Activepieces | https://github.com/activepieces/activepieces | 2026-07-03 | 适合长尾连接器和内部自动化，不承担核心 Campaign 流程。 | 中高；企业能力另许可。 |
| CLM-018 | ComfyUI | https://github.com/Comfy-Org/ComfyUI | 2026-07-03 | 可作为隔离式开源媒体模型执行候选。 | 中；GPL 和每个模型权重许可分别审查。 |
| CLM-019 | Remotion | https://github.com/remotion-dev/remotion | 2026-07-03 | 适合模板化视频，但商业组织需要按当前许可证取得相应授权。 | 高；实施时重新核查许可。 |

## E.1 证据登记使用规则

正文中的第三方能力判断必须能够映射到 Claim ID；无法映射的判断不得作为架构或商业承诺。

Retrieved At 只说明本版查阅时间，不代表功能、价格、Scope、许可证或服务条款长期有效。

供应商宣传的覆盖量、准确率、送达率和客户数量必须标记为“供应商自述”，除非完成独立抽样验证。

开源项目的代码许可证、模型权重许可证、素材版权和企业目录许可证必须分别审查，不能用仓库根许可证覆盖全部资产。

进入 M2 前，平台 API、数据 Provider、邮件、媒体和专家服务的关键结论必须完成二次核验并更新 Claim Registry。

任何 Claim 被撤销、过期或与新证据冲突时，相关 ADR、Provider 状态、Pack 和销售承诺必须进入影响评估。

引用来源的快照、版本、Commit 或合同版本应保存在 Evidence Store；仅保存 URL 不足以支持长期审计。

融资材料、销售材料和公开宣传使用第三方数据时，应从本登记派生独立的对外 Claim Review，不直接复制内部研究结论。

# 附录 F：术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Account | 目标企业或组织；与 Contact 区分。 |
| Contact | 企业中的个人职业联系人。 |
| Lead | 待评估或待跟进的 Account/Contact 组合及其业务上下文。 |
| Qualified Lead | 达到 ICP、数据和联系条件的潜客。 |
| Sales Accepted Opportunity | 被销售或业务负责人接受并进入明确后续流程的机会。 |
| Verified Commercial Outcome | 经过后续证据确认的会议、样品、报价、合同、Won/Lost 等商业结果；支持 7/30/90 天回写和纠错。 |
| QGO | 内部跨行业统计用的 Qualified Growth Opportunity，不作为强制用户术语。 |
| Campaign | 围绕商业目标组织市场、受众、资产、渠道、授权、触点和结果的业务上下文。 |
| Pack | 版本化的行业、市场、增长模式、渠道、数据、内容、合规或专家产品资产。 |
| Claim | 可使用范围、来源、时间和状态明确的企业或专业事实声明。 |
| Evidence | 支持字段、Claim、评分、研究结论或决策的来源记录。 |
| Touchpoint | 客户与内容、邮件、社交、网站、会议和销售流程的交互事件。 |
| Provider | 提供数据、模型、媒体、渠道、邮件、CRM 或专家能力的外部或内部服务。 |
| ExecutionAuthorization | 限定对象、内容、渠道、规模、预算、时间和风险边界的不可变执行授权。 |
| Recommendation | 包含证据、假设、动作、风险和验证方法的受控改进建议。 |

# 附录 G：Provider 商业与数据权利尽调清单

| 类别 | 必须确认的问题 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 普通终端账号、企业 API、Embedded SaaS、OEM、白标分别允许什么？ |
| 存储 | 是否允许存入自有数据库；Raw/Canonical/Derived 分别可保存多久？ |
| 展示 | 是否可向多个终端企业展示；是否限制字段、用户或并发？ |
| 导出 | 是否允许终端客户导出；单次、累计、字段和用途限制？ |
| 加工 | 是否允许清洗、去重、合并、评分、关系推断和派生指标？ |
| AI | 是否允许将字段用于 LLM、Embedding、Rerank 或模型评估？ |
| 外联 | 是否允许用于邮件、电话、广告、社交或销售开发？ |
| 缓存/刷新 | API 结果缓存时间、刷新义务和过期处理？ |
| 来源 | 是否提供来源、采集时间、纠错和删除机制？ |
| 个人权利 | 反对、退订、更正和删除如何传递？ |
| 地区 | 国家、行业、敏感主体和跨境限制？ |
| SLA | 可用性、限流、批量、延迟、支持和故障赔偿？ |
| 成本 | 请求、记录、解锁、用户、Workspace、导出和超额如何计费？ |
| 终止 | 合同终止后存量数据、派生数据、备份和客户导出如何处理？ |
| 审计 | 供应商能否审计终端用途；我们需要保留哪些使用日志？ |

# 附录 H：Demo Gap Analysis 基线

状态： VALIDATION_REQUIRED。当前文档已经定义页面、状态、权限和数据要求；Readdy 动态预览需要在可访问的浏览器环境、截图或导出设计稿中逐页核对。未完成逐页审计前，Demo 只能作为视觉参考，不能作为需求唯一事实源。

| Demo 页面/组件 | 对应需求/页面 ID | 保留 | 修改 | 删除 | 缺失数据 | 缺失状态 | 缺失权限/策略 | 开发优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | PG-001 / WSP / ANA | 待评审 | 待评审 | 待评审 | Opportunity、Cost、Provider Health | Empty/Partial/Blocked | Workspace/Role | Gate 1 |
| Research | PG-003/004 / MKT | 待评审 | 待评审 | 待评审 | Evidence、Trade、Risk | Long-running/Needs Review | Expert/Source Rights | Gate 1 |
| Leads | PG-005/006 / DAT/LED | 待评审 | 待评审 | 待评审 | Field Evidence、License、History | Merge Conflict/Suppressed | Export/Outreach | Gate 1 |
| Campaign | PG-007 / CAM | 待评审 | 待评审 | 待评审 | Authorization、Revision、Cost | Paused/Blocked/Partial | Approval/Budget | Gate 1 |
| Content/Video | PG-008/009 / CRT/PUB | 待评审 | 待评审 | 待评审 | Claim、Rights、Platform Preview | Render/Partial/Token Expired | Content Approval | Gate 1 |
| Inbox | PG-010 / ENG | 待评审 | 待评审 | 待评审 | Account/Opportunity/SLA | Unassigned/Escalated | Reply Approval | Gate 1 |

# 附录 I：文档结构回归检查

新增需求必须进入第 6 部分，不在其他章节复制完整功能描述。

新增页面必须进入第 5 部分，并引用第 6 部分需求 ID。

新增技术组件进入第 7/8 部分，不改变产品范围。

新增实体、事件和 API 进入第 9 部分。

新增安全和数据用途进入第 10 部分，并同步 Policy/测试。

新增 Release 仅在第 11 部分映射，不重写需求。

新增供应商和 OSS 必须更新 Registry、Bake-off、成本和退出方案。

每次发布前执行标题、需求 ID、重复段落、内部链接、表格、分页、字体、无障碍和渲染检查。

# 附录 J：Source-to-Target Coverage Matrix

本表用于证明原始 v1.1 和本轮已批准讨论没有因重构而静默丢失。REWRITTEN 表示保留业务意图但重新定义；SUPERSEDED 表示旧结论不进入规范性正文。

| 输入来源/主题 | 新版权威位置 | 处理状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 v1.1 产品总纲与 Gate 0 | 第 0、1 部分 | REWRITTEN | 保留有效决策，新增决策状态和冲突优先级。 |
| 原 v1.1 市场与全球竞品 | 第 2 部分 | EXPANDED | 增加腾道专项、API 合作、商业模式和客户成功。 |
| 原十三项产品原则 | 产品宪章 + 第 6/7/10 部分 | NORMALIZED | 不再以长篇重复原则存在，分别落入业务、技术和安全机制。 |
| 原端到端闭环 | 第 4 部分 | REWRITTEN | 改为主动发现主路径，并为每阶段定义输入、输出、Gate 和事件。 |
| 原体验与六个页面 | 第 5 部分 | EXPANDED | 增加页面 ID、状态、组件、权限、批量操作、埋点和 Demo Gap。 |
| 原功能架构 | 第 6 部分 | REWRITTEN | 每个产品域建立唯一需求 ID、Priority、Release、验收和边界。 |
| 原 MVP/Release | 第 11 部分 | REWRITTEN | 使用 P0/P1/P2 与 M0/M1/M2/M3 双维度，不在 Release 章节重复定义功能。 |
| 原 AI/Agent 架构 | 第 7 部分 | REWRITTEN | Agent 降为受控 Task/能力单元，加入 Model Gateway、Temporal、OPA、Eval。 |
| 原系统/数据/事件架构 | 第 8、9 部分 | EXPANDED | 关闭主要 ADR，加入数据权利、状态机、API、幂等和删除编排。 |
| 原安全、隐私与合规 | 第 10 部分 | EXPANDED | 增加 Policy 输入、数据区域、媒体版权、专家责任和验收场景。 |
| 原 AiToEarn/获客 Demo 审计 | 第 8 部分、附录 D/H | EXPANDED | AiToEarn 标记为 Validation Required；Demo 进入 Gap Analysis Gate。 |
| 客户资产激活优先的中间方案 | 决策账本 DL-003 | SUPERSEDED | 保留为 Growth Motion，不再作为平台主链路。 |
| 主动全球客户发现 | 第 1、4、6.3-6.5 部分 | APPROVED | 无 CRM/历史名单也可启动。 |
| 完整市场研究 | 第 6.3 部分 | APPROVED | 包含全球扫描、贸易、竞企、买家、渠道、内容和准入。 |
| 多 Lead Provider 与腾道 API | 第 6.4、12.3、附录 G | APPROVED/VALIDATION | 架构批准；具体合同和供应商选择需 Bake-off。 |
| 公开网络情报采集 | 第 6.4、8.2、10 部分 | APPROVED | 加入 SourcePolicy、安全隔离、TTL、投诉和删除。 |
| 视频完整生产链与 MoneyPrinterTurbo | 第 6.7、8.4、附录 C/D | APPROVED_FOR_SPIKE | 不直接合并；通过 Video Gateway 改造接入。 |
| 完整 Multi-platform Publish | 第 6.8、12.4 | APPROVED | 以 Capability Matrix 管理平台差异。 |
| 完整 Engage | 第 6.9 | APPROVED | 邮件、评论、私信、表单和聊天统一为 Conversation，支持 Opportunity。 |
| QGO 指标问题 | 第 1.2、6.9、6.10、术语表 | CORRECTED | 采用 Qualified Lead → Sales Accepted → Verified Outcome。 |
| Campaign 巨型聚合风险 | 第 6.6、9 部分 | CORRECTED | Campaign 作为业务上下文，独立聚合通过 ID/事件关联。 |
| 八类高级 Pack | 第 3.4、6.11 | APPROVED | 支持版本、依赖、灰度、回滚、支持等级和专家审核。 |
| 完整专家系统 | 第 6.12 | APPROVED | 目录、分诊、Brief、SLA、协作、交付、知识回流和计费。 |
| OSS-first 与开源治理 | 第 8、附录 C/E | APPROVED | Build/Adapt/Integrate/Buy/Avoid、SBOM、许可证和退出方案。 |
| 商业模式与单位经济 | 第 2.6-2.8、12 部分 | APPROVED | 订阅 + 数据 + AI/媒体 + 专家 + 专属部署，并核算贡献毛利。 |
| 客户成功与服务交付 | 第 2.8、11.12、12.5 | APPROVED | 明确软件、AI、CS 和专家的责任及人工成本。 |
| 研发、Codex 和文档治理 | 第 0、13、附录 K | APPROVED | 单一责任、稳定 ID、DoR/DoD、变更和回归检查。 |

# 附录 K：开源/外部能力详细验收卡模板

每个项目必须建立一张验收卡，不能仅在 OSS Registry 中写一句“采用”。

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| Capability ID | 业务能力编号 |
| Project/Provider | 项目、仓库、版本或 API |
| Decision | Build/Adapt/Integrate/Buy/Avoid |
| Problem Solved | 明确解决的问题 |
| Non-goals | 明确不承担的责任 |
| Business Owner / Tech Owner | 负责人 |
| Data Access | 数据类型、区域、保留和敏感性 |
| License/Contract | 许可证、商业条款和 Notice |
| Architecture Placement | 服务、Adapter 和依赖 |
| API Contract | 标准输入/输出/错误/幂等 |
| Security | 认证、网络、Secret、沙箱和审计 |
| Reliability | SLA、重试、恢复、降级和补偿 |
| Cost | 基础设施、API、模型、存储和运维 |
| Test Plan | Golden Set、负载、安全和故障注入 |
| Release Gate | M1/M2/M3 条件 |
| Exit Plan | 替代、迁移和数据导出 |
| Status | Candidate/Spike/Approved/Rejected |

# 附录 L：本轮讨论决策到正文覆盖矩阵

| 讨论结论 | 最终状态 | 正文位置 |
| --- | --- | --- |
| 平台主动挖掘客户，客户资料仅辅助 | Approved | 1.1、4、6.4、DL-001/002 |
| 完整市场研究 | Approved/P0 | 6.3、11.3-11.5 |
| 多社交发布 | Approved/P0 | 6.8、Platform Capability Matrix |
| 视频完整生产链 | Approved/P0 | 6.7、8.5、8.15、8.16 |
| 完整 Engage | Approved/P0 | 6.9、8.13 |
| 多个 Lead Provider | Approved/P0 | 6.4、12.3 Provider Bake-off |
| 八类高级 Pack | Approved/P0 | 3.4、6.11 |
| 完整专家系统 | Approved/P0 | 6.12 |
| 腾道是竞品和 API Provider 候选 | Approved + Contract Required | 2.2、6.4、附录 G |
| 可以采购数据建设统一数据库 | Approved with Rights Control | 2.2.5、6.4、9.2、10.5 |
| 公开数据采集 | Approved with Source Policy | 6.4.11、8.8、10.5 |
| MoneyPrinterTurbo 不从零重做 | Adapt/Spike | 6.7.8、8.5、11.7.1 |
| Cognee 作为记忆/关系候选，不是事实库 | Validation Required | 7.7、8.6、ADR-004 |
| Docling 文档解析 | Preferred Candidate | 8.7 |
| Crawl4AI/Firecrawl 采集 | Validation Required | 8.8 |
| Temporal 长流程 | Preferred/Approved | 7.8、8.9、ADR-002 |
| LiteLLM 模型网关 | Preferred Candidate | 7.5、8.10 |
| Langfuse Trace/Eval | Preferred Candidate | 7.10、8.11 |
| OPA 确定性策略 | Preferred Candidate | 7.9、8.12 |
| Chatwoot 会话连接器参考 | Spike | 6.9.9、8.13 |
| Activepieces 长尾连接器 | Optional | 8.14 |
| ComfyUI 隔离媒体服务 | Validation Required | 8.15 |
| Remotion 需商业许可 | License Required | 8.16 |
| 开源组件必须可替换、可审计、可退出 | Approved | 8.3、8.17、8.18 |

# 附录 M：详细开发拆分补充

## M.1 OSS/Integration Epic

| Epic | 目标 | 主要 Story |
| --- | --- | --- |
| EPIC-OSS-001 | OSS Registry 和供应链治理 | 版本、许可、SBOM、CVE、Notice、Exit |
| EPIC-EXEC-001 | AiToEarn ACL/Adapter | Create、Publish、Engage、事件、幂等、权限 |
| EPIC-VID-001 | Video Execution Gateway | Brief、Plan、Provider、Job、Asset、Cost |
| EPIC-VID-002 | MoneyPrinterTurbo Adapt | Worker、对象存储、Temporal、Rights、QC |
| EPIC-KNW-001 | Knowledge Baseline | Docling、Claim、Evidence、pgvector |
| EPIC-KNW-002 | Knowledge Graph Bake-off | Cognee、Graphiti、Golden Set、删除、退出 |
| EPIC-WEB-001 | Public Intelligence | Source Registry、Crawler、安全和 Evidence |
| EPIC-WFL-001 | Durable Workflow | Temporal、审批、补偿、版本和运维 |
| EPIC-AI-001 | Model Gateway | LiteLLM Wrapper、预算、区域、BYOK、降级 |
| EPIC-AI-002 | AI Observability | Langfuse、Trace、Eval、脱敏和 Outcome |
| EPIC-POL-001 | Policy Engine | OPA、RBAC/ABAC、Data Rights、Approval |
| EPIC-ENG-001 | Conversation Connector | Chatwoot/官方渠道、身份、Webhook、SLA |
| EPIC-CON-001 | Long-tail Connectors | Activepieces、插件规范和审计 |
| EPIC-MED-001 | Open Media Worker | ComfyUI 隔离、模型许可、GPU 和模板 |
| EPIC-MED-002 | Template Video | Remotion 许可、模板和批量渲染 |

## M.2 每个 Integration Story 的 Definition of Ready

明确 Provider/项目的锁定版本和许可；

标准 Adapter Contract 已批准；

数据访问、Secret、区域和保留已定义；

Idempotency、错误分类、重试和降级已定义；

Mock、Sandbox 或测试实例可用；

Golden Set、负载和故障用例已准备；

Exit Plan 和替代方案已登记；

Product、Architecture、Security 和 Legal Owner 已确认。

# 附录 N：版本声明、覆盖审计与自检基线

本版完整替代此前的 v1.1 正式重构版、“完整蓝图版”和“完整校正重构版”。后续拆分模块 PRD、页面规格、架构 ADR、API、数据字典、测试和 Codex 任务时，必须引用本版需求 ID。

## N.1 文档自检清单

章节顺序遵循战略—用户—流程—体验—功能—AI—架构—数据—安全—Release—质量—治理。

十五项原则不再以十五个长篇重复章节出现；约束被归入产品宪章和唯一功能/架构章节。

端到端流程只定义阶段接口，不重复完整功能需求。

MVP/Release 只定义深度、数量和 Gate，不重新描述功能。

所有一级核心能力均保留：完整市场研究、多 Provider、公开采集、视频、多平台发布、完整 Engage、高级 Pack、专家系统。

主动客户发现明确为主路径，客户资料明确为辅助。

开源项目具有决策、许可证状态、集成边界和验证项。

需求 ID、页面 ID、决策 ID、风险 ID、验证 ID、ADR ID 和 Claim ID 唯一。

所有功能需求同时标注 Priority 与 Release；Priority 表示业务重要性，Release 表示交付阶段。

已被后续讨论否决的“客户资产激活优先”“删除七个核心域”等中间结论只出现在 Decision Ledger 的 SUPERSEDED 记录中。

正文不以页数作为质量指标；以覆盖、唯一性、可追踪、可验收和可落地作为标准。